Załącznik nr   1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

UMOWA  Nr ………./2008

zawarta w dniu .................... 2008 r. pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Henryka Krawczyka zwaną dalej Zamawiającym

a

.............................................................................................. , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ............................................................................................................................................................................................

o następującej treści :

§ 1

1. Na podstawie wyniku zapytania o cenę, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulic Prusa, Orzeszkowej, Konopnickiej, Sienkiewicza, Strażackiej, Sportowej, Księżycowej w miejscowości Wręczyca Wielka z materiałami i opracowaniami wymienionymi szczegółowo w ust. 2, czynnościami i pracami, o których mowa w ust. 3

2. Przedmiot zamówienia, opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmuje:

a) kompletny projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulic. Projekt musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

b) zbiorcze zestawienie kosztów, przedmiary robót, kosztorys inwestorski (z zestawieniem wszystkich kosztorysów cząstkowych) dla całego projektowanego zakresu;

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

d) projekt stałej organizacji ruchu;

e) projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy;

3. Do obowiązków wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego należy również:

a) sporządzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (łącznie z zestawieniem działek sąsiadujących z terenem inwestycji),

b) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

c) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, sprawdzeń projektu budowlanego i wykonawczego,

d) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

e) uzyskanie pozwolenia na budowę

4. Materiały powinny być dostarczone w następującej liczbie egzemplarzy :

-  5 egz. kompletnego projektu budowlano – wykonawczego (oraz jeden na nośniku elektronicznym z rozszerzeniem *pdf) z podziałem na poszczególne ulice

- 2 egz. przedmiarów (oraz jeden egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf) z podziałem na poszczególne ulice

- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne ulice.

- 2 egz. zbiorczego zestawienia kosztów (oraz jeden egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc, lub *.pdf, ), z podziałem na poszczególne ulice.

- 2 egz. specyfikacji technicznej (oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku  z rozszerzeniem *.doc, lub *.pdf),

- 3 egz. projektu stałej organizacji ruchu

- 3 egz. projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy

§ 2

1.  Wykonawca musi wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2.	Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy, nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw               i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

3.	Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych lub poprawienie ich jakości.

4. Strony ustalają, iż Wykonawca może posłużyć się przy wykonywaniu Umowy Podwykonawcami wymienionymi poniżej lub Podwykonawcami, których pisemnie zaakceptuje Zamawiający.

5. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie całości prac przez następujących Podwykonawców

a). ....................

b). ....................

c). ....................

§ 3

1.	Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30.06.2009 r.

2.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania w siedzibie Zamawiającego.

3.	Odbiór opracowań odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego złożonego, w terminie  określonym w ust. 1.  Zamawiający w ciągu trzech dni dokona oceny opracowania pod względem zgodności z warunkami umowy. W razie pozytywnej oceny Zamawiający podpisze protokół zdawczo – odbiorczy i prześle go Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności opracowania z umową lub specyfikacją Zamawiający pisemnie  przedstawi  swoje  stanowisko.

5. Do dokumentacji Wykonawca załącza wykaz części składowych dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że całość dokumentacji została wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 4

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie podstawowego przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem 
 (VAT ) wynosi .................................. zł  , słownie: ..........................................................................

W tym wynagrodzenie netto wynosi…………………. zł, słownie: ……………………………………                 +  VAT ………………… słownie: ………………………………………

§ 5

1.   Strony zgodnie ustalają, że dokonanie płatności nastąpi na podstawie jednej faktury, wystawionej po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

2.  Faktura płatna będzie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3.  Faktura może zostać złożona dopiero po zaistnieniu okoliczności określonych w § 3 ust. 3 umowy.

§ 6

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres  wynikający  z   przerw  lub opóźnień  rozpoczęcia prac.

2. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności, mogących mieć wpływ na termin realizacji zamówienia, termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego.

§ 7

1.W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 umowy.

2.W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku przekroczenia przez wykonawcę terminu określonego w §3 ust.1 zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, z wyłączeniem  wystąpienia sytuacji opisanej w art. 145 ustawy - prawo zamówień publicznych.

5. W przypadku niekompletności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, koszty wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

6. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, strona  poszkodowana,  może  niezależnie  od  kar  umownych, dochodzić odszkodowania  uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§  8

Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną dokumentację do chwili zakończenia i odebrania robót budowlano - montażowych, realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy, licząc od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 10

Integralną częścią niniejszej umowy są: oferta przetargowa oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca.

WYKONAWCA :							        ZAMAWIAJĄCY :