SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia: przetarg nieogranoczony

dla zamówienia - usługi o wartości poniżej 206.000,00 Euro

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

Zamłynie, Piła Pierwsza, część Piły Drugiej ul. Jesiennej oraz Bór Zapilski

o zakresie:

Sieć grawitacyjne i tłoczna – ok. 11 km

- Przyłącza kanalizacyjne – ok. 250 szt.

- Przepompownie ścieków – ok. 7 kpl.

Zamawiający udostępni mapy do celów projektowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.

Postępowanie prowadzone zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.        (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka, 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

1. Oferta ma być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

Oferta musi zawierać:

a. Cenę ryczałtową za wykonanie ww. zakresu rzeczowego.

W cenie należy uwzględnić:

1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnym zakresem projektów wykonawczych umożliwiających wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na budowę (tj. za zakres prac określony w §1 ust.2 ppkt. Od „a” do „g” – wzór umowy)

2. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne – nie można określać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,

3. Opracowanie operatów wodno-prawnych na przejścia kanalizacji przez cieki,

4. Opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych,

5. Opracowanie przedmiaru robót,

6. Całość dokumentacji należy również wykonać w wersji elektronicznej

b) Dokumenty i oświadczenia wymagane w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

2. Przedmiot zamówienia.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejscowości Zamłynie, Piła Pierwsza, część Piły Drugiej ul. Jesiennej, Bór Zapilski:

-    kanał grawitacyjny i tłoczny

-    przepompownie ścieków

-    przyłączy kanalizacyjnych

Projekty budowlane powinny uwzględniać:

Badania geologiczne w oparciu o punkty badawcze w odległościach nie większych niż 250m, w szczególnych przypadkach odległości te należy zmniejszyć do 150 m, odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych po robotach kanalizacyjnych należy ująć zgodnie z wymaganiami wynikającymi z uzgodnień z Urzędem Gminy Wręczyca Wielka oraz innych właścicieli dróg.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.12.2009 r. z tym, że I etap                      dla miejscowości Zamłynie oraz Piła Pierwsza – 30.07.2009 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu :

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia

- uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby na dzień składania oferty

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.

- zrealizowali (tzn. rozpoczęli prowadzili i zakończyli roboty) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, co najmniej 3 projekty budowlano-wykonawcze zawierające kanalizację sanitarną, w tym, co najmniej dwa o wartości projektu powyżej 150.000,00 PLN każdy.

c) posiadają polisę ubezpieczeniową OC lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę co najmniej 230 000 zł

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Kryterium oceny ofert jest cena dla całości robót brutto - 100 %.

- Istotne postanowienia zawarto w druku umowy (załącznik nr l do niniejszej specyfikacji).

- Oferty należy składać w sekretariacie, pok. nr 2 Urzędu Gminy Wręczyca Wielka                       ul. Sienkiewicza 1 w terminie do dnia  04 .05.2009 r. do godz. 8.15.

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

- Oferty będą otwierane komisyjne w dniu 04.05.2009 r. o godz. 8.30 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

- Oferty oceniane będą (po odrzuceniu nie spełniających warunków zamówienia) na podstawie przyjętego kryterium (zgodnie z pkt 8 niniejszej specyfikacji).

Sposób oceny ofert określa załącznik nr 3 do specyfikacji.

14. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać                    w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej u P. Macieja Buchlińskiego pok. nr 17.

15. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat przedmiotowego przetargu:

P. Kornelia Chyra pok. nr. 8 - w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w zakresie procedury przetargowej.

16. Każdy z oferentów musi dostarczyć oświadczenie wymagane postanowieniami art. 22 oraz 24 Prawa o zamówieniach publicznych. (Wzór oświadczenia jest załączony do dokumentacji przetargowej).

17. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje załącznik nr l do niniejszej specyfikacji.

18. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem druku umowy proponowanego przez Zamawiającego.

W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu należy podpisać druk umowy (załącznik nr l do niniejszej specyfikacji).

19. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6.000 zł w terminie do 04.05.2009 r.              do godz. 8.00

W przypadku przelewu: na konto nr 64 82 49 0001 2001 0000 0912 0015

W przypadku innej formy wadium dopuszczonej przez ustawę Pzp w sekretariacie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, pok. nr 2.

20. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane w rozdziale VI „Środki ochrony prawnej" Prawa o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami.

22. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

23. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

24. Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

25.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem.

Adres:Urząd Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

Fax 034/317-02-15

26. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy ustawy – kodeks cywilny i kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki:

- Druk umowy - załącznik nr 1

- Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od oferentów - załącznik nr 2

- Sposób oceny ofert- załącznik nr 3

- Druk "Oferta" - załącznik nr 4

- Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 5

- Wzór: wykaz projektów wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania - załącznik nr 6

Wręczyca Wielka 24.04.2009

Załącznik nr l do specyfikacji

UMOWA NR .........../2009

Zawarta w dniu ................ pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1,                             42-130 Wręczyca Wielka, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez

1. Wójta Gminy – mgr Henryka Kawczyka

a .......................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1.

§1

- Zgodnie z wynikiem przetargu w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ........................Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

a)przygotowanie dokumentów (w szczególności terenowo-prawnych) do uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) projekt budowlany (obejmujący wszystkie branże) wymagany przepisami Prawa budowlanego wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań - w ilości 5 egzemplarzy,

c) wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę,

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru - w ilości 2 egzemplarze,

e) założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w ilości 2 egzemplarze,

f) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 2 egzemplarze.

g) całość dokumentacji należy również wykonać w wersji elektronicznej.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do konsultacji z Zamawiającym rozwiązań technologicznych i materiałowych w celu osiągnięcia optymalnych wskaźników ekonomicznych.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości.

Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

4. Zamawiający upoważni Wykonawcę (Projektanta) do uzyskania niezbędnych uzgodnień, potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia               na budowę.

§3

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 31.12.2009,          z tym, że I etap dla miejscowości Zamłynie oraz Piła Pierwsza – 30.07.2009 r.

Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego dokumentacji przez Zamawiającego.

Dokumentację należy złożyć do wglądu i sprawdzenia na 14 dni przed określonym wyżej terminem.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie.

3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-dbiorczego.

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 4 pkt 3 traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

5. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§5

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:...............................................

słownie:...............................................................................................................................................

Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy:..................................................................

słownie: ..............................................................................................................................................

podatek VAT 22 %:............................................................................................................................

słownie:...............................................................................................................................................

2. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur częściowych za wykonane części prac, do co najwyżej 80% wartości umownej. Podstawą wystawienie tejże faktury będzie protokół zaawansowania.

§6

1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zapłacić Wykonawcy brakujące co najmniej 20% wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktury (rachunki) płatne w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy: .......................................................................................................................

§7

W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§8

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,05 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego                              z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§9

- Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

- Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

§12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§13

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy wynikające z ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., póz. 83, z późniejszymi zmianami) obciążają Wykonawcę.

§14

1. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminę Wręczyca Wielka. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim.

2. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do specyfikacji

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓWBIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych - wg załącznika nr 5 do specyfikacji.

3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie - w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku oferentów (dotyczy także spółek cywilnych).

4. Uprawnienia do projektowania oraz przynależność do Izby.

5. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega   z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne projektów budowlano-wykonawczych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością projektowi stanowiącemu przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Załącznik nr 3 do specyfikacji

SPOSÓB OCENY OFERTY

A - kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 8. specyfikacji

Ao/Ak *  100 = ilość punktów

Ao - najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych za wykonanie poszczególnego zadania

Ak- cena oferty rozpatrywanej za wykonanie poszczególnego zadania

100 - stały współczynnik

Przetarg wygra oferent, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie bądź więcej ofert nie odrzuconych zawierają identyczną najniższą cenę. Zamawiający zwróci się do zainteresowanych Oferentów                      o złożenie ofert dodatkowych, zawierających cenę.

Załącznik nr 4 do specyfikacji

Nazwa i dokładny

adres firmy

nr telefonu i faks

WZÓR OFERTY

Niniejszym składamy ofertę na zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w miejscowościach Zamłynie, Piła Pierwsza, część Piły Drugiej ul. Jesiennej          oraz Bór Zapilski za następujące ceny :

Cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami:..........

słownie: .................................................................................................................................

cena całości netto za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami:

………………………………………………………………………………………………………

słownie:...............................................................................................................................................

podatek VAT 22 %:............................................................................................................................

słownie:...............................................................................................................................................

1. Termin realizacji zamówienia: .....................................................................................................

z tym, że I etap dla miejscowości Zamłynie oraz Piła Pierwsza do dnia ......……………………

2. Warunki płatności - zgodnie z umową.

3. Okres gwarancji i rękojmi - zgodnie z umową.

4. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w wymaganym terminie.

5. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty (m. in. zapoznaliśmy się z obszarem projektowania).

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a.	.................................

b.	.................................

(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik nr 5 do specyfikacji

Nazwa i Adres Oferenta (pieczęć)

OŚWIADCZENIE

z art. 22 ust.1 u Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na :

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej                          w miejscowościach Zamłynie, Piła Pierwsza, część Piły Drugiej ul. Jesiennej oraz                         Bór Zapilski

…………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: …………………………...……..

…………………………………………………………………………………….

(nazwa firmy)

oświadczam, że

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie nw. warunków:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,    przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3.

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą ,lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

..............................................

(podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik nr 6 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

| l.p. | Przedmiot projektu i jego krótki opis | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

W załączeniu przedkładam referencje potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług.