SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT
OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODST ART. 11 UST. 8 PZP

#### Przedmiot zamówienia : dostawa

Wymiana wodomierzy głównych w gminie Wręczyca Wielka

Spis treści

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Wzór „Formularz ofertowy”	załącznik nr 1
3. Harmonogram robót	załącznik nr 2
4. Wzór personel kierowniczy do zatrudnienia przy kontrakcie	załącznik nr 3
5. Wzór formularz wykonawcy o zakresie robót
    wykonania przez podwykonawców	załącznik nr 4
 6 Wzór umowy	załącznik nr 5
 7 Przedmiar robót	załącznik nr 6
 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	załącznik nr 7

Wręczyca Wielka maj 2010r.
###### I. WYTYCZNE OGÓLNE
1. Informacja o przetargu

Zamawiający Gmina Wręczyca Wielka, z/s w przy ulicy Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
(nazwa zamawiającego)
opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na stronie portalu internetowego UZP w Biuletynie Zamówień
Publicznych, nr ogłoszenia 128309-2010 z dnia 19.05.2010r. Postępowanie którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie wymiany wodomierzy głównych do obiektów których dostawcą wody jest Gmina Wręczyca Wielka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa obiektu lub robót)
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia
1/. Przedmiot zamówienia opisany jest w Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych pod nr 45231300-8.
2/. Charakterystyka wodomierzy - wymagania:
a/. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej,
b/. Pięcio bębenkowe liczydło
c/. Tarcza liczydła obracana o 360 stopni
d/. Odporność na niskie temperatury
e/. Wysoka  jakość, dokładność i stabilność pomiarowa
f/. Legalizacja spełniające wymagania unijne
g/. Okres legalizacji i gwarancji – 5 lat
h/. Wyposażenie we wskaźnik pola magnetycznego
3/. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę wodomierzy wraz z jednoczesnym demontażem
i montażem wodomierza zimnej wody w 26 wsiach na terenie gminy.
 4/.Zakres robót obejmuje:
- demontaż jednoczesnym montażem 60 kmpl. wodomierzy o średnicy Ø15mm,
-demontaż z jednoczesnym montażem 1100 kmpl. wodomierzy o średnicy Ø20mm,
-demontaż z jednoczesnym montażem 26 kmpl. Wodomierzy o średnicy Ø25mm,
-montaż zestawów pomiarowych 117kmpl. w tym 17 szt. o średnicy Ø15mm i 100 szt. o średnicy 20mm(dot. odbiorców rozliczanych ryczałtem).

5/.Ustalenia szczegółowe dotyczące przebiegu robót:
Wymiana wodomierza bez konieczności przeróbek instalacji (tj. wodomierz w budowie poziomej z armaturą odcinającą) obejmująca:
a)       zakręcenie zaworów odcinających przed i za wodomierzem,
b)       spisanie stanu i numeru fabrycznego istniejącego wodomierza,
c)       demontaż istniejącego wodomierza,
d)       montaż nowego wodomierza wyposażonego w wskaźnik magnetyczny łącznie z uszczelnieniem śrubunków (wymianą uszczelek),
e)       sprawdzenie czy wszystkie punkty poboru wody są opomiarowane,
f)         sporządzenie dokumentacji, tj. protokołu wymiany wodomierza z miejsca montażu.
 Protokół wymiany powinien zawierać:
-        adres nieruchomości,
-        dane właściciela posesji,
-        lokalizację miejsca montażu wodomierza,
-        numer wodomierza zamontowanego i zdemontowanego,
-        stan wodomierza zamontowanego i zdemontowanego,
-        datę i godzinę montażu,
-        rok/m-c legalizacji wodomierza,
-        informacje o ewentualnych zaworach zwrotnych i antyskażeniowych zainstalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku,
g)       zaplombowanie wodomierza w zakresie Zamawiającego
 6/.Technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru  zawarta jest w    specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7do SIWZ, natomiast zakres robót w przedmiarze robót –
   załącznik nr 6 do SIWZ
3. Termin wykonania zamówienia :
Termin realizacji zamówienia :	10 grudzień 2010rok.

4. Finansowanie zamówienia
Zamówienie finansowane z budżetu gminy.

5. Wykonawcy
1/. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (pzp).
2/. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną według załączonego wzoru wraz z wypełnionymi następującymi formularzami:

a/. informacje ogólne o wykonawcy – Formularz Nr 1,
b/.harmonogram robót – Formularz Nr2
c/.wzór personel kierowniczy do zatrudnienia przy kontrakcie – Formularz nr 3
d/.propozycje zlecenia elementów robót podwykonawcom– Formularz Nr 4,
3/.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o uddzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach wg art. 24 ust. 1 pzp wykonawcy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817, § 1 ust.1) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wg następującej kolejności:

a/.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b/.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4/. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, wykonawca przedłoży oświadczenie, z którego będzie wynikać, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone tzn. co najmniej jedną osobę która będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wg załącznika 3,

5/.Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

6/.Kosztorys ofertowy obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wg przedmiaru robót tj. załącznika nr 6.

7/. Warunki wymagane od wykonawców
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki określone wg dz. I. ust. 5 pkt. 3 i 4.
6. Jedna oferta
Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

7. Koszty udziału w przetargu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
8. Wizja lokalna terenu robót
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej w terenie poniesie wykonawca.

II. Dokumenty przetargowe

1. Zawartość dokumentów przetargowych
Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

1/.Specyfikację istotnych warunków zamówienia
2/.Wzór oferty
3/.Wzór umowy
4/.Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
5/.Przedmiary robót

2. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi - na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał od wykonawców - nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert tylko wtedy gdy wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca połowy dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu, to wówczas zamawiający może nie udzielić wyjaśnień lub pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy pobrali w Urzędzie Gminy dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej zamawiającego.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest
Jarosław Borecki	tel. 034 / 317 02 45;	fax. 034 / 317 02 15
e-mail	jaroslawborecki@vp.pl

3. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1/. Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może zmienić specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.
2/. Dokonana zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którym przekazano materiały przetargowe. Zmiany do siwz zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

3/. W celu zapewnienia wykonawcom niezbędnego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 pzp.

III. Przygotowanie Ofert

1. Język ofert
1/.Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art.9 ust.2 Pzp)
2/.Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazywanie wniosków za pośrednictwem faksu. W tym przypadku, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji. Wymaga się aby, wnioski przekazywane faksem były potwierdzane pisemnie.
2. Dokumenty składające się na Ofertę
Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:
1. Oferta sporządzona wg załączonego wzoru,
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp (w treści oferty),
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp,
5. Dokumenty formalne wymagane wg dz. I ust. 5 pkt 2
6. Wymagane warunki wg dz. I ust. 5 pkt 3 i 4

3. Ceny ofertowe
1/. Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w dz. I ust. 2 pkt. 3 na podstawie wycenionego przedmiaru robót przedłożonego przez wykonawcę

2/.Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3/. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz na podstawie wizji lokalnej w terenie. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru przez wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.
4/. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

5/. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

4. Waluty oferty
1/. Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.

2/. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w innych walutach.
3/. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

5. Termin związania ofertą
1/. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp)
2/. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie w/w terminu na oznaczony okres, jednak nie dłużej niż na 60 dni.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Oferty wariantowe i oferty częściowe
1/. Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych
     oraz w specyfikacjach technicznych.
2/.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
3/. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

IV. Forma i podpisanie oferty

1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami.

2. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

V. Składanie ofert
1. Oznaczenie ofert
1/. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w następujący sposób:

Nazwa wykonawcy i jego adres :
„oferta w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy”

nie otwierać przed 27.05.2010r. godz. 13:15.

2/. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy.

2. Termin składania ofert
Oferty można składać w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul.Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. nr 2 lub przesyłać pocztą - nie później niż do dnia 27.05.2010r. do godziny 13.oo

2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z dz. II ust.3 pkt.3. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

3. Oferty złożone po terminie
Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w dz. V ust. 2 pkt. 1, zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Zmiana lub wycofanie ofert
1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w dz. V ust. 2 pkt. 1.

2. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami dz. IV i dz. V ust. 1, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
3. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
VI. Otwarcie ofert i ich ocena

1. Otwarcie ofert
1/. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu., w którym zgodnie z dz. V ust. 2 pkt. 1. upływa termin ich złożenia, o godz. 13.oo. Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.05.2010 , o godz. 13.15 w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, pok. nr 25.

2/. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z dz. V ust. 4 pkt 1 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.

3/. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4/. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia.

5/. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie z dz. VI ust. 1 pkt. 4 oraz art. 96 pzp.

2. Jawność postępowania
1/. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).
2/. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

3. Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym

1/. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wykonawca może skontaktować się z zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

2/. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

4. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

1/. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w dz. I ust. 5 pkt. 3 i 4, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

2/. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

3/. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a/. jest niezgodna z ustawą;
b/. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
c/. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d/. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e/. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
f/. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g/. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki dotyczącej oferty z siwz, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty;
h/. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1/. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z dz. VI ust. 4.

2/. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.91 Pzp):

cena ----------------------- waga 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę.Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły:

     Cmin
C=-------- x 100%
      Coferty

gdzie,
C	-	ilość punktów dla danej oferty,
Cmin	-	cena oferty najtańszej,
Coferty	-	cena danej oferty.
6. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

1/. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

2/. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
3/. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy faksem lub po upływie 10 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane wykonawcom przesyłką listową, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

7. Wymagania dotyczące wadium
1/.Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4800zł.
2/. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądza,
- poręczeniach bankowych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).

3/. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 6482490001 2001 0000 0912 0015.
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

4/. Wadium zostanie zwrócone, jeżeli:
a/. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem oferty wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
b/. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą którego oferta została wybrana najkorzystniejszą,
c/. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,

5/. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed
     upływem terminu składania ofert.

6/. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca terminie określonym w wezwaniu którym mowa dokumentów art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego.

7/. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8/. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a/.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b/.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9/. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli nie wniósł wadium, w tym na przedłużony okres związania z ofertą oraz jeżeli nie zgodził się na przedłużenie okresu związania z ofertą.
Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

10/. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
VII. Formalności , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1.Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie wyznaczonym w powiadomieniu o wyborze do podpisania 4 egzemplarzy umowy zgodnej z wzorem załączonym do siwz wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym wskazującym zakres i koszty robót realizowane bezpośrednio przez wykonawcę, jak również zakres i koszty robót realizowane w podwykonawstwie.

2.Przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu do akceptacji projekt tej umowy (art. 647 KC).

VIII. Istotne warunki umowy
1.Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków :

1/.Wzór umowy
2/.Zgodnie z przedmiarem robót – załącznik 6.
###### IX. Środki ochrony prawnej
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany ustawą pzp.
W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się w terminie i na zasadach określonych w art. 182 pzp.

WÓJT
Henryk Krawczyk
Wręczyca Wielka , dnia 14.05.2010r.

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

..........................................................................................

2.Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa...............................................................................
Siedziba.............................................................................
Nr telefonu/faksu..............................................................
NIP....................................................................................
REGON.............................................................................

3.Przedmiot zamówienia: Wymiana wodomierzy głównych.

4.Zobowiązanie wykonawcy :

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu, zobowiązuję się wykonać wyżej opisany

przedmiot zamówienia za kwotę: .......................... brutto.

Słownie : .......................................................................................................................

5.Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą):

1).Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2).Posiadam wiedzę i doświadczenie,

3).Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
### 4).Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4).Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.Zobowiązuje się wykonać oferowany przedmiot zamówienia w

terminie:...........................................................................................

7.Okres legalizacji i gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 50 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
8.Akceptuje formę i termin płatności : przelew w terminie 21 dni po wykonaniu robót i otrzymaniu przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9.Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................................................................
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik 2

# HARMONOGRAM ROBÓT

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robót do wykonania	Jednostki i ilości elementów robót do wykonania Okres finansowania i realizacji inwestycji / [zł] / Jednostka ilość 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010
1
2
3
4
...

....................................................
/PODPIS I PIECZĘĆ/

Załącznik 4
## OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy ...................................................................

Siedziba ......................................................................................

Regon .......................................................................................... NIP ........................................

Telefon ......................................................................................... Fax ........................................

Oświadczam, że w realizacji zamówienia na :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Roboty określone w kosztorysie ofertowym od pozycji nr ............. do pozycji nr ....................

zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy

.......................................................................................................................................................
/nazwa i adres podwykonawcy/

Podwykonawca posiada :

1.Zarejestrowana działalność gospodarczą w zakresie objętym zleconemu zakresowi robót,
2.Posiada niezbędne do wykonania określonych robót, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Oświadczam, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników.

.................................. data ..........................

.........................................
/podpis i pieczęć/
- niewłaściwe skreślić
Załącznik nr 3

## OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy ...................................................................

Siedziba ......................................................................................

Regon .......................................................................................... NIP ........................................

Telefon ......................................................................................... Fax ........................................

Wykaz pracowników z uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy, robót, którzy będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia :

Lp	Imię i nazwisko	stanowisko	Rodzaj/numer uprawnień budowlanych

............................................ dnia ...................