Załącznik Nr 1

do Protokołu Nr XXXVII/10

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Informacja o postępach w  realizacji zadań

inwestycyjnych zaplanowanych na  2010 r. w szczególności w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Informacja przedstawia realizację inwestycji  za okres pierwszego półrocze 2010 r.

W zakresie wodociągów i kanalizacji:

- Zadanie p.n. „Budowa kanalizacji w Truskolasach etap II” – jest już po przetargu, 4 czerwca br. podpisana została  umowa z wykonawcą, którym jest konsorcjum dwóch firm  Prosspol Krzepice i Hydro Montex. Koszt inwestycji - 8.951.960,54 zł. Termin realizacji - do 28 października 2011r.

Nadzór inwestorski nad inwestycją wyłoniony w przetargu nieograniczonym sprawować będzie Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych  w Częstochowie. W dniu  17 czerwca br. przekazano plac budowy wykonawcy. W pierwszej kolejności planowana jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej  w rejonie Zespołu Szkół w Truskolasach, chodzi o to, by jak najszybciej podłączyć szkołę do sieci kanalizacji.

- Kanalizacja sanitarna dla zadania „Piła- Zamłynie”. Inwestycja ta jest również po przetargu, otwarcie ofert odbyło się 28 czerwca br. Trwa sprawdzanie dokumentacji przetargowej. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest do 28 października 2011r.

- Wymiana 1.303 wodomierzy u  indywidualnych odbiorców wody – inwestycja również po przetargu i podpisaniu  umowy oraz przekazana wykonawcy, którym jest firma z Wielunia. Wymiana będzie prowadzona poszczególnymi miejscowościami, tam gdzie są  najstarsze wodomierze.  Termin  realizacji ustalono do 10 grudnia 2010r.

Drogi  gminne:

- zakończono I etap  remontu cząstkowego dróg gminnych tj. łatania dziur  rozpoczęty w  kwietnia 2009 r.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje uzupełnienie zamówienia, a jest taka potrzeba bo występują nowe ubytki w nawierzchni - termin realizacji do 30 września br.

- budowa kanalizacji deszczowej - zadanie dwuletnie 2009-2010  pod nazwą - odwodnienie ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej oraz Sportowej we Wręczycy Wielkiej – na obiekcie tym prowadzone są już końcowe prace budowlane - zakończenie przewidziane jest do 20 lipca 2010 r.

- kolejne zadanie dwuletnie przewidziane na lata 2010-2011to  przebudowa ul. Sienkiewicza, Prusa i Konopnickiej we Wręczycy Wielkiej. Inwestycja  już jest po przetargu i podpisaniu umowy, z Konsorcjum dwóch firm, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Kłobucka i Zakładu Remontowo-Budowlanego z Wręczycy  Małej. Koszt inwestycji - 1.777.550,36 zł brutto.

- Zlecono  opracowanie dokumentacji projektowej  na drogę Węglowice - Jezioro oraz  dla ul. Cichej i Sportowej w Szarlejce. Dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie wszczęta procedura przetargowa.

- podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku w spr. przekazania środków finansowych w wysokości 1.260 tys. zł na współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej Kalej-Szarlejka. Inwestycja w trakcie realizacji.

W zakresie ochrony p.pożarowej

Zmiana konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy  OSP w Klepaczce. Zadanie trzyletnie przewidziane na lata 2008-2010.  Na obiekcie tym prowadzone są roboty budowlane.

Oświata i wychowanie

- W  dniu 24 czerwca br. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację w latach 2010-2011 zadania p.n. rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni i stołówki. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 19.07.2010 r.

Na rok 2010 zakłada się wykonanie stanu surowego zamkniętego  a zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec czerwca 2011.

- 18 maja br. podpisano umowę z firmą AD-BUD  z Lisowa na wykonanie prac przy przebudowie pomieszczeń  w przedszkolu w Truskolasach celem dostosowania ich do aktualnych wymogów.

Rozpoczęto już prace na tym obiekcie, a planowany termin zakończenia przewidziany jest na koniec sierpnia 2010r.

- W ramach kontynuacji termomodernizacji budynku  Zespołu Szkół w Truskolasach  rozpoczęto prace w przy  wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Ich zakończenie przewidywane jest na koniec sierpnia br.

- Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzone zostaną procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy elewacji zewnętrznej Przedszkola we Wręczycy Wielkiej.

GOSPODARKA KOMUNALNA

- Na ukończeniu są prace realizowane przez firmę „ALPON” z Częstochowy polegające na przebudowie linii kablowych niskiego napięcia, oświetlenia oraz przebudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV S na oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej.

- oświetlenie uliczne - na rozbudowę linii i instalowanie nowych lamp podpisano umowę z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowej - z terminem realizacji do 15 września br. na następujące zadania:

- Puszczew-Jezioro – 1620 mb

- Czarna Wieś – 240 mb

- Kalej ul. Grodziska 160 mb

- Puszczew - Bieżeń – 1.400 mb

- Kuleje-Nowiny ul. Bukowa 880 mb

Kultura

Wykończenie sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej etap I. Wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych, prowadzone są odbiory komisyjne, a po ich zakończeniu wystąpimy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Kłobucku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Kultura fizyczna i sport

Budowa wielofunkcyjnego budynku magazynowo-socjalnego na boisku we Wręczycy Wielkiej. Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, już  po przetargu, po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji -termin zakończenia – 31 lipiec 2010r.

Pozostała działalność - budowa  placów zabaw.

Na budowę placów zabaw do konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w bieżącym roku gminy mogły składać tylko po jednym wniosku.

Złożono wniosek tylko dla Borowego, gdyż Puszczew nadal nie ma opracowanego i uchwalonego Planu Odnowy Miejscowości.

Na wniosek dla Borowego przyznano nam 10 tys. zł. Zarząd Województwa  w tym roku na place zabaw przydzielił zaledwie 300 tys. zł jest to prawie siedmiokrotnie mniej niż  w ubiegłym roku, kiedy było 2 mln zł.

W związku z tym, z wnioskami na budowę placów zabaw w Puszczewie, Czarnej Wsi i w Golcach wystąpiliśmy w dniu 21.06.br.  do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku.

Administracja Publiczna:

- trwają roboty budowlane  przy rozbudowie budynku  Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej. Termin zakończenia inwestycji - 30 września 2010r.

- budowa budynku  magazynowo-gospodarczego o powierzchni zabudowy 62.50m² i powierzchni użytkowej 47,50m² przy Urzędzie Gminy  – inwestycja po przetargu, podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy – planowany termin realizacji - 22 listopada 2010 r.

Jak z powyższego wynika, część zadań przyjętych uchwałą budżetową na 2010r. jest w trakcie  realizacji, niektóre jak sala widowiskowa w GOK-u zostały już zrealizowane, dla części jest opracowywana dokumentacja a pozostałe realizowane będą  w drugim półroczu br. bądź będą kontynuowane w roku następnym, jeżeli są to inwestycje dwuletnie. Zakres prowadzonych prac, szczególnie tych mniejszych uzależniony jest od wpływów do budżetu zarówno subwencji, które otrzymujemy miesięcznie w wysokości 1/12, ale przede wszystkim dochodów własnych gminy.

Wójt Gminy

/mgr Henryk Krawczyk/