# Załącznik nr 6

# Projekt umowy /wzór/ Nr        /2010

zawarta w dniu ……………….. r. we Wręczycy Wielkiej pomiędzy:

Gminą Wręczyca Wielka – Urzędem Gminy, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

NIP 574-10-62-830, REGON ………………

reprezentowaną przez:

Henryka Krawczyka – Wójta Gminy

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………

z siedzibą ……………………………………………………………………………………..

NIP ………………, REGON ……………..

reprezentowaną przez:

1.	 ……………………………………………….

2.	………………………………………………..

zwanym w treści umowy Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych mających na celu realizację zadania pn. „Przebudowa terenu przy ulicy Sienkiewicza w m. Wręczyca Wielka”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące część składową niniejszej umowy.

- Zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane będzie według harmonogramu realizacji projektu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram określa rzeczowy i finansowy zakres robót związanych z miesięczną realizacją projektu.

§ 2

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r nr 223 poz.1655 ze zm.).

- Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy w z dnia ………….… r., w zakresie  w jakim nie jest sprzeczna z niniejszą umową,

- zawiadomienie o wyborze Wykonawcy,

- Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie Wykonawcy wprowadza się do niniejszej umowy w zakresie w jakim nie są sprzeczne z niniejszą umową.

§ 3

- Terminem rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy jest dzień sporządzenia protokołu przekazania placu budowy połączony z przekazaniem prawomocnych pozwoleń na budowę, dzienników budowy i dokumentacji. Sporządzenie protokołu nastąpi z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru nie później niż 7 dni od podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy strony ustalają na              20.10.2010 r, przy czym Wykonawca zobowiązuje się wykonywać poszczególne etapy robót w terminach wskazanych w harmonogramie o którym mowa w § 1 ust.3.

- Termin 20.10.2010 r. należy rozumieć jako termin odbioru końcowego bezusterkowego.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

  - Nadzór nad realizacją i koordynacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru ………………………………

- Kierowanie robotami objętymi umową Wykonawca powierza: …………………………………………. .

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006r, poz. 1118 ze zm.) oraz umową zawartą z Zamawiającym.

§6

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

- Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby ani Zamawiający ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczególności:

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, a także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji robót zapewnić na terenie ich prowadzenia należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP i p.poż..

- Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi ze swej winy Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1126).

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej na okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny koszt w następujących przypadkach:

1/.Ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł  za jedno zdarzenie,

2/.Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie przebywają na placu budowy w wysokości kwoty 10 000zł za jedno zdarzenie,

3/.Ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty 10 000 zł  za jedno zdarzenie,

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać Kodeks Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska między innymi zapobiegać powstawaniu odpadów ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie.

- Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, własnym kosztem i staraniem do:

- urządzenia placu robót, zaplecza, ponoszenia kosztów za media,

- przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizację robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących,

- wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120, póz. 1126),

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- ubezpieczenia budowy i robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy na kwotę …………………………… (wpisać kwotę brutto z oferty przetargowej),

- transportu i składowania ziemi, oraz wywozu wszelkich powstałych odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji,

- sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- likwidacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 8

- Wykonawca może wykonać roboty będące przedmiotem umowy sam lub przy pomocy podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt. 29 siwz. Stosownie do treści art. 6471 § 1 KC strony ustalają, że następujący zakres robót: …………..……… ……………………………………….……………………………… Wykonawca będzie realizował przy pomocy podwykonawców, a pozostałe roboty będzie  wykonywał osobiście.

- Przed powierzeniem podwykonawcom robót wskazanych w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na to zgodę Zamawiającego i w tym celu przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z oznaczeniem części dokumentacji dotyczącej wykonania robót przez podwykonawcę oraz wykazaniem zdolności podwykonawcy do wykonania tych robót. W przypadku gdy podwykonawca zawiera dalsze umowy podwykonawstwa, to wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą(ami) i/lub podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami przekazać Zamawiającemu uwierzytelnione przez siebie kopie tych umów, określające w szczególności zakres robót i termin ich realizacji oraz wynagrodzenie i sposób jego zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (ów), o których mowa w ust.3.

- Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla Podwykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.

- W razie braku dowodu płatności podwykonawcy lub oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności Zamawiający ma prawo z wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymać kwoty odpowiadające wynagrodzeniom należnym podwykonawcom do czasu uzyskania pewności, że roszczenia podwykonawców zostały zaspokojone lub nie istnieją, lub na zlecenie Wykonawcy zapłacić bezpośrednio podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez wszystkich podwykonawców.

§ 9

- Inspektor Nadzoru może polecić wstrzymanie robót w następujących przypadkach:

- Nieprzestrzegania przepisów BHP i p.poż.

- Wykonania robót niezgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

- Nie stosowanie się do poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru wynikających z jego zakresu praw i obowiązków oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Wznowienie robót może nastąpić po ustaniu przyczyn ich przerwania i za zgodą Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe brutto, o wielkości ustalonej w złożonej ofercie …………………………………………………….……….… zł brutto (słownie: …………………………………………………….) w tym podatek VAT …………..zł .

- Obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wartość robót i materiałów. Materiały przewidziane do wbudowania powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

§ 11

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie realizowane fakturami częściowymi kwartalnymi wystawianymi nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy za wykonany i odebrany etapy robót - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu - nie częściej niż raz na kwartał.

- Suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości umowy.

- Odbiór robót, na podstawie protokołów odbioru częściowego nie stanowi o spełnieniu świadczenia, bowiem roboty objęte niniejszą umową mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru końcowego całości robót.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy po wykonaniu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Datą wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu, o którym mowa w ust.5 oraz po dostarczeniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie za prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktur jest bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót, zatwierdzony przez Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru. Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje płatność faktury do czasu ich usunięcia i sporządzenia dodatkowego bezusterkowego protokołu odbioru

- Wykonawca nie może pod rygorem nieważności – bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, których wartość nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt.5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności o którym mowa w § 15 ust.3 p.pkt.1) wynagrodzenie ustalone w § 10 ust.1 zostanie odpowiednio obniżone.

§ 12

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie robót objętych umową w tym użyte materiały, na okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę robót i przejęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych potwierdzonych protokołem odbioru końcowego.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, użytych materiałów oraz dostarczonych i zamontowanych urządzeń zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okresy równe okresowi udzielonej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

- Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości realizowane będą w miejscu wskazanym w § 1 umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagałoby ono nadmiernych kosztów.

- Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art.563 Kodeksu Cywilnego.

§ 13

  - Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 umowy ,

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ,

- zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek ,

- zwłoki w wykonaniu robót określonych w harmonogramie o którym mowa w § 1 ust.3 umowy na koniec kwartały w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w tym harmonogramie  za dany kwartał.

2	Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.	W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek w robotach Zamawiający może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych. W takim przypadku koszty o których wyżej mowa Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.	Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania.

§ 14

- Protokół odbioru częściowego.

- Po zakończeniu etapu robót zgodnie z harmonogramem o którym mowa w § 1 ust. 3, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru.

- Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

- dziennik budowy,

- protokóły badań i sprawdzeń.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół  odbioru częściowego sporządzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy stanowi podstawę do wystawienia faktur częściowych.

- Protokół odbioru końcowego.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,  obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- Kosztorysy powykonawcze.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10. dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzają i podpisują: Inspektor nadzoru, Kierownik budowy przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wady ujawnione w trakcie odbioru:

  - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 15

- Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenia do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót określonych w harmonogramie o którym mowa w § 1 ust.3 umowy,

- zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

- Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy prawa.

- Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

  - przekazanie terenu budowy,

  - przekazanie dokumentów budowy.

- Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ewentualnie wstrzymanie, wznowienie robót, ze względu na:

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje,

- przedłużenie procedury przetargowej,

- uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),

- konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,

- roboty dodatkowe,

- technologię wykonywania robót,

- zmiany stanu prawnego,

- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,

- wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,

- działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

  - ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

  - z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,

  - rezygnacją z części robót.

- Sposób inicjowania zmian:

- Zamawiający:

  - wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

  - wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany.

Osoby występujące po stronie Zamawiającego wnioskują do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

- Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 10 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

§ 16

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

  - Wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

  - Wykonawca wprowadzi na teren budowy podwykonawców z naruszeniem warunków określonych w umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części, ani od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

  - zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

  - dokonanie odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace,

  - przejęcie terenu budowy.

§ 17

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy.

§ 18

  - Wzajemna korespondencja pisemna stron dokonywana będzie:

- dla Zamawiającego: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1,

- dla Wykonawcy: …………………………………………………….

  - Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną.

  - Strony dopuszczają w ramach pisemnej korespondencji z wyłączeniem wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi komunikowanie się za pomocą faksu na niżej wskazane numery, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania „faksu”:

- dla Zamawiającego 34 / 317-02-15,

- dla Wykonawcy ………………..…… .

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

§ 20

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu dla Zamawiającego.

§ 21

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA: