SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT

OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

NA PODST ART. 11 UST. 8 PZP

Temat:				Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Puszczew-Jezioro-Węglowice

Spis treści

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Wzór „Formularz ofertowy”						załącznik nr 1

- Harmonogram robót						załącznik nr 2

- Wzór personel kierowniczy do zatrudnienia przy kontrakcie		załącznik nr 3

- Oświadczenie z art. 22 ust. pzp					załącznik nr 4

- Wzór formularz wykonawcy o zakresie robót

do wykonania przez podwykonawców				załącznik nr 5

5   Wzór umowy							załącznik nr 6

6   Przedmiar robót							załącznik nr 7

7   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót			załącznik nr 8

8   Projekt techniczny							załącznik nr 9

Wręczyca Wielka, sierpień 2010

# 1.	Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka,

Tel. 34 / 317 02 45;		Fax. 34 / 317 02 15;		NIP 574-10-62-830

# Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

# 2.	Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony

# 3.	Opis przedmiotu zamówienia.

1/.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlano – remont drogi gminnej Puszczew – Jezioro – Węglowice.

2/.	Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 ) oraz ustawę z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

3/.	Pożądane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy oraz najbliższego otoczenia budowy. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

4/.	Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| --- | --- |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu |
| 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |
| 45111240-5 | Roboty w zakresie odwodniania gruntu |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |

5/.Zakres rzeczowy :

a/.Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych  - warstwa ścieralna grub. 4cm po zagęszczeniu	7382,50m²

b/.Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych  - warstwa wiążąca grub. 4cm po zagęszczeniu	7584,50m²

c/.Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20cm po zagęszczeniu					7786,50m²

d/.Warstwa odsączająca  grubości 15cm po zagęszczeniu						6642,50m²

e/.przepusty po zjazdami z rur HDPE ø400 16szt							104,00mb

f/.Słupki znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 50mm				27 szt

g/.Przymocowanie tablic znaków drogowych							27szt

h/. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

6/.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 9 – projekt techniczny.

7/.Szczegółowy zakres robót wg załącznika nr 7 - przedmiar robót.

# 4.	Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# 5.	Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

# 6.	Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 7.	Termin wykonania zamówienia.

1.	Termin wykonania zamówienia: 10 listopad 2010r.

- Gwarancja jakości dla robót rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i trwa 36 miesięcy

- Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w załączniku 6 Wzór umowy niniejszej SIWZ.

# 8.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2/	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej

3/	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2.Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć w

terminie wyznaczonym do składania ofert dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 ust. 1

siwz.

3.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki, jeżeli złoży wraz z ofertą

dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 w formie i o treści wymaganej niniejszą

specyfikacją.

4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu , podlegać będą

wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy

# 9.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 8 siwz Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz, oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie).

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone tzn. co najmniej jedną osobę która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane do wykonawstwa w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej  /załącznik 3/,

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie);

3).	aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

# 2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1/.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2/.	W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.

3/.	Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

4/.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5/.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

a/.	określenie celu gospodarczego

b/.	określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia

c/.	oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

d/.  zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego

6/.Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod

warunkiem zawieszającym.

# 10.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.Dopuszcza się przekazywanie wniosków za pośrednictwem faksu. W tym przypadku, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji. Wymaga się aby, wnioski przekazywane faksem były potwierdzane pisemnie.

3.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi - na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał od wykonawców - nie później  niż na 2 dni przed terminem składania ofert tylko wtedy gdy wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca połowy dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu, to wówczas zamawiający może nie udzielić wyjaśnień lub pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy pobrali w Urzędzie Gminy dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej zamawiającego.

5.Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest

Jarosław Borecki			tel. 034 / 317 02 45; 		fax. 034 / 317 02 15

e-mail					jaroslawborecki@vp.pl

6. Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może zmienić specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

7. W celu zapewnienia wykonawcom niezbędnego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 Pzp.

# 11.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

## Wysokość wadium.

  - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium o wartości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

  - Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

## Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U 2007 r. Nr 42 poz. 275).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub

  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - na wezwanie Zamawiającego, którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

- gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;

- gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

h)	wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

i)	jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą.

## 3.	Miejsce i sposób wniesienia wadium.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Urząd Gminy Wręczyca Wielka 64 8249 0001 2001 0000 0912 0015

Przelew powinien wskazywać nazwę postępowania na które Wykonawca składa Ofertę.

Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub oryginał gwarancji/poręczenia wniesionych/złożonych jako wadium.

## 4.	Termin wniesienia wadium.

- Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000zł.

- W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

## 5.	Zwrot wadium.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

## 6.	Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba ze Wykonawca  udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

  - Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.	TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1/. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp)

2/. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie w/w terminu na oznaczony okres, jednak nie dłużej niż na 60 dni.

13.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art.9 ust.2 ustawy).

2. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

4.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5.Zamaiający zaleca, aby, ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

6.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musie w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć wykonanie podwykonawcy.

8.Na ofertę składają się:

a/	wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1

b/	oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy  - załącznik nr 4

c/	dokumenty oświadczenia wskazane w pkt. 9  ust. 1

d/	kosztorys ofertowy szczegółowy

9.Jeżeli  oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą „TAJNE”.

10. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w ust. 9).

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenie:

Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1 , 42-130 Wręczyca Wielka

„ Remont drogi gminnej Puszczew-Jezioro-Węglowice”

nie otwierać przed 08.09.2010r. godz. 13:15.

12. Poza oznaczeniem podanym jw. , koperta /opakowanie/ musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, tak aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania.

13. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w  ust. 11.

14. Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami ust. 11, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

15. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

# 14.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. nr 2 w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 08.09.2010 r. | do godz. | 13:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich

dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ust. 1 siwz.

# 2.Miejsce i termin otwarcia Ofert.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 08.09.2010r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka , pok. nr 14

# 3.Zwrot Oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy, który ją złożył –

art. 84 ust. 2  pzp.

# 15.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej siwz.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku 6  niniejszej siwz.

16.	INFORMACJA NT. WALUT OBCYCH , W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania prowadzone będą wyłąćznie w polskich złotych.

# 17.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „Najniższa Cena”.

Znaczenie procentowe kryterium „Najniższa Cena” – 100%.

Porównywaną ceną będzie cena brutto.

- Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C).

W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  CminCi  • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Najniższa Cena". |

- Zamawiający udzieli  zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

# 18. UZUPEŁNIENIE OFERTY.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# 19.	TRYB OCENY OFERT.

## Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1.   W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawi w tekście Oferty:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

2.	Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

      - Sprawdzanie wiarygodności Ofert.

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

        - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania Ofert, że złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

        - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie zart. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# 20.	WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1.	Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

2.	Równocześnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# 21.	ODRZUCENIE OFERTY

1.	Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 90 ust. 3 u.p.z.p.

2.	Równocześnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały odrzucone z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# 22.	Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny Ofert określonych w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego Ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli Oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych Ofert zawierającym punktację przyznaną Ofertom.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 3, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

# 23.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2.	O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

3.	Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację niniejszego zamówienia w terminie wcześniejszym, niż termin wskazany w pkt 1, w przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

4.	Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani dostarczyć dokument-umowę współpracy – umowę konsorcjum

# 24.	Informacje o umowie w sprawie zamówienia publicznego

1.	Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

- do umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,

- umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- okres realizacji umowy wskazany jest w załączniku 6 niniejszej SIWZ;

- zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie wskazanych w załączniku nr 6 niniejszej SIWZ – projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- umowa jest nieważna:

a)	w całości - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

b)	w części - w częścach wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.

3.	 Kwestie szczegółowe odnoszące się do zasad wykonania niniejszego zamówienia  uregulowane są w załączniku nr 6 niniejszej SIWZ – Projekt Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# 25.	Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1)	ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania Ofert,

2)	złożyli Ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania Ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# 26.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany ustawą.

2.W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się w terminie i na zasadach określonych w art. 182 ustawy.

# 27.	Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej siwz.

Na podstawie art. 36 ust.5 u.p.z.p. Zamawiający zastrzega, że roboty budowlano-drogowe nie mogą być powierzone podwykonawcom. Podwykonawcom można powierzyć w roboty geodezyjne.

Wręczyca Wielka, dnia 23.08.2010r.					...........................................

/zatwierdził/

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

- REMONT DROGI GMINNEJ PUSZCZEW-JEZIORO-WĘGLOWICE

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wręczyca Wielka,

ul. Sienkiewicza 1,

42-130 Wręczyca Wielka

2. WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:

| Nazwa firmy Adres |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) Oferty za realizację niniejszego zamówienia:

a)	cena netto (bez VAT):

_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)

b)	należny podatek VAT w wysokości 22 %

_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)

c)	cena brutto (z VAT):

_________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN)

  - niniejsza Oferta nas wiąże przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony wg załącznika nr 6 SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  - składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

    - Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – wzór harmonogramu robót

# HARMONOGRAM ROBÓT

| Lp | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robót do wykonania | Jednostki i ilości elementów robót do wykonania |  | finansowanie i realizacja inwestycji w 2010 roku [zł] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka | ilość | wrzesień | październik | listopad |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 3 | Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 4 | Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 5 | Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 6 | Inne roboty |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia, wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia

## OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy ...................................................................

Siedziba ......................................................................................

Regon ..........................................................................................  NIP ........................................

Telefon ......................................................................................... Fax ........................................

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Wykaz pracowników z uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy, robót, którzy będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia :

| Lp | Imię i nazwisko | stanowisko | Rodzaj/numer uprawnień budowlanych |
| --- | --- | --- | --- |

............................................ dnia ...................

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp

Załącznik Nr 2

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – remont drogi gminnej Puszczew-Jezioro-Węglowice

My niżej podpisani

.....................................................................................................

/imię i nazwisko/

.....................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

...........................................................................................................................................................

(nazwa / firma i adres Wykonawcy)

...........................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy wymogi o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a szczególności:

1)	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

3)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5 – wzór formularza wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez podwykonawców

## OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy ...................................................................

Siedziba ......................................................................................

Regon ..........................................................................................  NIP ........................................

Telefon ......................................................................................... Fax ........................................

Oświadczam, że w realizacji zamówienia na :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Roboty określone w kosztorysie ofertowym od pozycji nr .............  do pozycji nr ....................

zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy

.......................................................................................................................................................

/nazwa i adres podwykonawcy/

Podwykonawca posiada :

1.Zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zleconemu zakresowi robót,

2.Posiada niezbędne uprawnienia do wykonania określonych robót, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Oświadczam, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników.

.................................. data ..........................

.........................................

/podpis i pieczęć/

* niewłaściwe skreślić

- Załącznik nr 6

- Projekt umowy /wzór/ Nr        /2010

zawarta w dniu ……………….. r. we Wręczycy Wielkiej pomiędzy:

Gminą Wręczyca Wielka – Urzędem Gminy, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

NIP 574-10-62-830, REGON ………………

reprezentowaną przez:

Henryka Krawczyka – Wójta Gminy

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………

z siedzibą ……………………………………………………………………………………..

NIP ………………, REGON ……………..

reprezentowaną przez:

1.	 ……………………………………………….

2.	………………………………………………..

zwanym w treści umowy Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych mających na celu realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Puszczew-Jezioro-Węglowice”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące część składową niniejszej umowy.

- Zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane będzie według harmonogramu realizacji projektu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram określa rzeczowy i finansowy zakres robót związanych z miesięczną realizacją projektu.

§ 2

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r nr 223 poz.1655 ze zm.).

- Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy w z dnia ………….… r., w zakresie  w jakim nie jest sprzeczna z niniejszą umową,

- zawiadomienie o wyborze Wykonawcy,

- Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie Wykonawcy wprowadza się do niniejszej umowy w zakresie w jakim nie są sprzeczne z niniejszą umową.

§ 3

- Terminem rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy jest dzień sporządzenia protokołu przekazania placu budowy połączony z przekazaniem prawomocnych pozwoleń na budowę, dzienników budowy i dokumentacji. Sporządzenie protokołu nastąpi z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru nie później niż 7 dni od podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy strony ustalają na              10.11.2010 r, przy czym Wykonawca zobowiązuje się wykonywać poszczególne etapy robót w terminach wskazanych w harmonogramie o którym mowa w § 1 ust.3.

- Termin 10.11.2010 r. należy rozumieć jako termin odbioru końcowego bezusterkowego.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

  - Nadzór nad realizacją i koordynacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru ………………………………

- Kierowanie robotami objętymi umową Wykonawca powierza: …………………………………………. .

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006r, poz. 1118 ze zm.) oraz umową zawartą z Zamawiającym.

§6

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

- Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby ani Zamawiający ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczególności:

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, a także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji robót zapewnić na terenie ich prowadzenia należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP i p.poż..

- Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi ze swej winy Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1126).

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej na okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny koszt w następujących przypadkach:

1/.Ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł  za jedno zdarzenie,

2/.Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie przebywają na placu budowy w wysokości kwoty 10 000zł za jedno zdarzenie,

3/.Ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty 10 000 zł  za jedno zdarzenie,

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać Kodeks Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska między innymi zapobiegać powstawaniu odpadów ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie.

- Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, własnym kosztem i staraniem do:

- urządzenia placu robót, zaplecza, ponoszenia kosztów za media,

- przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizację robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących,

- wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120, póz. 1126),

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- ubezpieczenia budowy i robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy na kwotę …………………………… (wpisać kwotę brutto z oferty przetargowej),

- transportu i składowania ziemi, oraz wywozu wszelkich powstałych odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji,

- sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- likwidacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 8

- Wykonawca może wykonać roboty będące przedmiotem umowy sam lub przy pomocy podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt. 27 siwz. Stosownie do treści art. 6471 § 1 KC strony ustalają, że następujący zakres robót: …………..……… ……………………………………….……………………………… Wykonawca będzie realizował przy pomocy podwykonawców, a pozostałe roboty będzie  wykonywał osobiście.

- Przed powierzeniem podwykonawcom robót wskazanych w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na to zgodę Zamawiającego i w tym celu przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z oznaczeniem części dokumentacji dotyczącej wykonania robót przez podwykonawcę oraz wykazaniem zdolności podwykonawcy do wykonania tych robót. W przypadku gdy podwykonawca zawiera dalsze umowy podwykonawstwa, to wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą(ami) i/lub podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami przekazać Zamawiającemu uwierzytelnione przez siebie kopie tych umów, określające w szczególności zakres robót i termin ich realizacji oraz wynagrodzenie i sposób jego zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (ów), o których mowa w ust.3.

- Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla Podwykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.

- W razie braku dowodu płatności podwykonawcy lub oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności Zamawiający ma prawo z wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymać kwoty odpowiadające wynagrodzeniom należnym podwykonawcom do czasu uzyskania pewności, że roszczenia podwykonawców zostały zaspokojone lub nie istnieją, lub na zlecenie Wykonawcy zapłacić bezpośrednio podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez wszystkich podwykonawców.

§ 9

- Inspektor Nadzoru może polecić wstrzymanie robót w następujących przypadkach:

- Nieprzestrzegania przepisów BHP i p.poż.

- Wykonania robót niezgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

- Nie stosowanie się do poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru wynikających z jego zakresu praw i obowiązków oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Wznowienie robót może nastąpić po ustaniu przyczyn ich przerwania i za zgodą Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe brutto, o wielkości ustalonej w złożonej ofercie …………………………………………………….……….… zł brutto (słownie: …………………………………………………….) w tym podatek VAT …………..zł .

- Obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wartość robót i materiałów. Materiały przewidziane do wbudowania powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

§ 11

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie realizowane fakturami częściowymi.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy za wykonany i odebrany etapy robót - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu - nie częściej niż raz na kwartał.

- Suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości umowy.

- Odbiór robót, na podstawie protokołów odbioru częściowego nie stanowi o spełnieniu świadczenia, bowiem roboty objęte niniejszą umową mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru końcowego całości robót.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy po wykonaniu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Datą wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu, o którym mowa w ust.5 oraz po dostarczeniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie za prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktur jest bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót, zatwierdzony przez Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru. Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje płatność faktury do czasu ich usunięcia i sporządzenia dodatkowego bezusterkowego protokołu odbioru

- Wykonawca nie może pod rygorem nieważności – bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, których wartość nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt.5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności o którym mowa w § 15 ust.3 p.pkt.1) wynagrodzenie ustalone w § 10 ust.1 zostanie odpowiednio obniżone.

§ 12

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie robót objętych umową w tym użyte materiały, na okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę robót i przejęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych potwierdzonych protokołem odbioru końcowego.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, użytych materiałów oraz dostarczonych i zamontowanych urządzeń zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okresy równe okresowi udzielonej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

- Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości realizowane będą w miejscu wskazanym w § 1 umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagałoby ono nadmiernych kosztów.

- Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art.563 Kodeksu Cywilnego.

§ 13

  - Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 umowy ,

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ,

- zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek ,

- zwłoki w wykonaniu robót określonych w harmonogramie o którym mowa w § 1 ust.3 umowy na koniec kwartały w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w tym harmonogramie  za dany kwartał.

2	Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.	W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek w robotach Zamawiający może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych. W takim przypadku koszty o których wyżej mowa Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.	Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania.

§ 14

- Protokół odbioru częściowego.

- Po zakończeniu etapu robót zgodnie z harmonogramem o którym mowa w § 1 ust. 3, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru.

- Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

- dziennik budowy,

- protokóły badań i sprawdzeń.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół  odbioru częściowego sporządzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy stanowi podstawę do wystawienia faktur częściowych.

- Protokół odbioru końcowego.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,  obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- Kosztorysy powykonawcze.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10. dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzają i podpisują: Inspektor nadzoru, Kierownik budowy przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wady ujawnione w trakcie odbioru:

  - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 15

- Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenia do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót określonych w harmonogramie o którym mowa w § 1 ust.3 umowy,

- zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

- Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy prawa.

- Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

  - przekazanie terenu budowy,

  - przekazanie dokumentów budowy.

- Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ewentualnie wstrzymanie, wznowienie robót, ze względu na:

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje,

- przedłużenie procedury przetargowej,

- uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),

- konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,

- roboty dodatkowe,

- technologię wykonywania robót,

- zmiany stanu prawnego,

- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,

- wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,

- działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

  - ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

  - z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,

  - rezygnacją z części robót.

- Sposób inicjowania zmian:

- Zamawiający:

  - wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

  - wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany.

Osoby występujące po stronie Zamawiającego wnioskują do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

- Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 10 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

§ 16

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

  - Wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

  - Wykonawca wprowadzi na teren budowy podwykonawców z naruszeniem warunków określonych w umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części, ani od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

  - zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

  - dokonanie odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace,

  - przejęcie terenu budowy.

§ 17

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy.

§ 18

  - Wzajemna korespondencja pisemna stron dokonywana będzie:

- dla Zamawiającego: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1,

- dla Wykonawcy: …………………………………………………….

  - Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną.

  - Strony dopuszczają w ramach pisemnej korespondencji z wyłączeniem wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi komunikowanie się za pomocą faksu na niżej wskazane numery, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania „faksu”:

- dla Zamawiającego 34 / 317-02-15,

- dla Wykonawcy ………………..…… .

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

§ 20

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu dla Zamawiającego.

§ 21

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA:

Wykonawca usuwa niepotrzebne.