Załącznik Nr 5

do Protokołu Nr VIII/11

z dn.28.06.2011 r.

Sprawozdanie

z realizacji budżetu Gminy za 2010 r.

Budżet gminy na 2010 rok był budżetem okresu przełomowego, gdyż uchwalała go Rada poprzedniej kadencji, natomiast państwu przypada w udziale rozpatrzenie sprawozdania z jego wykonania oraz podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium.

Sprawozdanie, jakie państwo otrzymali z materiałami na dzisiejszą sesję, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu. Jest ono informacją o realizacji przyjętych wcześniej zobowiązań i ocenie podlega stopień ich realizacji. Ocena zasadności i kierunków wyboru poszczególnych zadań była dokonana na etapie uchwalania budżetu.

Miniony rok obfitował  w  inwestycje,  jedne zadania kończono, kolejne rozpoczynano. Warto spojrzeć na to co zostało wypracowane i osiągnięte z budżetu 2010 r. w  poszczególnych dziedzinach.

Oświata - kultura- sport:

- W ramach kontynuowania termomodernizacji budynku  Zespołu Szkół w Truskolasach w końcu sierpnia 2010r. zakończono ostatni etap prac, jakim była wymiana wewnętrznej  instalacji centralnego ogrzewania.

- W Szkole Podstawowej w Kulejach - w ramach realizacji zadania dwuletniego przypadającego na lata 2010-2011 rozpoczęto rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej 
w Kulejach o pomieszczenia kuchni i stołówki – w 2010r. wykonano stan surowy.

- W 2010r. przebudowano i ocieplono budynek Przedszkola 
w Truskolasach celem dostosowania do obecnych wymogów, 
w tym dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano również monitoring w tym obiekcie.

- Zmieniono częściowo elewację i wymiano część stolarki 
w przedszkolu we Wręczycy Wielkiej.

- wymieniono również stolarkę okienną w oddziale przedszkola 
w Hutce,

- w Gminnym Ośrodku Kultury zakończono I etap wykończenia sali widowiskowej przy wsparciu środkami unijnymi 
w wysokości  719.955 zł.

- w 2010 r. wybudowano 4 place zabaw: w Czarnej Wsi, Golcach, Pierzchnie i Puszczewie, przy dofinansowaniu środkami 
z Urzędu Marszałkowskiego.

- wybudowano wielofunkcyjny budynek magazynowo-socjalny na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej, przy dofinansowaniu środkami unijnymi na kwotę 408.914zł.

- przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych dwie działki o  pow. 1,7798 ha w Puszczewie, z przeznaczeniem na  boiska sportowe.

Drogi  gminne:

- w ramach zadania dwuletniego przewidziane na lata 2010-2011 pn.  przebudowa ul. Sienkiewicza, Prusa i Konopnickiej we Wręczycy Wielkiej – w 2010r. na ul. Sienkiewicza ułożono 3.251 m2 nakładki asfaltowej -  tj. ok 500 mb, 3.707m2 chodnika i 960,2m2 parkingu oraz 1.840,1mb kanalizacji deszczowej

- ułożono  nakładkę asfaltową na drodze Puszczew- Jezioro

- nakładkę asfaltową ułożono również na  drodze gminnej D-545, D-546 w msc. Długi Kąt

- ułożono chodnik na zadaniu p.n. poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na łuku ulicy Długiej we Wręczycy Małej

- opracowano dokumentację projektową i ułożono nakładkę asfaltową na ul. Cichej i Sosnowej w Szarlejce.

- odtworzono i udrożniono rów odwadniający w pasie drogi gminnej w m. Węglowice i Borowe

- ze środków pozabudżetowych w 2010 r. wybudowano:

- 5,7 km drogi powiatowej Kalej-Szarlejka oraz  2,2 km kanalizacji deszczowej i 2,2 km chodnika, przy udziale finansowym Gminy w wysokości 1.260.000zł

- 2,1 km drogi Kałmuki–Hutka, gdzie przy części ułożono chodnik.

- wykonano podbudowę i  nową nawierzchnię na drodze wojewódzkiej  494 we Wręczycy Wielkiej  na odc. od świateł do ul. Ogrodowej.

- Oświetlenie uliczne - Opracowano projekty na budowę 47 lamp na: ul. Kościelnej w Kalei, Bukowej w Kulejach, Gruszowej i 3 Maja we Wręczycy Wielkiej,  Puszczew-Jezioro, Puszczew k/magazynów GS, Bieżeń-Puszczew, w Borowem ul. Nowa  oraz  Truskolasy k/cmentarza.

Ochotnicze Straże Pożarne – do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2010r. w tym dziale należy zaliczyć:

- rozbudowę  remizy OSP w Klepaczce - było to zadanie dwuletnie zaplanowane na lata 2009-2010,

- wykonanie elewacji na strażnicy w Kalei,

- termomodernizacja remizy we Wręczycy Wielkiej

- zakup samochodu ratownictwa technicznego  dla OSP we Wręczycy Wielkiej.

Wodociągi i  kanalizacja sanitarna:

Budowa kanalizacji sanitarnej jest największą i najkosztowniejszą inwestycją, a prowadzimy dwa takie zadania – polegające na wybudowaniu  23,6 km sieci kanalizacyjnej oraz 8 przepompowni:

- pierwsze zadanie pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II” w tym 15,2 km kanalizacji z 400 przyłączami  - przy wsparciu finansowym środkami unijnymi  w kwocie -  8.081.216zł

- drugie zadanie budowa kanalizacji sanitarnej na zadaniu Piła – Zamłynie na odc. 8,4 km  z 180 przyłączami przy wsparciu finansowym środkami unijnymi  w kwocie 4 mln zł.

- w 2010r. rozpoczęto remont i rozbudowę urządzeń oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej – jest to również zadanie dwuletnie przypadają cena lata 2010-2011

- w końcu września 2010 r. zakończono prace przy budowie wodociągu  na ul. Podgaj i Gruszowej we Wręczycy Wielkiej.

Administracja - W 2010r. zakończono rozbudowę budynku Urzędu Gminy. Wybudowano również budynek  magazynowo-gospodarczy o powierzchni zabudowy 62.50m² i powierzchni użytkowej 47,50m²  pod potrzeby GOPS, jako magazyny na artykuły żywnościowe z Banku Żywności, które są następnie wydawane podopiecznym GOPS-u. Zainstalowano również monitoring Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.

Tak w wielkim skrócie przedstawiała się realizacja największych inwestycji 2010 roku.

Szanowni Państwo,

Realizacja budżetu gminy w 2010 roku przebiegała prawidłowo, zarówno w wymiarze finansowym jak również rzeczowym. Potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kończąc  pragnę   wyrazić   wszystkim,   którzy   się   do   tego przyczynili serdeczne słowa podziękowania.

Składam podziękowania Panu Przewodniczącemu 
i Wysokiej Radzie poprzedniej i obecnej kadencji, Dyrektorom Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Sołtysom i Pracownikom Urzędu za pomoc przy realizacji tego budżetu.

Tym wszystkim, którzy swoimi radami, dobrym słowem i szczerością  mobilizowali mnie do większego wysiłku i działania -  serdecznie dziękuję.

Uwzględniając pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rady oraz pozytywny wniosek Komisji Rewizyjnej wnoszę o udzielenie  absolutorium za 2010r.

Wójt Gminy

/mgr Henryk Krawczyk/