ZARZĄDZENIE Nr 85/2011

Wójta Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 24 sierpnia 2011r.

OG. 0050.85.2011

w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały                                   Nr XXXVII/366/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego.

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 sierpnia 2011 roku:

- Radzie Gminy Wręczyca Wielka,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 85/2011 Wójta Gminy

Wręczyca Wielka z dnia

24 sierpnia 2011r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 – 2027.

Rada Gminy we Wręczycy Wielkiej Uchwałą Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010r. przyjęła wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2027, w tym: wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2011 – 2014.

W przedsięwzięciach wieloletnich o charakterze bieżącym zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 1.009.757,00 zł do kwoty 969.779,00 zł, zwiększono nakłady w roku 2011 i limit zobowiązań odpowiednio z kwoty 531.970,00 zł do kwoty 880.084,00 zł i z kwoty 531.970,00 zł do 880.084,00 zł.

W przedsięwzięciach wieloletnich o charakterze majątkowym dodano dziesięć nowych przedsięwzięć do realizacji tj.:

- zakup trzech zestawów multimedialnych,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei,

- budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa,

- budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa,

- budowa wodociągu w miejscowości Pierzchno,

- budowa wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa,

- budowa wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka,

- budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona,

- budowa kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj,

- remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej,

zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 24.921.020,00 zł do kwoty 25.457.443,00 zł, zwiększono nakłady w roku 2011 i limit zobowiązań odpowiednio z kwoty 16.177.189,00 zł do kwoty 18.927.433,00 zł i z kwoty 2.504.164,00 zł do kwoty 4.859.188,00 zł.

- Przedsięwzięcia ujęte Uchwałą Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010r.

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| I | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | UG | Jak w części B załącznika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Moja szkoła - mój kapitał na przyszłość" PKOL | GZEAO (SP Borowe) | 2010-2012 | 111 553 | 52 250/ 52 250 | 31 340/ 31 340 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 2 | "Przez edukację do lepszej przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach" PKOL | GZEAO (SP Truskolasy) | 2010-2011 | 248 975 | 146 746/ 146 746 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 3 | "nauka szansą na lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach" PKOL | GZEAO (Gimnazjum Truskolasy) | 2010-2011 | 273 308 | 127 462/ 127 462 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 4 | "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy" PKOL | GZEAO (ZS Wręczyca Wielka) | 2010-2011 | 321 276 | 171 826/ 171 826 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 5 | "Nasze europejskie podróże" Program Comenius | GZEAO (Przedszkole Wręczyca) | 2010-2012 | 54 645 | 33 686/ 33 686 | 13 759/ 13 759 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| Suma | X | X | 1 009 757 | 531 970/ 531 970 | 45 099/ 45 099 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| III | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa kanalizacji w Truskolasach | UG | 2008-2011 | 10 382 878 | 6 782 450/ 325 342 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 2 | Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie-Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie-Piła Pierwsza | UG | 2008-2011 | 8 791 553 | 6 411 833/ 194 191 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 3 | Wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku | UG | 2010-2011 | 1 039 030 | 1 029 890/ 1 000 000 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 4 | Wykup gruntów pod przepompownie dla kanalizacji Truskolasy | UG | 2010-2011 | 99 300 | 57 340/ 57 340 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 5 | Przebudowa ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej | UG | 2010-2011 | 2 500 000 | 1 000 000/ 255 335 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 6 | Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E-region częstochowski" | UG | 2010-2012 | 1 292 943 | 538 407/ 538 407 | 754 536/ 754 536 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 7 | System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego | UG | 2008-2011 | 70 316 | 47 269/ 47 269 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 8 | Rozbudowa budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką | UG | 2009-2011 | 745 000 | 310 000/ 86 280 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| Suma | X | X | 24 921 020 | 16 177 189/ 2 504 164 | 754 536/ 754 536 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| IV | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BRAK |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie ( I + II + III+IV) | X | X | 25 930 777 | 16 709 159/ 3 036 134 | 799 635/ 799 635 | 0/ 0 | 0/ 0 |

- Przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011r.

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| I | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | UG | Jak w części B załącznika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Moja szkoła - mój kapitał na przyszłość" PKOL | GZEAO (SP Borowe) | 2010-2012 | 111 553 | 58 948/ 58 948 | 31 340/ 31 340 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 2 | "Przez edukację do lepszej przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach" PKOL | GZEAO (SP Truskolasy) | 2010-2011 | 248 975 | 248 975/ 248 975 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 3 | "Nauka szansą na lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach" PKOL | GZEAO (Gimnazjum Truskolasy) | 2010-2011 | 273 308 | 256 910/ 256 910 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 4 | "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy" PKOL | GZEAO (ZS Wręczyca Wielka) | 2010-2011 | 281 298 | 281 298/ 281 298 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 5 | "Nasze europejskie podróże" Program Comenius | GZEAO (Przedszkole Wręczyca) | 2010-2012 | 54 645 | 33 953/ 33 953 | 13 759/ 13 759 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| Suma | X | X | 969 779 | 880 084/ 880 084 | 45 099/ 45 099 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| III | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa kanalizacji w Truskolasach | UG | 2008-2011 | 9 769 693 | 7 659 450/ 1 202 342 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 2 | Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie-Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie-Piła Pierwsza | UG | 2008-2011 | 7 889 429 | 6 411 833/ 194 191 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 3 | Wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku | UG | 2010-2011 | 419 030 | 409 890/ 380 000 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 4 | Wykup gruntów pod przepompownie dla kanalizacji Truskolasy | UG | 2010-2011 | 87 343 | 57 340/ 57 340 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 5 | Przebudowa ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej | UG | 2010-2011 | 2 473 244 | 1 000 000/ 255 335 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 6 | Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E-region częstochowski" | UG | 2010-2012 | 1 292 943 | 538 407/ 538 407 | 754 536/ 754 536 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 7 | System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego | UG | 2008-2011 | 378 419 | 372 469/ 372 469 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 8 | Rozbudowa budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką | UG | 2009-2011 | 745 720 | 320 000/ 96 280 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 9 | Zakup trzech zestawów multimedialnych (komputer z oprogramowaniem (Windows), monitor, projektor) w ramach przedsięwzięcia „Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy” PKOL | GZEAO (ZS Wręczyca Wielka) | 2010-2011 | 12 600 | 12 600/ 12 600 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 10 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei | UG | 2009-2011 | 716 377 | 695 223/ 695 223 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 11 | Budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa | UG | 2010-2011 | 66 600 | 60 000/ 60 000 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 12 | Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa (boczna ul. Sportowej) | UG | 2010-2011 | 77 975 | 70 000/ 70 000 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 13 | Budowa wodociągu w miejscowości Pierzchno | UG | 2010-2011 | 57 930 | 50 000/ 50 000 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 14 | Budowa wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa | UG | 2010-2011 | 34 320 | 27 000/ 27 000 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 15 | Budowa wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka | UG | 2010-2011 | 70 320 | 63 000/ 63 000 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 16 | Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona | UG | 2010-2011 | 62 930 | 55 000/ 55 000 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 17 | Budowa kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj | UG | 2010-2011 | 437 349 | 430 000/ 430 000 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| 18 | Remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej | UG | 2010-2011 | 865 221 | 695 221/ 300 001 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| Suma | X | X | 25 457 443 | 18 927 433/ 4 859 188 | 754 536/ 754 536 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| IV | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BRAK |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie ( I + II + III +IV) | X | X | 26 427 222 | 19 807 517/ 5 739 272 | 799 635/ 799 635 | 0/ 0 | 0/ 0 |

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich o charakterze bieżącym w I półroczu 2011r. przedstawia się następująco:

- „Moja szkoła – mój kapitał na przyszłość” PKOL (GZEAO – SP Borowe) – wydatki wykonane w kwocie 22.129,06 zł,

- „Przez edukację do lepszej przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach” PKOL (GZEAO – SP Truskolasy) – wydatki wykonane w kwocie 124.487,00 zł,

- „Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów              i uczennic Gimnazjum w Truskolasach” PKOL (GZEAO – Gimnazjum Truskolasy) – wydatki wykonane w kwocie 120.254,70 zł,

- „Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy” PKOL (GZEAO – ZS Wręczyca Wielka) – wydatki wykonane w kwocie 237.729,76 zł,

- „Nasze europejskie podróże” Program Comenius (GZEAO – Przedszkole Wręczyca Wielka – wydatki wykonane w kwocie 26.652,66 zł.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym w I półroczu 2011r. przedstawia się następująco:

- Budowa kanalizacji w Truskolasach – wydatki wykonane w kwocie 3.179.324,90 zł. Projekt realizowany z udziałem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

- Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła – Zamłynie – Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie – Piła Pierwsza – wydatki wykonane w kwocie 2.188.925,96 zł. Projekt realizowany z udziałem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

- Wykonanie projektu wraz z uzbrojeniem działek w Grodzisku – wydatki wykonane    w kwocie 34.501,32 zł (realizacja zadania przypada na II półrocze).

- Wykup gruntów pod przepompownie dla kanalizacji Truskolasy – wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł. Projekt realizowany będzie w II półroczu 2011r. z udziałem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

- Przebudowa ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej – wydatki wykonane w kwocie 343.319,94 zł.

- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E – region częstochowski” – wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł. Projekt na etapie oceny przez RPO WSL 2007 – 2013.

- System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego – wydatki wykonane           w kwocie 0,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2011r.

- Rozbudowa budynku Szkoły w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką – wydatki wykonane w kwocie 204.130,09 zł.

- Zakup 3 zestawów multimedialnych – wydatki wykonane w kwocie 12.600,00 zł (GZEAO – ZS Wręczyca Wielka) PKOL „Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy”.

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – wydatki wykonane w kwocie 1.000,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2011r. z udziałem środków        w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

- Budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa – wydatki wykonane           w kwocie 0,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2011r.

- Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa (boczna ul. Sportowej) – wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2011r.

- Budowa wodociągu w miejscowości Pierzchno – wydatki wykonane w kwocie 0,00zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2011r.

- Budowa wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa – wydatki wykonane               w kwocie 0,00 zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2011r.

- Budowa wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka – wydatki wykonane              w kwocie 0,00 zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2011r.

- Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona – wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2011r.

- Budowa kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj – wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2011r.

- Remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej – wydatki wykonane w kwocie 298.476,22 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w ciągu I półrocza 2011 roku w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zmieniono:

01.01.2011r.		30.06.2011r.		Zmiana

- dochody bieżące		 40.645.619,00	 42.112.361,00	1.466.742,00

- dochody majątkowe		   6.664.342,00	   8.082.100,00	1.417.758,00

- wydatki bieżące		 35.013.034,00	 36.087.277,00	1.074.243,00

- wydatki majątkowe		 18.102.495,00	 20.513.726,00	2.411.231,00

- przychody budżetu		 14.097.059,00	 14.258.763,00	   161.704,00

- rozchody budżetu		   8.291.491,00	   7.852.221,00        (-)  439.270,00