Załącznik Nr 1

do Protokołu Nr XXII/13

z dnia 27.03.2013 r.

Informacja

nt. planowanych remontów dróg gminnych w roku 2013

Ze względu na zniszczenia, jakie powstały na drogach 
o nawierzchni gruntowej po okresie zimowym, aby umożliwić mieszkańcom korzystanie z tych dróg zmuszeni byliśmy rozpocząć następujące prace przy przebudowie:

- ok. 250 mb odcinka drogi D548 w msc. Długi Kąt „Oski”. Wartość robót wg kosztorysu wykonawcy robót wynosi 26.952,50zł. Zakres robót polega na ułożeniu warstwy odsączającej oraz podbudowy z żużla wielkopiecowego.

- ok. 100 mb odcinka drogi D335 w msc. Jezioro „Cyganka”. Wartość robót 10 332,84 zł

- ok. 70 mb odcinka drogi D479 ulicy Borowej w Szarlejce. Wartość robót 9 613, 69zł

- ok. 470 mb drogi D892 ulicy Równoległej w Truskolasach. Wartość robót 46 771,84zł.

Wcześniej warunki pogodowe pozwoliły również  na przeprowadzenie:

- remontu ulicy Polnej w Grodzisku na kwotę 2.460,00zł. Zakres robót polegał na likwidacji wyboi przez  profilowanie 
i zagęszczanie istniejącej nawierzchni.

- remontu ulicy Naftowej w  Nowej Szarlejce. Wartość robót 9.705,35zł

- likwidacji wyboi na odcinku drogi między remizą OSP 
w Golcach a ulicą Pisakową w Truskolasach, dostarczono kruszywo na kwotę 1.722,00zł.

- Wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych na kwotę 54.668,82zł

Poczyniono również przygotowania do rozpoczęcia remontów cząstkowych na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej. 
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót, jest nią  - Spółka z o. o.  Larix z/s w Lublińcu. Zakres robót przewiduje wycięcie uszkodzonych miejsc w nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów i wbudowanie 80 ton mieszanki. Planowany termin zakończenia  - do 1 lipca 2013r. Ze względu na ostatnie opady śniegu i mrozy nie można było  rozpocząć remontu cząstkowego.

Wymagają również  remontu drogi o nawierzchniach tłuczniowych:

- ul. Sportowa w Truskolasach,

- Piła Druga- Nowiny,

- Kalej – Grodzisko,

- Klepaczka, od remizy OSP do drogi powiatowej Bór Zapilski - Zamłynie

- Jezioro, w kierunku msc. Łebki

- Przebudowa ok. 300 mb. odcinka drogi 90/32 w msc. Pierzchno. Wartość robót wg szacunków ok. 32 500 zł.

- ul. Jabłoniowa we Wręczycy Wielkiej

- oraz wykonanie rowów przy ul. Nadrzecznej w  Grodzisko .

- jest jeszcze potrzeba doprowadzenie do przejezdności dróg o nawierzchni gruntowej, gdzie wytyczono nowe działki budowlane, które w części są już zabudowane, a drogi stanowią nasza własność.

Niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. opady śniegu wpływają na wyższe koszty zimowego utrzymania dróg, a także na rozmiar planowanych środków na remonty dróg.

Do dnia 20.03.2013 roku koszt odśnieżania i posypywania dróg wyniósł 209 187 zł, z czego w 2013r. – 178.101zł. Koszt materiałów do zwalczania śliskości na drogach w 2012 roku 
13.856,44zł a w 2013 roku 15 179,55zł. Razem do 20.03.2013 na zimowe w sezonie 2012/13 utrzymanie dróg wydano 238.222,99zł. Nie rozliczono  jeszcze  usług przy usuwaniu  śniegu i posypywania dróg z ubiegłego tygodnia.

Wójt Gminy

mgr Henryk Krawczyk