Załącznik Nr 7

do Protokołu Nr XXXII/14

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie

z realizacji budżetu Gminy za 2013 r.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji budżetu gminy oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2013 rok otrzymali państwo wcześniej Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 
26 marca 2014 r. Nr 37/2014. Ponieważ materiały te były szczegółowe i obszerne, w swoim wystąpieniu skupię się  na wydatkach inwestycyjnych aby spojrzeć na to co zostało wypracowane i osiągnięte z ubiegłorocznego budżetu  
w  poszczególnych dziedzinach.

- Rozpocznę od dróg gminnych:

- przebudowano prawie 1,2 km dróg na następujących odcinkach:  drogę D548 w msc. Długi Kąt „Oski”, drogę D335 w msc. Jezioro „Cyganka”, ulicę Borową w Szarlejce, drogę gminną w Pierzchnie, oraz ulicę Równoległą w Truskolasach,

- przeprowadzono remonty na: ulicy Polnej w Grodzisku, ulicy Naftowej  i ul. Kościelnej (tylko na odcinku zabudowanym) 
w  Nowej Szarlejce  oraz zlikwidowano wyboje na odcinku drogi między remizą OSP w Golcach i ulicą Piaskową 
w Truskolasach

- w 2013 roku w dwóch etapach prowadzono remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowo-bitumicznych, w ramach realizacji tego zadania zabudowano 262 tony masy bitumicznej,

- prowadzono prace przy; udrażnianiu, odtwarzaniu rowów przydrożnych, oznakowaniu, uzupełnianiu bądź wymianie oznakowania dróg gminnych, pielęgnacji zieleni, wykaszaniu rowów, oraz przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych.

- Oświata - kultura- sport:

- Zakończono  prace i oddano do użytku  zadanie realizowane w latach 2012-2013  pn. „Rozbudowa 
i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego  na boisku Olimpii Truskolasy”, przy dofinansowaniu środkami unijnymi w wysokości 500 tys. zł.

- Zagospodarowano przestrzeń publiczną etap II w Kalei 
w ramach której powstało miejsce do uprawianiu ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zadanie dofinansowane środkami   zewnętrznymi w wysokości 166 198,0zł.

- W placówkach oświatowych przeprowadzono remonty oraz malowanie pomieszczeń w tym m.in. w Zespole Szkół 
w Truskolasach remont łazienki przy świetlicy oraz pieca konwekcyjnego, w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej zagospodarowano teren przy wejściu do szkoły od strony boiska oraz pomalowano pomieszczenia oddziału przedszkolnego, w Zespole Szkół w Węglowicach pomalowano sale lekcyjne, część korytarza oraz szatnie 
w gimnazjum i pomieszczenia kuchni w przedszkolu,

- Przygotowano koncepcję rozbudowy  Przedszkola 
w Węglowicach,

- Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, oraz aplikowano o środki unijne na ten cel. Wniosek przewiduje dofinansowanie 
w wysokości 424 tys. zł.

- Przeprowadzono remonty świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi, oraz domu wiejskiego, również z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim. Zadania  te były współfinansowane środkami zewnętrznymi  w łącznej wysokości – 28 988 zł.

- W 2013 r. do LGD Zielony Wierzchołek Śląska  złożono trzy wnioski na budowę placów zabaw, dwa z nich uzyskały negatywna aprobatę  Urzędu Marszałkowskiego, a na trzeci wniosek dot. Długiego Kąta gmina podpisała dopiero umowę w lutym 2014 r.

- Gospodarka wodno - ściekowa:

- opracowano projekt na budowę wodociągu Puszczew-Jezioro oraz przy ul. Wczasowej w Borowem,

- rozpoczęto prace przy budowie wodociągu wraz 
z przyłączeniem na ul. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej, Zadanie dwuletnie realizowane  w latach 2013-2014.

- rozpoczęto prace przy budowie wlotu kanału kanalizacji deszczowej od ul. Strażackiej przez ul. 3 Maja we Wręczycy Wielkiej. Również jest to zadanie dwuletnie, zakończone 
w 2014r.

- W ramach zakupów inwestycyjnych wykupiono grunt pod w/w przejście kanalizacji deszczowej, oraz planowany wylot drogi gminnej we Wręczycy Wielkiej, dotyczy to gruntu za Gminnym Ośrodkiem Kultury.

- Pozostałe zadania:

- realizując „Program unieszkodliwiania azbestu z budynków z terenu Gminy Wręczyca Wielka” w 2013r. usunięto 
i zutylizowano ponad 5,5 tys. m2 azbestu,

- W ramach realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w II półroczu 2013r. z Gminy zebrano i przekazano na Sobuczynę 2 473 tony odpadów zmieszanych/przy planowanych 1.725/  oraz ponad  228 ton  odpadów segregowanych.

- wymieniono bramy garażowe w strażnicach OSP: Czarna Wieś, Golce i Hutka, oraz okna w Grodzisku,

- rozpoczęto prace przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

- Przekazano 40 tys. dotacji dla Powiatu Kłobuckiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji  Ośrodka Zdrowia w Kalei,

- Gminna Spółka Wodna otrzymała z budżetu gminy 20 tys. zł. Ze środków tych odbudowano bądź zakonserwowano rowy melioracyjne na odc. 2 320 mb za kwotę 19 992,15 zł 
w tym: przeprowadzono konserwację 1,2 km rowów melioracyjnych w Pierzchnie, we Wręczycy Małej przy oczyszczalni ścieków na odc. 600 mb oraz odbudowano 300 mb rowu odwadniającego tereny przy ul. Polnej we Wręczycy Wielkiej oraz 220 mb w Puszczewie.

- wyemitowano obligacje na kwotę 10 410 000 zł pozostały milion będzie wyemitowany 27 czerwca 2014 r. łącznie 
z objęciem całej emisji gwarancją,

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpoczął prace przy remoncie DW 492 od świateł we Wręczycy Wielkiej do ronda w Kłobucku, zadanie dwuletnie realizowane w latach 2013-2014. Inwestycja oprócz podbudowy drogi i nowej nawierzchni obejmuje również  większe roboty ziemne, 
w zakres których, wchodzi m.in. budowa chodników, kanalizacja deszczowa oraz wymiana wodociągu.

Tak w wielkim skrócie przedstawia się realizacja inwestycji 
w 2013 roku. Zdaję sobie sprawę, że przedstawione efekty rzeczowe, są pochodną możliwości finansowych gminy, 
a nie oczekiwań społecznych. Niemniej jednak, nie bez znaczenia jest fakt, że wszystkie zadania, które wspólnie wytyczyliśmy na 2013 r., zostały wykonane, chociaż przy  uchwalaniu budżetu wszyscy mieliśmy obawy, czy uda się je zrealizować.  Dzięki prowadzonym inwestycjom majątek Gminy został wzbogacony 
o nowe obiekty a przeobrażenia zachodzące w gminie są znaczne 
i dla wszystkich  widoczne. Uważam, że 2013 rok, pomimo wszystko, był dla naszej gminy pomyślny, zaowocował wymiernymi efektami  i osiągnięciami.

Szanowni Państwo,

Realizacja budżetu gminy w 2013 roku przebiegała prawidłowo, zarówno w wymiarze finansowym jak również rzeczowym. Potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kończąc  pragnę   wyrazić   wszystkim,   którzy   się   do   tego przyczynili serdeczne słowa podziękowania.

Składam podziękowania Panu Przewodniczącemu 
i Wysokiej Radzie, Dyrektorom Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Sołtysom i Pracownikom Urzędu za pomoc przy realizacji tego budżetu.

Uwzględniając pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rady oraz pozytywny wniosek Komisji Rewizyjnej wnoszę o udzielenie  absolutorium za 2013r.

Wójt Gminy

mgr Henryk Krawczyk