Załącznik Nr 4

do Protokołu Nr V/15

z dnia 26 marca 2015 r.

Informacja z działalności Wójta  Gminy Wręczyca

za okres  od 23 lutego do 26 marca 2015 r.

na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 marca2015r.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Zarządzenia:

W okresie między sesyjnym podjęte zostały dwa zarządzenia  Wójta Gminy:

- Zarządzeniem Nr 21/2015 z 26 lutego 2015 roku zmniejszono  dochody i wydatki  budżetu gminy o 39 427 zł 
z tyt. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 lutego  2015r.  Nr FBI.3111.14.2.2015.

- Zarządzeniem Nr 24/2015 z 4 marca 2015 roku zwiększono  dochody i wydatki  budżetu gminy o 8 951 zł 
z tyt. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 lutego  2015r.  Nr FBI.3111.50.2.2015.

Przetargi, umowy:

- w dniu 11 marca br. został ogłoszony przetarg na budowę 
sieci wodociągowej na ul. Dworskiej w Kalei. Otwarcie ofert wyznaczono na 27 marca br.

- w Kancelarii Notarialnej w Kłobucku podpisano akty na sprzedaż  5 działek budowlanych w Grodzisku, w tym;  17 marca br. na trzy działki i na dwie działki 23 marca br.

- w dniu 18 marca  odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont cząstkowy dróg gminnych. Złożono 3 oferty, w tym najkorzystniejsze warunki przedstawił Zakład Robót Drogowo-Budowlanych Rafał Tomala z Wręczycy Małej na kwotę 152.688,02 zł, a najwyższa przedstawił DROMET z Częstochowy na kwotę 153.950,53 zł.

Umowę z Zakładem Robót Drogowo-Budowlanych 
z Wręczycy Małej podpisano 23 marca br. na realizację robót w dwóch etapach; pierwszy etap obejmujący zabudowanie 200 ton masy do 30 kwietnia br. drugi  na 65 ton do 30 września br.

- 12 stycznia 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe 
w trybie negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka”.

Jak już informowałam na poprzedniej sesji, do dnia 27 stycznia 2015 roku wpłynęło 16 wniosków o dopuszczenie do udziału 
w prowadzonym postępowaniu. Po analizie wniosków, wyłoniono sześciu oferentów, których zaproszono na  4 marca br. do negocjacji – zgłosiło się jednak tylko trzech. W kolejnym etapie -  na 20 marca br. zaproszono trzech wykonawców do złożenie oferty cenowej na w/w zadanie. Trwa postępowanie sprawdzająco-wyjaśniające, gdyż rozbieżność cenowa złożonych ofert jest bardzo duża, od 59 655 zł do 200 000 zł.

Pozostałe sprawy:

- w dniach od 25 lutego do 18 marca br. na tablicach ogłoszeń podane było do publicznej widomości ogłoszenie w spr. wydania decyzji środowiskowej na przebudowę  dwóch odcinków dróg  powiatowych relacji Truskolasy-Hutka i Hutka-Kłobuck.

- II Wicewojewoda Śląski pismem  nr SVIV.6112.9.2015 z dnia 10 marca 2015 r. wystąpił do gmin o pomoc w repatriacji, czyli powrocie do Kraju Ojczystego, zamieszkałym na wschodnich terenach byłego ZSRR, którzy znaleźli się tam na skutek deportacji, zesłań lub innych prześladowań i nigdy nie mogli wrócić i osiedlić się na terenie Rzeczypospolitej.

Ustawa o repatriacji gwarantuje pomoc finansową gminom, które przez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy zaproszą repatriantów oraz zapewnią im mieszkanie i pracę. Aktualnie pomoc dla repatriantów może być przyznana do wysokości ok. 165 tys. zł na jedną rodzinę, zapewnione są także środki na aktywizację zawodową.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że przybyłe rodziny dobrze się w Polsce adaptują, a szczególnie dzieci i młodzież. Pan Wojewoda prosi o analizę sprawy i przekazanie stanowiska Gminy. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o zajęcie stanowiska  w przedmiotowej sprawie.

- ustawiono 5 witaczy przy wjeździe do naszej gminy od strony Częstochowy, Blachowni, Herb, Kłobucka i Panek – dofinansowane w wysokości 80 % środkami pozyskanymi 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Rozpoczęliśmy ustawianie tablic z nazwami ulic na terenie gminy. Ustawiono i odebrano już 10 kompletów 
w Truskolasach, w ramach realizacji wniosków z lat ubiegłych. Do 30 marca br. ustawione zostaną kolejne tablice w tym m.in.: w Bieżeniu 7 kompletów tablic, w Kalei 5 oraz 12 
w Truskolasach. W miarę posiadanych środków finansowych będziemy kontynuować oznakowanie ulic w kolejnych miejscowościach gminy.

- Zamówiono również - zgodnie ze zgłoszeniami sołtysów – 22 gabloty na ogłoszenia sołectw, w tym  16 stojących i 6 wiszących z terminem realizacji do 10 kwietnia br.

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk