Załącznik Nr 1

do Protokołu Nr IX/15

z dnia 27 listopada 2015 r.

dot. inwestycji realizowanych w gminie Wręczyca Wielka  w 2015 r.

wg stanu na 30 września 2015 r.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Zgodnie z założeniami przyjętymi w planie budżetu gminy na 2015 rok zrealizowano następujące inwestycje:

- W zakresie rozbudowa sieci wodociągowej.

W ramach tych inwestycji wybudowano 2,6 km sieci wodociągowej  na następujących odcinkach:

- 493,65 mb na ul Konwaliowej we Wręczycy Wielkiej- za kwotę 56 994,17 zł,

- 780 mb na ul. Bursztynowej, Jaśminowej i Akacjowej 
w Truskolasach – za 94 216,55 zł

- 296,75 mb w Długim Kącie – za 63 700 zł

- 120 mb na ul. 3 Maja we Wręczycy Wielkiej – 44 800 zł

- 890 mb ul. Dworskiej w Kalei - za 79 962,11 zł

- zakupiono zestaw pomp wraz ze sterowaniem i montażem do hydroforni w Borowem - 64 000 zł,

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kolejne odcinki sieci wodociągowej dla:

- Borowego – w ramach wymiany rur azbestowych –  za kwotę 58 000 zł,

- również dla Borowego na ul. Spokojną – etap I – za 11000 zł,

- we Wręczycy Wielkiej na ul. 3 Maja– za 10 000 zł oraz na ul. Czereśniową  wraz z łącznikiem z ul. Sportową – za 24 500 zł,

- do budynków przy ul. Szkolnej w Kalei -  za 10 275 zł

- dla ul. Polnej, Ogrodowej, Krótkiej i Częstochowskiej we Wręczycy Wielkiej – projekt dotyczy wymiany rur azbestowych – za kwotę 25 000zł

- dla Klepaczki – za 7 500 zł

- dla Węglowic –  za 10 800 zł

- oraz projekt odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej – za 27 306 zł.

- W zakresie kanalizacji sanitarnej:

- wykonano dokumentację na rozbudowę i przebudowę instalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone na oczyszczalni ścieków 
w Truskolasach. Podpisano umowę na modernizację systemu sterowania oczyszczalnią ścieków na kwotę 54 673,50zł.

- opracowano koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej  w m. Pierzchno, Kalej, Szarlejka i Wydra uwzględniając już istniejącą kanalizację w Grodzisku – za 59 655 zł,

- na ukończeniu jest  dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czereśniowej oraz łącznika z ul. Sportową we Wręczycy Wielkiej - za 29 500 zł.

Ogółem za 9 miesięcy br.  w zakresie wodociągów i kanalizacji, 
o których była wyżej mowa, zaangażowanie środków w budżecie gminy wyniosło 731 882,33 zł.

Ponadto w październiku br. podpisano umowy na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hutka - etap I do 29 grudnia 2015r., a etap II do 30 czerwca 2016r. – łącznie na kwotę 147.600 zł.

- dostawę i montaż 350 wodomierzy z terminem realizacji do 14 grudnia 2015 r.,

- W zakresie dróg:

- gmina dofinansowała przebudowę, prawie 11 km dróg i 3,5 km chodników, dróg powiatowych relacji: Truskolasy-Zamłynie-Kuleje-Nowiny-Bór Zapilski Piła Pierwsza – za 1 677 000 zł,

- Wykonano projekty przebudowy dróg wraz z częściową kanalizacją deszczową: ul. Szkolnej, 1 Maja i Rynek w Truskolasach za 40 tys. zł i ul. Czereśniowej wraz z łącznikiem z ul. Sportową we Wręczycy Wielkiej za 34 tys. zł.

- przygotowano teren pod montaż oraz zakupiono i ustawiono trzy  wiaty przystankowe dla m. Pierzchno, Klepaczka i Piła Pierwsza  - za 26 786,49 zł,

- utwardzono  drogi gminne: w Brzezinkach, Kulejach, Pile Drugiej w Grodzisku, Szarlejce, Długim Kącie, Truskolasach oraz wyrównano wyboje na ul. Kościelnej w Kalei,

- wykonano przepusty przy drogach w  Pierzchnie, Pile Pierwszej i Klepaczce,

- kontynuowano prace przy oznakowaniu dróg gminnych tabliczkami z nazwami ulic.

- Oświata:

- zaktualizowano projekt na budowę przedszkola we Wręczycy Wielkiej,

- wykonano aktualizację projektu na termomodernizację Zespołu Szkół w Węglowicach,

- prowadzona jest modernizacja basenu przy ZS w Węglowicach - etap I w roku bieżącym, etap drugi w roku przyszłym przy koszcie całkowitym 706. 970,00 zł,

- ułożono nową nawierzchnię na salach gimnastycznych 
w Truskolasach - 129 999,97 zł i w Kalei za 93 979 zł.

- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w tym:

- dołożono dodatkowe bądź wymieniono stare - łącznie 51 lamp 
w tym: wymieniono 35 opraw w oświetleniu ulicznym na odcinku: Puszczew-Cyganka (26) oraz w Nowinach  (9) – wykonał Zakład Energetyczny, Klepaczka wieś (2), W Golcach 2, w Truskolasach 2, w Węglowicach 2, w Szarlejce 2, w Hutce 3 oraz po jednej lampie w Zamłyniu, Kalei i Borowem.

- kultura fizyczna, sport i rekreacja:

- opracowano koncepcję budowy boisk sportowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w Puszczewie – za kwotę 20 tys. zł,

- dla KS Huragan Jezioro wydzierżawiono, do 30 listopada br. za kwotę 11.500 zł, trzy pawilony, jako zaplecze socjalne,  które  1 grudnia br. zostaną wykupione za kwotę 56.150 zł.

- przeprowadzono remont nawierzchni na boisku sportowym
w Grodzisku za 16 236 zł,

- doposażono plac zabaw w Pierzchnie - 7 248,27 zł.

- Pozostałe:

- zakończono remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we Wręczycy Małej – koszt 162.964,28 zł w tym dofinansowanie środkami unijnymi w kwocie 92 840 zł,

- w ramach promocji gminy za kwotę 33.948 zł zamontowano witacze przy wjazdach do gminy oraz zmodernizowano stronę internetową Urzędu Gminy - przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi w kwocie 22.080 zł,

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę garaży i zaplecza socjalnego dla jednostki OSP Kuleje – za 20 tys. zł.

- Gmina przekazała dotacje na następujące inwestycje:

- 30 tys. na modernizację Ośrodka Zdrowia w Węglowicach,

- 40 tys. na zakup samochodu dla Komisariatu Policji.

Kończąc informacje dotyczącą inwestycji chciałbym poinformować Radę, że wszystkie projekty dofinansowane środkami zewnętrznymi, jakie realizowała Gmina zostały pozytywnie zweryfikowane i rozliczone, a środki o które występowaliśmy wpłynęły na rachunek bankowy gminy.

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk