Załącznik Nr 5

do Protokołu Nr XV/16

z dnia 17 czerwca 2016 r.

Informacja na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka

w dniu 17 czerwca 2016 r.

na temat: pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację gminnych inwestycji

W okresie od 30 października 2015 roku  do 17 czerwca b.r. Gmina Wręczyca Wielka złożyła 9 wniosków na dofinansowanie inwestycji gminnych środkami pozabudżetowymi.

- Pierwszy projekt został złożony 30 października 2015 r. do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - na przebudowę dróg gminnych ul. Szkolna, 1 Maja, Rynek oraz Sportowa w miejscowości Truskolasy. Wartość zadania to 5 134 372 zł przy wnioskowanym dofinansowaniu 2 567 186 zł. Umowa została odpisana w dniu 15.04.2016 r. Wysokość kosztów kwalifikowanych po przetargu 2 768 266,85 zł. Ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po rozliczeniu projektu.  Aktualnie trwają prace przy realizacji tego zadania.

- trzy kolejne projekty  złożono 3 listopada 2015 r. do Regionalnego Program Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Subregion Północny RIT. Projekty zostały wybrane do dofinansowania  w dniu 24.05.2016 roku uchwałą nr 946/115/V/2016,  oczekujemy na podpisanie umowy.

Projekty dotyczą:

- Budowy przedszkola we Wręczycy Wielkiej. Wartość zadania wynosi 7 056 423,36 zł, przy wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 4 335 000 zł, to jest 69,64%. Zakończono prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę przedszkola we Wręczycy Wielkiej.

Jednak Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do samorządów by wstrzymały się z ogłaszaniem przetargów na projekty finansowane z pieniędzy UE na lata 2014-2020, do czasu wejścia w życie noweli Prawa zamówień publicznych. Brak jest spójności obecnych przepisów dotyczących zamówień publicznych z ustawodawstwem unijnym. Nowela jest na końcowym etapie procedowania, oczekuje na zatwierdzenie przez Senat.

- Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym 
w Pile Pierwszej - Wartość zadania 2 235 385,32  zł, przy wnioskowanym dofinansowaniu 1 487 444,75 zł, to jest 76,32%,

- Rozbudowa przedszkola w Węglowicach - Wartość zadania to kwota 3 913 635,51 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 1 562 461,63 zł, jest to 42,74%.

- wnioski na kolejne dwa projekty złożono 5 stycznia 2016 r. do Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja Budowa lub modernizacja dróg lokalnych na zadania pod nazwą:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa 
w miejscowości Wręczyca Wielka. Wartość zadania to kwota 2 144 729,26 zł, a wnioskowane dofinansowanie 1 364 691zł, co stanowi 63,63%. Trwa ocena wniosków, projekt ma być realizowany w formule zaprojektuj 
i wybuduj.

- Budowa drogi gminnej ul. Czereśniowa 
w miejscowości Wręczyca Wielka. Wartość całkowita zadania to kwota 2 600 643,72 zł, przy wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 1 631236 zł, co stanowi 63,63%. Trwa ocena wniosków.

- Do Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Subregion Północny RIT 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w dniu 23 marca 2016 r. złożono projekt pod nazwą Termomodernizacja Zespołu Szkół 
w Węglowicach. Wartość zadania to kwota  rządu 2 418 360,47 zł, przy wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości  1 566 935,84 zł, to jest 85%. Trwa ocena wniosków.

- ósmy projekt złożono w dniu 24 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach na zadania p.n.: Demontaż Transport i Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Wręczyca Wielka na 2016r. Wartość zadania 49 272,18 zł, przy wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości  100%. Trwa ocena wniosków.

- dziewiąty projekt został złożony w dniu 31 maja 2016 r. do Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Wręczyca Wielka. Wartość zadania wynosi 710 000 zł, przy wnioskowanym dofinansowaniu 135 823 zł, co stanowi  19,13%. Trwa ocena wniosków. Ponadto na samochód zostało przyznane dofinansowanie 
z WFOŚiGW – 200 000 zł i dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego również w kwocie 200 000 zł.

Na 21 czerwca br. ustalono termin otwarcia ofert 
w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na zakup w/w samochodu dla OSP Wręczyca Wielka.

Jak wspomniano wyżej, w  okresie ostatnich dziewięciu miesięcy złożono 9 projektów na pozyskanie środków pozabudżetowych na inwestycje gminne o łącznej wartości  26 262 821,82 zł i wnioskowanym  dofinansowani  na  kwotę  14 700 050,40 zł.

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk