Załącznik Nr 5

do Protokołu Nr XXIII/17

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja z działalności Wójta Gminy

za okres od 24 lutego  do 28 marca 2017 roku

na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 marca 2017 roku

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Konkurs ofert, przetargi i podpisane umowy:

- na 20 marca br. wyznaczono termin składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2017 roku 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Złożono 9 ofert, na  kwotę 152 476 zł, a do podziału jest tylko 65 tys. zł. Oferty opiniuje komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2017,

- w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego  na usuwanie awarii i wymianę przyłączy wodociągowych na terenie gminy, wpłynęła tylko jedna oferta 
z Zakładu Robót Drogowo-Budowlanych z Wręczycy Małej 
i z tym oferentem została podpisana umowa. Wartość umowy uzależniona jest od zakresu i ilości usuwanych awarii w ciągu bieżącego roku,

- w dniu 22 marca br. z firmą DOMBUD SA z Katowic podpisano umowę na budowę Przedszkola we Wręczycy Wielkiej, na kwotę brutto 8 967 484,75 zł i z terminem realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 22 czerwca 2018 r. W/w koszt inwestycji nie obejmuje wyposażenia Przedszkola, na które będzie ogłoszony oddzielny przetarg. W dniu podpisania umowy przekazano jednocześnie plac budowy,

- podpisano również umowę na nadzór inwestorski dla zadania „Budowa Przedszkola we Wręczycy Wielkiej’ z firmą „Primex” Marek Łyszczarz z Częstochowy - na kwotę brutto 76 875 zł 
i terminem realizacji 30 czerwca 2018 r.

- 15 marca br. odbyło się otwarcie ofert w nieograniczonym przetargu na wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. rozbudowa Przedszkola w  Węglowicach. Złożono 5 ofert,  w przedziale cenowym od 14 760 do 28 444 zł. Trwa sprawdzanie ofert.

- w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano  ofertę firmy TRANSWÓJ BIS z Częstochowy na rozbudowę Przedszkola w  Węglowicach. Koszt zadania obejmuje tylko roboty budowlane, bez wyposażenia - wynosi 2 334 177,96 zł 
z  terminem realizacji do 28 lutego 2018 r.

- trwają roboty budowlane na przebudowie Przedszkola 
z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej. Koszt tej inwestycji wynosi 1.450.000 zł i również obejmuje tylko roboty budowlane, bez wyposażenia.  Termin zakończenia prac do 28 lutego 2018r.

- z firmą BIO PROJEKT z Opola podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej 
w m. Wydra i części nowopowstałych ulic w m. Kalej  za kwotę 100 tys. zł - z terminem realizacji do 31 października 2017r.

- z firmą KOMEX Sp. z o.o z Bydgoszczy, na kwotę 18 912,48 zł podpisana została umowa, na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej na istniejącym placu zabaw we Wręczycy Wielkiej,  w terminie do 30 kwietnia br. Zadanie sfinansowano m.in. 
z nagrody otrzymanej za udział w konkursie  „Najpiękniejsza Wieś woj. Śląskiego” w 2016 roku. W dniu dzisiejszym Rada Sołecka złożyła pismo, w którym proponuje inną lokalizację, 
w związku z tym zawieszono realizację umowy do czasu wyjaśnienia sprawy.

- w dniach 9, 13, 16 i 20 marca br. podpisane zostały akty notarialne na sprzedaż, w przetargu ustnym nieograniczonym, 
5 działek budowlanych w Grodzisku.

Prowadzone roboty na terenie gminy:

- zakupiono gabloty dla kolejnych 4 sołectw tj. dla Boru Zapilskiego, Hutki, Szarlejki i Wręczycy Małej,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzamy, jak co roku, okresową kontrolę placów zabaw,  która potrwa do  15 kwietnia br. (umowa opiewa na 3.198 zł i obejmuje 21 obiektów). Protokoły z kontroli będą podstawą remontów 
i napraw, które w 2016 r. kosztowały ponad 37 tys. zł. Należy liczyć się z tym, że  w roku bieżącym koszty mogą być na zbliżonym poziomie, jeśli nie wyższym, gdyż dotyczą urządzeń na wolnym powietrzu.

Po doliczeniu ok. 11 tys. zł za koszenie traw na tych obiektach – roczne utrzymanie placów zabaw, bez zakupu dodatkowego wyposażenia - wynosi ponad 50 tys. zł.

Pozostałe sprawy:

- 19 marca br. zakończyły się  walne zebrania sprawozdawcze 
w  jednostkach OSP z działalności za rok 2016. Ogółem odbyło się 18 zebrań.

- 26 marca br.  remizie OSP w Grodzisku odbyły się VI Mistrzostwa jednostek OSP o puchar Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w tenisie stołowym. W 6 kategoriach wiekowych startowało 83 tenisistów i tenisistek. Mistrzami gminy                           w poszczególnych kategoriach zostali: Natalia Kuc, Agnieszka Sośniak, Jakub Piskorski, Łukasz Kulej, Przemysław Majchrzak i Adam Koszut.

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk