Załącznik Nr 1

do Protokołu Nr XXXI/18

z dnia 23 marca 2018 r.

Informacja

nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca Wielka  na rok 2018

na sesję Rady Gminy w dniu 23 lutego 2018 r.

- Remonty dróg gminnych:

W budżecie gminy na 2018 rok na ten cel zaplanowano tylko 650 000 zł. W ramach tej kwoty, korzystając ze sprzyjającej pogody, w roku bieżącym podpisano umowy i rozpoczęto część prac, w tym:

- wycinkę krzewów, drzew, prześwietleń koron drzew przy drogach gminnych – prace potrwają do 30 marca br.

- wyrównano wyboje na  ul. Polnej w Grodzisku, oraz

w Golcach i Pierzchnie,

- wykarczowano pas drogowy przy ul. Torowej oraz odtworzono rów odwadniający przy ul. Topolowej 
i Strażackiej w Kalei,

- przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, polegający na  zabudowie 240 ton masy 
w dwóch terminach, w pierwszym 200 ton do 30 kwietnia, pozostałą ilość do 29 czerwca br.

- po ustabilizowaniu się pogody, będziemy kontynuować prace przy  oznakowaniu dróg gminnych.

- Inwestycje na drogach gminnych:

- w dniu 12 lutego br. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „budowa drogi gminnej ul. Czereśniowej wraz kanalizacją deszczowa w m. Wręczyca Wielka”. 
Z wyłonionym w przetargu konsorcjum dwóch firm  
z Truskolas i Panek 12 marca br.  podpisano umowę  na kwotę 1.873.020,27 zł,  z terminem realizacji do 23 sierpnia br.

- przy realizacji ul. Czereśniowej planuje się  budowę łącznika  między ul. Jabłoniową  i Czereśniową na który Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową 
z kosztorysem inwestorskim na kwotę  113 891,32 zł.

- w budżecie gminy zabezpieczono 180 tys. zł  na przebudowę ul. Kościelnej w Kalei. Na zadanie to jest opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- Inwestycje na drogach powiatowych:

- w budżecie gminy zabezpieczono 612.655 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grodzisko-Pierzchno-Libidza. Inwestorem w tym przypadku będzie Powiat Kłobucki, a środki zostaną przekazane dopiero po podpisaniu umowy z Powiatem.

- Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową  na następujące zadania:

- przebudowę dróg gminnych we Wręczycy Wielkiej: na ul. Jabłoniową, obejmującą nawierzchnię, chodnik i kanalizację deszczową chłonną (kosztorys inwestorski 1.264.000 zł). oraz ul. Strażackiej  ( kwota 527 723,10 zł wg kosztorysu inwestorskiego),

- odwodnienie drogi gminnej w Węglowicach – o wartości kosztorysowej robót 151.582,65 zł.

W Ó J T

mgr  Henryk Krawczyk