Informacja z działalności

Wójta w okresie od 29 marca do 30 kwietnia 2004 r.

W minionym okresie czasu sprawom, którym poświęcono najwięcej uwagi było przygotowanie dzisiejszej sesji absolutoryjnej oraz spraw związanych z przygotowaniem materiałów niezbędnych do  pozyskania środków z Programu SAPARD na  planowane inwestycje.Ponadto przygotowano projekty uchwał  w spawach różnych, m.in. w sprawie  nieodpłatnego nabycia gruntu pod poszerzenie dróg gminnych:

- w m. Pierzchno. Jest to droga utwardzona  od Pierzchna w kierunku Gruszewni, stanowiąca dojazd do kilku  znajdujących się tam posesji.

- drugi projekt  dotyczy nowej drogi za boiskiem sportowym we Wręczycy Wielkiej w kierunku ul. Miodowej.

Kolejny projekt dotyczy wykupu gruntu pod przepompownię ścieków w m. Truskolasy – chodzi o działkę na rogu ulic 1 Maja i Szkolnej. Wykup tego gruntu jest niezbędny do rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości.

Z pozostałych spraw:

- w dniach 15 i 16  kwietnia przedstawiciela Agencji  Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa z Kłobucka w budynku Urzędu Gminy przyjmowali od rolników wnioski o wpis do ewidencji producentów. Rolnicy wnioski te mogą składać jeszcze w siedzibie Agencji w Kłobucku do 15 maja br. w

- od 15 kwietnia br. przedstawicielka ODR-u pani Jadwiga Bugaj w pok. nr 24 Urzędu Gminy w godz. 8-15-tej pomaga wypełniać rolnikom wnioski o przyznanie płatności  bezpośrednich od gruntów rolnych. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 czerwca br.

- od 19 kwietnia br. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej rozpoczął wydawanie niezbędnych druków o przyznanie świadczeń rodzinnych. Do dzisiejszej sesji druki pobrało ponad….. osób.

– 19 kwietnia br. został ogłoszony przetarg na wykonanie prac projektowych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Borowem o salę gimnastyczną z zapleczem, łącznikiem i kotłownią – wartość szacunkowa  około 60.000 zł, termin wykonania zamówienia do 15 października 2004 r. od dnia zawarcia umowy.

- również 19 i 20 kwietnia  br. podpisane zostały cztery umowy na  prowadzenie inwestycji – zgodnie z wcześniej ogłoszonymi w tym zakresie przetargami:

- z firmą HYDROTECH z Dąbrowy Górniczej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków we Wręczycy Wielkiej  - nakłady inwestycyjne w wysokości 1.010.607.90 zł w tym z Programu SAPARD 708.370.02 zł - termin realizacji zadania do 30 września br.

- z DROGBUD-em z Częstochowy na  modernizację drogi we Wręczycy Małej oraz połączenie z Wręczyca Wielką – wartość inwestycji 802.710,17 zł z tego finansowana z SAPARD-u do kwoty 602.032,62 zł - termin realizacji zadania  również do 30.09.2004 r.,

- z firmą PROKOM z Warszawy na budowę oczyszczalni ścieków w Truskolasach o łącznych nakładach inwestycyjnych 4.388.712 zł w tym z programu SAPARD 1.644.741,60 zł – z terminem realizacji do końca września 2005 r.,

- z firmą PROSPOL z Krzepic na budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w Truskolasach o łącznych nakładach inwestycyjnych 2.253.092,71 w tym finansowanych z SAPARD-u do kwoty 1.461.983,41 – z terminem realizacji do końca sierpnia 2005 r.

Wartość ww. umów na realizację zadań inwestycyjnych zamyka się w łącznej kwocie 8.455.122.78 zł w tym udział środków z Programu SAPARD wynosi 4.417.127,65 zł tj. 52,24 %. Pomimo dużego udziału środków unijnych gmina musi w tym okresie wygospodarować z własnych środków, uwzględniając pożyczki, ponad 4 mln zł, będzie to ogromne obciążenie dla budżetu gminy w ciągu najbliższych dwóch lat (w tym roku prawie 2,4 mln a w przyszłym 1,6 mln zł). Jednak udział finansowy gminy jest podstawowym warunkiem skorzystania ze środków z Programu SAPARD.

- trwają prace nad opracowaniem projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy – zgodnie z umową podpisaną 8 grudnia 2003 r. z  Biurem Usług Projektowych „ABU” z Łodzi. Część dokumentów już przekazano,  brakuje jeszcze map do celów planistycznych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Kłobucku. Po otrzymaniu map kolejnym krokiem będzie powołanie komisji, która wspólnie z wykonawcą  przeprowadziłaby wstępną analizę indywidualnych wniosków mieszkańców, dotycząca proponowanych zmian w planie.

- w pierwszej kolejności, tam gdzie po okresie zimowym były największe dziury, przeprowadzano remonty cząstkowe na drogach gminnych, pozostały jeszcze  do wykonania drobniejsze prace w tym zakresie.

- powoli zbliżają się do zakończenia roboty przy przebudowie skrzyżowania we Wręczycy Wielkiej, Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach planuje ich zakończenie na 31 maja br.

…………………………………………………………………………………………………………………

Informacja z realizacji

uchwał i wniosków z sesji 29 marca 2004 r

Na poprzedniej sesji zostało podjętych 9 uchwał, które dotyczyły następujących spraw:

- uchwała nr  X/100/04  dotyczyła zaciągnięcia kredytu na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej  w Truskolasach,

- uchwała X/101/04  dotyczyła zaciągnięcia pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej we wsiach Truskolasy – Zamłynie,

- uchwała nr X/102/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, remont i modernizacje dróg.

Na razie został złożony tylko  wniosek o pożyczkę do WFOŚ, natomiast wnioski o kredyt  zostaną złożone w terminie późniejszym, pod koniec realizacji zadań, tak by uregulować w terminie faktury i nie płacić zbędnych odsetek.

- uchwałą nr X/103/04 uchwalony został budżet gminy na 2004 r. w oparciu o uchwalony budżet realizowane są wydatki gminy.  Ponadto do uchwały tej zarządzeniem Wójta Gminy sporządzono układ wykonawczy i przekazano kierownikom jednostek.

- uchwała nr X/104/04 wprowadziła zmiany do budżetu gminy na 2004 r. i została wykonana  w chwili jej podjęcia.

- uchwałą nr X/105/04 został przyjęty Program Współpracy Gminy Wręczyca Wielka z Organizacjami Pozarządowymi na 2004 r. Dotację – jako pierwszą transzę, otrzymały tylko LZS-y z terenu naszej gminy,

- uchwała nr X/106/04 określa zasady udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, oraz sposoby ich rozliczania i kontroli. Na dzisiejszą sesję przygotowano projekt zmiany tej uchwały, chodzi przede wszystkim o rozszerzenie § 1  o dopisek „ na cele inne niż ustalone w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie”. Aby uchwała była czytelna są dwa projekty, jeden uchylający a drugi z jednolitym tekstem obejmującym wprowadzone zmiany.

- uchwała nr X/107/04 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2004 r.  dotyczące uchwały zatwierdzającej taryfy opłat za wodę i ścieki. Uchwala została przekazana do Sądu Administracyjnego w Gliwicach i czekamy na rozstrzygnięcie. Na marginesie dodam tylko, że gmina została zwolniona z  opłat z tym związanych, nawet w przypadku przegrania sprawy, gmina nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów.

- ostatnia uchwała nr X/108/04 dotyczyła kupna gruntu pod poszerzenie ulicy Sportowej we Wręczycy Wielkiej. Regulowana jest księga wieczysta, wstępnie termin aktu notarialnego ustalono na drugą połowę maja br.

Realizacja wniosków z sesji:

Wnioski zgłoszone na sesji jak i w okresie między sesyjnym przez mieszkańców zostały przesłane do adresatów:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sprawie oznakowania zakrętów w obrębie wiaduktu kolejowego na drodze powiatowej 08288 Puszczew – Herby. Z odpowiedzi otrzymanej 16 kwietnia br. wynika, że Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie dokonał 6 kwietnia  br. przeglądu i likwidacji występujących uchybień w przedmiotowym oznakowaniu. Jednocześnie poinformowano nas, że oznakowanie to, na naszą wcześniejszą interwencję uzupełniono już  w  dniu 9 lipca 2003 r. jednak na tym odcinku drogi dokonywane są kradzieże słupków do znaków drogowych.

- Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie odnośnie - remontu ul. Goździków – tj. drogi łączącej Szarlejkę z drogą krajową Częstochowa – Wieluń. Z odpowiedzi otrzymanej 26 kwietnia br. wynika, że „ nawierzchnia ww. ulicy w granicach administracyjnych m. Częstochowy zostanie naprawiona w ramach bieżącego utrzymania po zakończeniu remontów głównych ciągów komunikacyjnych w mieście”.

- do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie remontu drogi powiatowej wraz z zatoczką autobusową w Kulejach koło stacji PKP oraz poprawy poboczy w Truskolasach od ul. Dębiecznej w kierunku Panek. Ponadto przypomniano o rozpoczęciu prac przy odtworzeniu rowów we Wręczycy Małej przy ul. Zamkowej.  Brak jest odpowiedzi, ale jużwykonano część prac m.in. wykopano rów, który umożliwia odprowadzenie wody z ul. Zamkowej do Grodziska.

- do Dyrekcji PKS w Częstochowie przesłano petycję mieszkańców Szarlejki – podpisaną przez 206 mieszkańców – o uruchomienie bezpośredniego połączenia tej miejscowości  z Kłobuckiem. W tej sprawie brak jest jeszcze odpowiedzi PKS-u.

- Otrzymaliśmy odpowiedź z Dyrekcji PKS Częstochowa i DEMEX-u - na wniosek Rady Sołeckiej w Bieżeniu dot. zmiany kursów PKS-u  i DEMEX-u tak, by jeździły przez Bieżeń ulicami Kostrzyna  i Strażacką, dalej nad lasem do Borowego. Odmowa realizacji powyższego wniosku z PKS-u uzasadniona jest m.in. tym, że; proponowana zmiana spowoduje wydłużenie trasy o 2 km, wiąże się z koniecznością przeniesienia przystanku w m. Borowe, droga nad lasem jest zbyt wąska by mogły kursować autobusy, oraz tym, że kursy Bieżeń– szkoła były obsługiwane w roku ubiegłym, ale z uwagi na małą frekwencję zostały zawieszone. Ponadto PKS posiada wykupione zezwolenia, ważne 5 lat i jakakolwiek zmiana w obowiązującym rozkładzie jazdy wymaga zmian w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, co wiąże się z uiszczeniem odpowiednich opłat. Podobnej treści uzasadnienie przesłał Demex, poszerzając je o konieczność wprowadzenia podwyżek cen biletów dla mieszkańców Jeziora, Węglowic, Puszczewa, Boru Zapilskiego i Czarnej Wsi w związku z wydłużeniem trasy przejazdu.

Wójt Gminy mgr Henryk Krawczyń

………………………………………………………………………………………………………………