Załącznik Nr 3

do Protokołu Nr VI/11

z dnia 29.03.2011 r.

Informacja z działalności Wójta Gminy

od 28 lutego do 28 marca 2011r.

Kontrole;

W związku ze złożonym wnioskiem o zwrot podatku od towarów 
i usług VAT w dniach od 15-24 marca br. inspektorzy Urzędu Skarbowego Kłobucku przeprowadzili kontrolę zasadności naliczania w/w podatku   za okres od września do grudnia 2010r. Kontrola wypadła pozytywnie, żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przetargi/umowy:

- w dniu  1 marca 2011 r. po rozpatrzeniu ofert przetargowych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wybrano ofertę firmy  „Larix”  z Lublińca. Całkowita oferowana cena to  57.656,25 zł brutto i była to najniższa kwota, najwyższą zaoferowała firma 
z Boronowa w wysokości 83.813,74 zł.  Złożono 4 oferty 
i wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu spełniali wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa została podpisana i wykonawca 24 marca br. przystąpił do robót.

- w dniu 21 marca 2011r. został ogłoszony przetarg na  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kalej” – termin  składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ustalono na dzień  05 kwietnia 2011r. na godzinę 1000. Wniosek na dofinansowanie w/w zadania 
w wysokości 307.217 zł został pozytywnie zweryfikowany - czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim.

- rozstrzygnięty został przetarg na  drogę powiatową Wręczyca Wielka-Borowe-Czarna Wieś–Puszczew.  Całkowity koszt zadania po przetargu to kwota 3.822.634,78 zł, w tym środki 
z: Narodowego Planu Budowy Dróg Lokalnych – 1.825.000,00 zł, Powiatu - 999.134,78 zł i udział naszej gminy 998.500 zł

- w dniu 3 marca br. został podpisany w Kłobucku akt notarialny na bezpłatne nabycie gruntu pod drogę w Grodzisku, w końcowej części ul. Strażackiej.

- w dniu 24 marca br. Gmina brała udział w nieograniczonym przetargu w Oleśnie w spr. nabycia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Opolu – pod odprowadzenie wody z ul. Nadrzecznej w Grodzisku. Jednak przetargu nie wygraliśmy, gdyż oferowana cena przez osobę 
z Częstochowy znacznie przewyższyła  upoważnienie do jakiej kwoty gmina mogła przebijać.

- w dniu 24 marca br. wykonawca złożył w Urzędzie Gminy Projekt uzbrojenia działek w Grodzisku.  Dokumentacja zawiera  projekt budowlany sieci wodno-kanalizacyjnej   wraz z kosztorysami. Koszt opracowania dokumentacji 44.946 zł.

- Biuro Projektów Autostrada II z Katowic  wystąpiło do gminy 
o zaopiniowanie zmiany organizacji ruchu w związku 
z przegubową DW 492 ul. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. Przyjęta technologia robót przewiduje całkowitą wymianę nawierzchni, a roboty prowadzone mają być na kolejnych odcinkach drogi, połówkami jezdni.

Gmina przekazała swoje propozycje i uwagi, odnośnie zmiany organizacji ruchu. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie  Urząd Marszałkowski.

Gmina równocześnie podejmuje działania w zakresie opracowania dokumentacji na budowę wodociągu  na ul. Mickiewicza – w ramach wymiany wodociągu azbestowego. 
W związku ze zwartą zabudową planowana jest budowa wodociągu po obu stronach ulicy.

Aktualnie gmina prowadzi prace przygotowawcze związane z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej pod niniejszą inwestycje. Szacunkowa wartość   takiego opracowania, według kosztorysu inwestorskiego wynosi  64.538,72  zł i taką kwotę musimy zabezpieczyć w czerwcu w b.r.

Jak wcześniej nas informował ZDW w Katowicach termin zakończenia opracowania dokumentacji na DW 492 zaplanowany jest na koniec czerwca br. Zarząd Dróg Wojewódzkich  już wystąpił do gminy o decyzję środowiskową na w/w drogę. Decyzję będzie wydawała nasza gmina, gdyż większy odcinek drogi położony jest na naszym terenie.

- W dniu 24 marca br. Biuro Projektowe Inwestycji Drogowych KOMA  wystąpiło do gminy o wydanie opinii dla „Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 494 w m. Nowa Gorzelnia, która jest niezbędna w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o zezwolenie na realizację inwestycji.

Jednocześnie projektant poinformował nas, że została uwzględniona nasza sugestia odnośnie dobudowy peronów przystankowych (miejsc oczekiwania podróżnych po przeciwnej stronie projektowanego chodnika). Brak miejsca w pasie drogowym uniemożliwia dobudowę zatok autobusowych. Poinformowano nas również, że tematem przedsięwzięcia jest budowa chodnika, a nie ciągu pieszo-rowerowego, tym bardziej, że szerokość dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego wynosi 3 m, co nie jest możliwe w wyznaczonym pasie drogowym.

Pozostałe sprawy:

- w dniu 2marca br. odbyło się spotkanie z nowo wybranymi sołtysami, w którym uczestniczył również pan Włodzimierz Drążek – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy. Na spotkaniu tym sołtysi zgłaszali potrzeby  sołectw. Zgłoszono m.in. zapotrzebowanie na wykonanie 25 tablic ogłoszeniowych, w tym 15 wolnostojących i 10 wiszących. Szacunkowy koszt tylko tego przedsięwzięcia przekroczy 10 tys. zł.

Ze względu na sytuację finansową gminy, jak i fakt, iż wydatek ten nie był zaplanowany w tegorocznym budżecie, tablice będziemy zamawiać  sukcesywnie, nie wszystkie naraz, tak jak to miało miejsce dotychczas.

- 26 marca zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 19 jednostkach OSP na terenie naszej gminy.

- Firma  Samorządowy Informator SMS z Wrocławia złożyła nam ofertę na uruchomienie serwisu informacji, która polegałaby na powiadamianiu esemesami mieszkańców gminy 
o zagrożeniach meteorologicznych, awariach prądu wody 
i innych wydarzeniach na terenie gminy. Serwis taki kosztowałby gminę jednorazowo 4.300 zł netto oraz po 319 zł miesięcznie, również netto. Do wykorzystania byłoby 1.000 SMS-ów. Za każdy następny gmina płaciłaby - około 21 groszy.

Mieszkańcy, którzy chcieliby otrzymywać w/w informacje musieliby  zarejestrować się do systemu poprzez wysłanie SMS-a, to samo w przypadku rezygnacji W powiecie kłobuckim do systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców   na telefony komórkowe przystąpiły dwie gminy Popów i Lipie. Zasygnalizowałem tylko sprawę i chciałbym znać stanowisko Rady, czy nasza gmina też przystąpi. Jeżeli tak, to sprawą mogłyby zająć się komisje Rady.

Ostatnia informacja dotyczy wyboru delegatów do Rad Powiatowych Śląskiej Izb Rolniczych, które odbędą się w dniu 3 kwietnia 2011r. tj. w najbliższą niedzielę.  Na terenie naszej gminy mamy zgłoszonych dwóch delegatów i wybieramy dwóch. Lokal wyborczy jest  tylko jeden i znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej, czynny będzie w godzinach od 8 do18-tej. Uprawnionymi do głosowania są tylko podatnicy podatku rolnego.

Wójt Gminy

/mgr Henryk Krawczyk/