Załącznik Nr 3 do

Protokołu Nr XVI/12

z dn. 18 czerwca 2012 r.

Informacja z działalności Wójta Gminy

za okres od  30 kwietnia  do 18 czerwca 2012r.

Kontrole:

- W dniach 16 i 28 maja br. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kłobucku   przeprowadził kontrole sanitarne ujęć wody w Długim Kącie, Borowem, Truskolasach, Szarlejce 
i Wręczycy Wielkiej. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

- W dniu 24 maja br.  specjalista Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził kontrolę realizacji zadania współfinansowanego ze środków WFOŚ – umorzenie pożyczki preferencyjnej i pomostowej na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II”. Nieprawidłowości nie stwierdzono, realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisaną umową z WFOŚ. Umorzenie pożyczek może nastąpić dopiero do zakończeniu i  rozliczeniu zadania oraz po osiągnięciu efektu ekologicznego.

Przetargi i podpisane umowy:

- W dniu 8 maja br. przeprowadzono postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na odtworzenie rowów przydrożnych w Truskolasach przy ul. Długiej. Wpłynęła tylko jedna oferta z firmy z Wręczycy Małej na kwotę 21.133,63 zł  i z tą firmą została podpisana umowa.

- 09.05.2012 ogłoszony został przetarg na  Rozbudowę 
i nadbudowę budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym OLIMPIA Truskolasy. Otwarcie ofert miało miejsce 24 maja br. Do przetargu przystąpiło 12 firm, najwyższa ofertę na 1.162.883,96 zł złożyło konsorcjum 
z Częstochowy, a najniższą również konsorcjum FZHU „Kromar” Krzepice i „Marbud” Częstochowa na kwotę 899.944,39.

- W dniu 9 maja przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Kulejach oraz przy ul. Spokojnej 
w Truskolasach. Wpłynęły 3 oferty, najwyższą na kwotę 56.223,50 zł przedstawiła  firma z Częstochowy a najniższą na kwotę 51.156,35 zł zaoferowała firma z Wręczycy Wielkiej i z tą firmą została podpisana umowa.

- na 11 maja br. był ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 działek uzbrojonych w Grodzisku. Przetarg przyniósł wynik negatywny, gdyż nie wpłynęła ani jedna oferta.  Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych -  po  upływie jednego miesiąca od w/w daty, w dniu 14 czerwca br. został ogłoszony kolejny przetarg na sprzedaż działek, ale również bez obniżania ceny.

- 11 czerwca br. odbył się przetarg nieograniczony  na wymianę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczna 
w Zespole Szkół w Truskolasach. Wpłynęły 4 oferty, najwyższa z firmy TEAM-BAU z Radomska na kwotę  246.052,72 zł a najniższą ofertę na kwotę 197.462,81 zł  przedstawiła firma CONCEPT z Częstochowy i z tą firma w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa. Przewidywany termin zakończenia prac – 16 sierpnia br.

- 9 maja br. podpisana została umowa na montaż bram garażowych w OSP Długi Kąt -  bramy już zamontowano.

- 11 maja br. podpisano umowę z firmą DAREX z Kłobucka na remont budynku komunalnego w Golcach - remont już został przeprowadzony.

- 15 maja br. została podpisana umowa na prace remontowo-malarskie przystanków autobusowych tzw. murowanych, jakie znajdują się na  terenie  gminy. Prace te zostały już wykonane.

- 16 maja br. podpisana została umowa na wyposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej na kwotę 307.497,54 zł brutto z firmą LOBOS Kraków.

- 29 maja br. podpisana została umowa na koszenie poboczy przy drogach gminnych – na kwotę 59.940 zł. Pierwsze koszenie już zostało wykonane.

- dniu 30 maja br. podpisano umowę na odtworzenie kanału burzowego Zamłynie –Truskolasy, po zniszczeniach spowodowanych burzą, jaka miała miejsce 3 maja br. –  również i w tym przypadku prace już zostały wykonane.

- 31 maja br. wpłynęła do Urzędu Gminy podpisana umowa z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 35 tys. zł na zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Posterunku Policji we Wręczycy Wielkiej. Środki nie zostały jeszcze przekazane.

- 5 czerwca br. podpisano umowę z firmą Eko-Projekt 
z Częstochowy na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę wodociągu na ul. Brzozowej w Kalei - na kwotę 12.000 zł.

Prowadzone prace:

- 31 maja br. zakończono remonty cząstkowe dróg gminnych,

- prowadzone są prace przy  budowie kanalizacji sanitarnej na zadaniu Truskolasy etap II. Do zakończenia pozostaje jeszcze wybudowanie jeszcze jednej przepompowni, która nie była ujęta w pierwotnym projekcie. Otrzymaliśmy zgodę z Urzędu Marszałkowskiego  na przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych do 30 września br. a na realizację finansową tj. zapłatę do 30 października  2012r.

- Na oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej  od 16 maja br. prowadzona jest  recyrkulacja, oraz pompowanie osadów 
z pierwszego stawu,

- Zgodnie z terminem podanym w kurendach do mieszkańców 7 maja br. rozpoczęto kontrolę we Wręczycy Wielkiej oraz Wręczycy Małej w zakresie zakazu wprowadzenia wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej przy użyciu zadymiarki kanałowej. Dotychczas stwierdzono kilkanaście przypadków wpuszczania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Do właścicieli posesji  wysyłane są pisma z nakazem likwidacji  nielegalnych podłączeń. Po upływie wskazanego terminu  w stosunku do właścicieli posesji, którzy naruszyli powyższy zakaz i nie doprowadzili do likwidacji nielegalnych podłączeń będą nałożone kary przewidziane ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - kary te mogą wnosić do 10 tys. zł.

W dalszej kolejności kontrole takie będą przeprowadzane w Grodzisku i Truskolasach. Kontrole te przebiegają dość wolno, gdyż większość studzienek jest  na  posesjach i często właścicieli nie ma w domu. Każdy przypadek naruszenia zakazu wymaga udokumentowania, t.j. spisania protokołu i sfotografowania, które są niezbędne do wszczęcia postępowania.

- Od 23 maja do 6 czerwca br. przeprowadzano kontrolę wszystkich ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy. Stwierdzono liczne przypadki poluzowania śrub na urządzeniach, połamane deski  na ławkach, zużyte  powłoki lakiernicze urządzeń i ławek, zniszczone niektóre urządzenia oraz regulaminy, do wymiany jest również piasek 
w piaskownicach.

- Pomimo wysłania kolejnych pism do najemców w Bloku Awaryjnym w sprawie wykupu zajmowanych lokali sytuacja nie uległa zmianie. Nadal jest tylko 8 wniosków na 18 lokali.

- Urząd Gminy przyjmuje wnioski w sprawie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wniosków tych jest bardzo dużo, do dnia dzisiejszego wpłynęło 140.

W wyniku ostatniej zmiany planu w  2009r. dopuszczono pod zabudowę  jednorodzinną 535,3 ha. Licząc średnio jedną działkę po  10 arów jest to około  5 tys. działek. Zgodnie 
z prognozą finansową – stanowiącą załącznik do zmiany planu, na wybudowanie infrastruktury na tych terenach  potrzeba: 60 mln zł na drogi,  7 mln zł na wodociągi oraz ponad 10 mln zł na kanalizację sanitarną. Gmina dopuszczając nowe tereny pod zabudowę jednorodzinną zobligowana jest do wybudowania na tych terenach w/w infrastruktury. A przecież z 26 miejscowości w gminie  zaledwie 6 jest skanalizowanych. W tej sytuacji należy  bardzo dokładnie rozważyć  wnioski o  kolejne zmiany planu.  Celowym wydaje się dokonanie zmiany planu w sytuacjach gdy zapisy planu uniemożliwiają realizację inwestycji, a nie stoją w sprzeczności ze studium. np. występujące w planie ograniczenia powierzchni i wysokości budynków czy luki budowlane.

Ponadto  w gminie – na dzień dzisiejszy pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową dopuszczone są tereny dla około 50 tys. mieszkańców, a gmina liczy 17,5 tys. mieszkańców.

Wpływy do budżetu gminy z tyt. renty planistycznej - naliczanej tylko w okresie 5 lat od zmiany, po tym okresie nie ma  już podstaw do naliczania renty (tym samym nie będzie żadnych wpływów do budżetu) - za 2011r. wyniosły 76.897,90 zł a za 5 m-cy 2012 r. 18.605zł. Kwoty te należały jeszcze pomniejszyć o 12.976 zł z tytułu wydatków poniesionych przez Gminę  na wyceny, które są niezbędne do naliczenia renty planistycznej.

- Ostatnią sprawą, o której jestem zobowiązany  poinformować Radę jest pismo Wojewody Śląskiego  z 24 maja br. dot. zwrotu 20% dotacji z budżetu państwa z 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym, chodzi o stypendia w kwocie  23.082,60 zł.

W związku z tym  4 czerwca br. wystosowane zostało pismo do Wojewody z zapytaniem dlaczego w podpisanych 
z nami na 2010 r. porozumieniach/umowach  nie było mowy o wnoszeniu przez samorząd 20% wkładu do stypendiów, jak to ma miejsce w latach następnych.

Na zwrot dotacji urząd ma zaledwie 15 dni, a nie dysponujemy odpowiednimi środkami, a zaistniała sytuacja nie wynika z winy samorządu a z faktu, że nie wypracowano 
w odpowiednim czasie jednolitego stanowiska.

Gmina w tej sprawie opierała się na stanowisko  Ministerstwa Edukacji Narodowej z lipcu 2010r. które   informowało nas, że wejście w życie nowej ustawy 
o finansach publicznych nie powinno powodować zmian 
w zakresie dotowania stypendiów  i zasiłków uczniowskich polegających na ponoszeniu przez gminy co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

- Swoje wystąpienie kończę bardzo miły akcentem, Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy GOK we Wręczycy Wielkiej  17 czerwca br. zajęła pierwsze miejsce na XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kłobucku. W tym samym dniu uczestniczyli w I Regionalnym Świętojańskim Przeglądzie Orkiestr  Dętych  w Pławnie i tam również zajęli  pierwsze miejsce. Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za tak godne reprezentowanie i promocję naszej gminy.

Wójt Gminy

/mgr Henryk Krawczyk/