Załącznik Nr 6 do

Protokołu Nr XVI/12

z dn. 18 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie

z realizacji budżetu Gminy za 2011 r.

Dla  organu wykonawczego sesja absolutoryjna, oprócz sesji budżetowej, jest najważniejszą sesją w roku, bowiem dopiero sprawozdanie z wykonania budżetu informuje nas, czy to co zaplanowaliśmy w budżecie na dany rok było realne i możliwe do spełnienia.

Przy opracowaniu projektu  budżetu, podkreślałem i dzisiaj to również powtarzam, że  dla mnie, jako Wójta  Gminy i myślę, że dla Państwa radnych również, najważniejsze jest, aby z efektów naszej pracy zadowoleni byli nasi mieszkańcy. Wpływ na to mają przede wszystkim  zrealizowane inwestycje. Miniony rok nie był pod tym względem gorszy, również obfitował  w  inwestycje, jedne zadania kończono, kolejne rozpoczynano.

W  ubiegłorocznym budżecie, wydatki majątkowe  wyniosły 17.604.990,52 zł tj. 33,01% ogółu  wydatków. Innymi słowy 1/3  wydatkowanych z budżetu gminy środków przeznaczona była na inwestycje, bądź zakupy inwestycyjne. Dokonując dzisiaj podsumowania roku 2011  warto spojrzeć na to co zostało wypracowane i osiągnięte  w  poszczególnych dziedzinach. Dlatego w swoim wystąpieniu przedstawię Państwu najistotniejsze efekty inwestycyjne 2011roku:

- Kanalizacja sanitarna i wodociągi:

- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na zadaniu Piła – Zamłynie. Efektem tej  inwestycji jest 5 przepompowni, 198 przykanalików  oraz 7.063,76 mb kanalizacji sanitarnej 
o różnych przekrojach. Inwestycja dofinansowana środkami unijnymi w wysokości 4 mln zł, przy całkowitym koszcie ponad 7.740 tys. zł.

- Prowadzono roboty budowlane na zadaniu pn. II etap kanalizacji sanitarnej w Truskolasach. Inwestycja ta jest również dofinansowana środkami unijnym, ale termin jej zakończenia przewidziany jest na koniec września 2012 r.

- Wykupiono grunty pod przepompownie w Zamłyniu, Pile Pierwszej i w Truskolasach,

- Wybudowano dwa odcinki kanalizacji sanitarnej we Wręczycy Wielkiej o łącznej długości 1.063,5 m przy ul. Gruszowej 
i Podgaj,

- w ramach realizacji programu naprawczego mającego na celu poprawę funkcjonowania oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej wykonano szereg prac  w tym m.in. usunięto osady ze wszystkich stawów, zamontowano nowe urządzenia takie jak: napowietrzenie w 4 celach,  nowe stacje dmuchaw 
w obudowach dźwiękoszczelnych, dwie przegrody pływające na stawach, pompę dostarczającą ścieki na osadnik wtórny,   nowe rurociągi, dyfuzory itp. W roku bieżącym przeprowadzane jest pompowanie osadów z pierwszego stawu oraz zostanie zainstalowana workownica.

- Zakupiono i zamontowano pompę na przepompowni ścieków 
w Grodzisku,

- Wykonano projekt i uzbrojono w sieć wodociągową o długości 1,1 km 30 działek budowlanych w Grodzisku,

- wybudowano 1,5 km sieci wodociągowej na 6 odcinkach  
w następujących miejscowościach: przy ul. Sosnowej 
w Borowem, ul. Sportowej w Truskolasach,  ul. Borowej 
w Szarlejce, ul. Zielonej we Wręczycy Wielkiej, przy ul. Kłobuckiej w Hutce oraz w Pierzchnie.

- Wykonano dokumentację projektową  na przebudowę i budowę wodociągu na ul. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. Chodzi tu o wymianę istniejącego wodociągu azbestowego na tej ulicy. Gmina posiada już pozwolenie na budowę wodociągu – decyzja w tej sprawie wydana przez Wojewodę Śląskiego  z marca 2012r.  jest ważna przez okres 3 lat.

- Oświetlenie uliczne:

Wybudowano ponad 1,6 km linii napowietrznej oraz zainstalowano 29 lamp na następujących odcinkach: 
w Kulejach przy ul. Bukowej, w Borowem przy ul. Nowej, we Wręczycy Wielkiej przy ul. Gruszowej i przedłużeniu ul. Miodowej oraz pojedyncze lampy w innych miejscowościach.

- Budowa dróg, chodników:

- Zakończono zadanie dwuletnie, realizowane w latach 2010-2011 pn. przebudowa   ul. Sienkiewicza, Konopnickiej 
i Prusa  we Wręczycy Wielkiej. W ramach tej inwestycji wybudowano 6.171m2 nowych  jezdni o nawierzchni asfaltowej i 423 m2 z kostki granitowej, 3.324 m2 chodników, 2.379 m2 wjazdów oraz 1.742 m2 parkingów.

- Zmodernizowano drogę powiatową Wręczyca Wielka -Borowe-Czarna Wieś – Puszczew, częściowo finansowaną przez  Gminę. Wartość inwestycji  to 3.650.634,78 zł, w tym wkład Gminy Wręczyca Wielka 998.817 zł.

Efektem tego zadania jest: 8,850 km nowej nawierzchni jezdni o powierzchni 54.408m2 oraz 4.238m2 chodników 
i zjazdów, 12.554m2 utwardzonych poboczy oraz 10.720 mb oczyszczonych rowów.

- prowadzono remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych oraz drobne roboty jak: profilowanie, odtworzenie rowów, przepustów, wymiana znaków drogowych, koszenie rowów i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych itp.

- Wykupiono grunt pod drogi gminne.

- Bezpieczeństwo i ochrona  przeciwpożarowa

- dofinansowano karosację samochodu bojowego, pomalowano dach i wymieniono bramy garażowe w remizie OSP Węglowice z/s w Puszczewie

- udzielono dotację na dofinansowanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Truskolasach.

- Oświata:

- w Szkole Podstawowej w Kulejach oddano do użytku stołówkę i kuchnię wyposażoną w nowoczesny sprzęt,

- zakupiono trzy zestawy multimedialne.

- Kultura fizyczna

- zmodernizowano boisko treningowe w Puszczewie na tzw. Jeziórkach, oraz  boiska  w Hutce i Borze Zapilskim,

- zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym 
w  Truskolasach,

- zakupiono kosiarkę dla potrzeb boiska w Borowem,

- opracowano projekt na budowę boiska sportowego  dla Grodziska, oraz złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi. Prace na tym zadaniu dobiegają końca.

- wykupiono grunty pod boiska  w Puszczewie za  158.514 zł.

- Z pozostałych spraw:

- Zagospodarowano przestrzeń publiczną w Kale, projekt -współfinansowany  środkami unijnymi  w kwocie 307 tys. zł.

- Wybudowano plac zabaw w Klepaczce, oraz założono monitoring na placu zabaw w Bieżeniu,

- W Urzędzie Gminy wprowadzono  Elektroniczny System Obiegu Dokumentów  tzw. e-SOD – zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Szanowni Państwo!

Tak w skrócie przedstawia się wykonanie zadań inwestycyjnych   za 2011r. Zdaję sobie sprawę, że przedstawione efekty rzeczowe, są pochodną możliwości finansowych gminy, 
a nie oczekiwań społecznych. Niemniej jednak, nie bez znaczenia jest fakt, że wszystkie zadania, które wspólnie sobie wytyczyliśmy, zostały zrealizowane.

Przeobrażenia zachodzące w gminie są znaczne i dla wszystkich  widoczne. Uważam, że 2011 rok był dla naszej gminy pomyślny, zaowocował wymiernymi efektami  i osiągnięciami, co zarówno dla Rady Gminy  jak i dla mnie jest powodem do satysfakcji.

Z tej okazji  składam podziękowania Panu Przewodniczącemu, państwu radnym, Kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy oraz sołtysom, za  osobisty wkład w realizację  zadań w 2011r. oraz za dotychczasową współpracę. Serdeczne dziękuję.

Podsumowując:

Szanowna Rado!

Szczegółowe sprawozdania zawierające zestawienie  dochodów  i wydatków za 2011r.,  otrzymali państwo w ustawowym terminie. Materiały te, jak  i wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium, uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Serdecznie dziękuję Państwu Radnym za ocenę sprawozdania 
 i wnoszę o przyjecie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  za rok 2011 i o udzielnie absolutorium.

Wójt Gminy

/mgr Henryk Krawczyk/