Załącznik Nr 1

do Protokołu Nr XVIII/12

z dn.27 września 2012 r.

Informacja

Dot. przebiegu i realizacji zadań  inwestycyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka  w 2012r.

Realizacja inwestycji  zaplanowanych na 2012r. przebiega następująco:

- Inwestycje zaplanowane na 2012 r. i już zakończone:

- Zakończono zadanie realizowane w latach 2011-2012  p.n.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II” wraz z robotami dodatkowymi, chodzi  o budowę przepompowni na ul. Częstochowskiej. Wartość dofinansowania  projektu  środkami unijnymi wynosi 6.128.653,83 zł co stanowi 80,02% kosztów kwalifikowanych, przy całkowitym koszcie inwestycji – 10.547.221,70zł. Efektem tego zadania jest:

- 1.451 mb kanału grawitacyjnego Ø 315,

- 537 mb kanału grawitacyjnego Ø 250,

- 8.819 mb kanału grawitacyjnego Ø 200,

- 4.248 mb przyłączy Ø 160,

- 848 mb kanału tłocznego Ø 110,

- 158 mb kanału tłocznego Ø 90

- 457 przykanalików (przyłączy do budynków)

- oraz 5 przepompowni na ulicach: Szkolnej, Dębiecznej, Cmentarnej oraz dwie na ul. Częstochowskiej.

- wykonano ogrodzenie placów zabaw w m. Pierzchno, Puszczew, Czarna Wieś oraz Klepaczka.

- zakończono roboty budowlane  na zadaniu p.n. budowa boiska sportowego w Grodzisku, które były  dofinansowanie środkami unijnymi w kwocie 130.705zł.

- w lipcu br. zakończono budowę oświetlenia ulicznego na dwóch zadaniach tj. W Truskolasach na ul. Spokojnej – koło cmentarza oraz w Kulejach na ul. Szkolnej na odcinku od szkoły do cmentarza.

- Za kwotę 329.940 zł zakupiono samochód pożarniczy dla jednostki OSP w Truskolasach, przy dofinansowaniu  w kwocie 200 tys. zł przez Marszałka Województwa Śląskiego.

- Zakupiono wyposażenie sali widowiskowej dla Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za kwotę 307.497 zł brutto, przy dofinansowanie środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 167.833 zł.

- Za 75 tys. zł zakupiono nieruchomość zabudowaną we Wręczycy Małej, dla potrzeb wsi.

- Kosztem 17.618,69 zł przeprowadzono remont budynku komunalnego w Golcach, chodzi o budynek byłej szkoły.

- Za 54.896,85 zł zakupiono doposażenie oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej, są to urządzenia technologiczne oraz armatura.

- Za 10.337,61 zł zakupiono pompę głębinową, oraz zadymiarkę kanałową za kwotę 7.009,77zł

- Za 24.994,83 zł zakupiono i zamontowano bramy w remizie OSP w Długim Kącie.

Na budowę  kanalizacji deszczowej we Wręczycy Wielkiej na  odcinku między ul. Strażacką a 3 Maja,  był ogłoszony przetarg, jednak ze względu na trudną sytuację finansową, zmuszeni byliśmy go unieważnić. Ponieważ jest opracowany projekt techniczny, zadanie to planujemy wprowadzić do projektu budżetu na 2013 r.

Drogi gminne:

- do czerwca br. prowadzone były remonty cząstkowe na drogach gminnych o  nawierzchni bitumicznej, koszt remontów to  85.045,10 zł.

- Remonty bieżące przeprowadzono również na następujących odcinkach dróg, w tym m.in. na:

- ul. Polnej Bieżeniu -  odtworzono rowy i przepusty,

- ul. Spokojnej i  gminnej drodze gruntowej w Kulejach,

- w Borowem: utwardzono ul. Sosnową, odtworzono rowy oraz wyremontowano przepusty na ul. Długiej,

- odtworzono rowy i wyremontowano przepusty  na ul. Leśnej w Grodzisku i w Kalei,

- przeprowadzono remont bieżący i utwardzono ul. Nadrzeczną w Grodzisku i ul. Kościelną w Kalei,

- odtworzono rowy i kanał deszczowy, studnię rewizyjną, oczyszczono przepusty na odc. Zamłynie - Truskolasy,

- Wykonano bieżącą konserwację odcinka rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni we Wręczycy Małej,

- Wykonane zostały również  pozostałe prace na drogach gminnych związane z odtwarzaniem rowów, ścinaniem zawyżonych poboczy, wycinką drzew i krzewów oraz wykaszaniem rowów przydrożnych,

- przeprowadzono remont i malowanie 11 murowanych przystanków oraz mycie 35 pozostałych przystanków na terenie gminy.

Inwestycje w trakcie realizacji:

- 26 czerwca br. podpisano umowę na nadbudowę budynku na boisku sportowym w Truskolasach – na kwotę 899.944,39 zł oraz przekazano wykonawcy plac budowy.

- Wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną 
w Zespole  Szkół w Truskolasach, koszt zadania to kwota 197.462.81 zł. Wykonawca nie zakończył prac w planowanym terminie i od 22 września br. naliczane są kary umowne 
w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Wykonawca zadeklarował zakończenie prac  do 5 października br.

- W dniu 27.06.2012. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie p.n. ”Termomodernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zespołu Szkół 
w Węglowicach - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic, ocieplenie ścian piwnic, dren opaskowy. W dniu 20 sierpnia br. podpisana została umowa.

- W trakcie opracowania jest  dokumentacja projektowa na uzbrojenie gminnych działek budowlanych w wodociąg 
w Kalei oraz terenów budowlanych w ciągu ul. Brzozowej również w tej miejscowości – z terminem realizacji do 28.09.2012 r.

Wójt Gminy

mgr Henryk Krawczyk