Załącznik Nr 9

do Protokołu Nr XXII/13

z dnia 27.03.2013 r.

INFORMACJA NA TEMAT POZYSKIWANIA i WYKORZYSTANIA  ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNYCH

Gmina Wręczyca Wielka w latach 2012-2013 pozyskała i wykorzystała środki pozabudżetowe na następujące zadania:

| Lp. | Nazwa zadania | Pozyskana kwota | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi | 14 999 zł – wg umowy | Podpisana umowa – realizacja do października 2013 |
| 2 | Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim | 14 999 zł – wg umowy | Podpisana umowa – realizacja do października 2013 |
| 3 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Grodzisko | 130705 zł - wg rozliczenia | Zrefundowano środki w 2012 r |
| 4 | Zakup wyposażenia do Sali widowiskowej GOK we Wręczycy Wielkiej | 167833 zł -wg rozliczenia | Zrefundowano środki w 2012 r |
| 5. | Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym Olimpia Truskolasy | 500 000 – wg umowy | W lutym 2013 roku złożono wniosek o płatność częściową na kwotę 167 833 zł. Czekamy na refundację środków. |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej Truskolasach Etap II |  | W październiku 2012 r złożono wniosek o płatność ostateczną na kwotę 303 675,48 zł. Środki zostaną wypłacone dopiero po przeprowadzonej kontroli. Przewidziany termin kontroli II półrocze 2013 r. |
| 7. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei –etap II | 192 783 – wnioskowana kwota | Trwa od czerwca 2012 r weryfikacja wniosku |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ul. Mickiewicza. | 459 000 | Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW, przed podpisaniem umowy. |
| 9. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół GOK we Wręczycy Wielkiej | 500 000 | Planowane złożenie wniosku do LGD, w III kw. roku, trwają prace nad dokumentacją projektową. |
| 10. | Budowa placów zabaw w miejscowości Wydra, Długi Kąt, Węglowice |  | Planowane złożenie 3 wniosków do LGD na przełomie kwietnia i maja br. Nie oszacowano jeszcze wartości projektów. |

Inspektor

ds. pozyskiwania środków unijnych

mgr Maciej Buchliński