Załącznik Nr 4

do Protokołu Nr XI/16

z dnia 18 lutego 2016 r.

Informacja z działalności Wójta Gminy

za okres od  29 grudnia 2015 roku do18 lutego 2016 roku

na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 lutego 2016 roku

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Przetargi, podpisane umowy:

- 26 stycznia 2016 r. Wojewoda Śląski podpisał listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – na pozycji trzeciej znajduje się nasz projekt – pn. przebudowa dróg gminnych; ul. Rynek, Szkolna, 1 Maja i Sportowa 
w Truskolasach. Przetarg na realizację projektu musi być ogłoszony do końca marca br.

- w dniu 27 stycznia br. przeprowadzono postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej. Złożono dwie oferty, jedną na kwotę 45.554,59 zł brutto przedstawiła firma z Natolina a drugą na kwotę 41.113,86 zł również brutto, przedstawiła  firma z Wręczycy Wielkiej, z którą podpisano umowę. Termin realizacji zamówienia ustalono na 28 kwietnia 2016 r.

- w dniu 27 stycznia b.r. zostało rozstrzygnięte postępowanie 
w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego  na dostarczanie 140 000 litrów oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka wg zapotrzebowania. Wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę z najniższą cenę, jaką zaoferowała firma „EUROSPED” Spółka Jawna z Bytomia, na kwotę  248 785,60 zł. Najwyższą ofertę przedstawiła firma BEMAR z Gliwic - na kwotę 267 426,60 zł.

- w dniu 1 lutego br. została podpisana umowa z Zakładem Robót Drogowo-Budowlanych z Wręczycy Małej na usługę  wycinania drzew i krzewów oraz przycinania gałęzi znajdujących się przy drogach gminnych - na kwotę brutto 133 361, 46 zł z terminem realizacji do 31 marca br.

- w dniu 29 stycznia 2016 roku została zamieszczona informacja 
o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 
W budżecie gminy na ten cel zabezpieczono 260 tys. zł.

Złożono 9 ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny, wszystkim dziewięciu podmiotom realizującym zadania wspierające 
i upowszechniające kulturę fizyczną na terenie naszej gminy przyznano dofinansowanie  w następującej wysokości:

45 000  zł - KS Olimpia Truskolasy

6 700  zł - UKS Herkules Truskolasy

38 500 zł - LKS Huragan Jezioro

23 000 zł – MIX-TEAM

44 000  zł - LKS Amator Golce

41 500  zł - KS Sokół Wręczyca Wielka

20 000 zł - UKS Sokół Wręczyca Wielka

36 300  zł – LKS Junior Szarlejka

- 000  zł – Stowarzyszenie Pozytywnie Aktywni.

- W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, dokonano przeglądu dróg gminnych oraz przeprowadzono postępowanie  o udzielenie zamówienia na remont cząstkowy tych dróg.  W dniu 11 lutego br. została podpisana umowa z Zakładem Robót Drogowo-Budowlanych z Wręczycy Małej. Umowa przewiduje zabudowę 240 ton masy w dwóch terminach,  pierwszy do 30 kwietnia br. i zabudowę 200 ton masy. Jeżeli po tym okresie pojawią się nowe ubytki w nawierzchni dróg, na ich uzupełnienie zaplanowano 40 ton masy  i termin realizacji do 30 września br.

Pozostałe sprawy:

- Referat wymiaru podatków Urzędu Gminy, w oparciu o podjęte przez Radę Gminy  uchwały podatkowe, naliczył podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla 6 830 podatników, oraz przygotował decyzje tzw. nakazy płatnicze, które do końca lutego w zamkniętych kopertach sołtysi dostarczają podatnikom. Dla ponad 1 200  podatników, którzy nie mieszkają na terenie gminy, nakazy zostaną wysłane pocztą.

Przy okazji dostarczania nakazów, wszystkim właścicielom nieruchomości w gminie za pokwitowaniem odbioru, zostaną doręczone ulotki, w sprawie zakazu spalania odpadów 
w piecach grzewczych. Akcja ta została podjęta w ramach realizacji zapisów w Gminnym Programie Niskiej Emisji. Wydrukowano i rozesłano  6 tys. ulotek.

- w dniu 7 lutego br. odbyły się XVI Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Seniorów o puchar Wójta Gminy - startowało 
6 drużyn, pierwsze miejsce wywalczył Huragan Jezioro, drugie Olimpia Truskolasy trzecie Sokół Wręczyca Wielka.

- Do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2025, poddanej pod konsultacje społeczne, został zgłoszony jeden wniosek, który dotyczył „przywrócenia połączenia komunikacji miejskiej MPK z Częstochową wraz 
z wprowadzeniem nowych ekologicznych autobusów na trasie Częstochowa – Puszczew - Węglowice. Trasa przejazdu przez Szarlejkę, Kalej, Wręczycę Wielką, Borowe, Czarną Wieś, Bór Zapilski,  Puszczew, Węglowice zapewni  dogodny transport do Częstochowy oraz Urzędu Gminy ponad połowie osób zamieszkującej w całej gminie”.

Strategia Rozwoju Gminy wyznacza tylko ramy i cele ogólne. Natomiast wniosek dotyczy konkretnego zadanie, które  już wpisuje się w „Cel operacyjny 3.4. dostępność komunikacji środkami transportu zbiorowego” na 74 stronie Strategii. Szczegółowy wykaz zadań, jest przyjmowany dopiero do rocznych budżetów gminy, które zabezpieczają środki na ich realizację.

- kolejną sprawą jest  wniosek o wszczęcie postępowania  w sprawie decyzji środowiskowej odnośnie budowy turbiny wiatrowej. W dniu 15 stycznia 2016 roku   pełnomocnik Inwestora P.H.U. „SONEX” Sonia Radlak-Kot z siedzibą 
w Herbach złożył wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 
1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 875/5 i 876/12 
w Truskolasach.

Wniosek został złożony w myśl przepisów wyartykułowanych 
w ustawie  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Kłobucku.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie środowiska zwróciliśmy się  do RDOŚ w Katowicach i PPIS w Kłobucku o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualny zakres raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku nie zajął stanowiska w sprawie w ustawowym terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, co skutkuje rozstrzygnięciem, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy ooś, traktowanym jako brak zastrzeżeń.

W dniu 8 lutego br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu powinien zawierać informacje określone w art. 66  cytowanej wyżej ustawy ze szczególnym uwzględnieniem m.in.:

- opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

- określenia na mapie planowanej lokalizacji w odniesieniu do obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody,

- przedstawienie listy oraz określenie liczebności wszystkich gatunków chronionych ptaków występujących na  obszarze planowanej inwestycji,

- dokładny przebieg tras, kierunków i wysokości przemieszczania się ptaków, sezonowość ich występowania, ocena w cyklu rocznym,

- przedstawienie listy gatunków nietoperzy występujących  na tym obszarze i w sąsiedztwie, przebiegu tras i kierunków ich przemieszczania się,

- określenia wpływu inwestycji na występujące w sąsiedztwie ptaki i nietoperze, ich szlaki migracyjne,

- opisu oddziaływanie skumulowanego planowanej inwestycji

z istniejącymi lub planowanymi drogami, napowietrznymi liniami energetycznymi,

- analiza alternatywnych wariantów realizacji przedsięwzięcia,

- przedstawienie analizy w zakresie oddziaływania na walory krajobrazowe,

- przedstawienie metodyki prowadzenia przedinwestycyjnej analizy przyrodniczej,

- pełnego opisu towarzyszącej infrastruktury,

- przedstawienie działań ograniczających, monitorujących 
i kompensujących negatywne oddziaływanie, w tym metody ograniczenia oddziaływania elektrowni wiatrowych na etapie budowy i użytkowania,

- mapy sytuacyjno wysokościowej,

- obliczeń zasięgu oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia,

- analizy akustycznej uwzględniającej ewentualne oddziaływanie skumulowane.

W dniu 15 lutego br. postanowieniem Wójta Gminy Wręczyca     Wielka inwestor został zobowiązany do przedłożenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko planowanej budowy elektrowni wiatrowej w m. Truskolasy. Z uwagi na sprzeciwy mieszkańców 
w innych gminach na tego typu budowle oraz odbytym zebraniu wiejskim w Truskolasach w tej sprawie uznałem za zasadne rozszerzenie  warunków wskazanych  w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Również w dniu 15 lutego br. na kancelarię Urzędu wpłynął protokół z zebrania wiejskiego w Truskolasach z dnia 12 lutego 2016 r. wraz z kserokopią Uchwały nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Wsi Truskolasy z dnia 12.02.2016 r. oraz listą obecności. W zebraniu tym brali udział mieszkańcy Truskolas, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz radni. W pierwszym punkcie zebrania poruszona została budowa elektrowni wiatrowej planowana do budowy na terenie Truskolas. Mieszkańcy w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę, o nie wyrażaniu zgody na budowę elektrowni wiatrowej w Truskolasach. Za uchwałą głosowało 79 osób, przeciw uchwale głosowało 6 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

W dniu 16 lutego br. postanowieniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Truskolasy, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto w dniu 16 lutego br. na kancelarię Urzędu Gminy wpłynęło   pismo   mieszkańców   wsi   Truskolasy   wnoszące  o

zawieszenie wszelkich procesów decyzyjnych i inwestycyjnych związanych z umożliwieniem lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie wsi Truskolasy przesłane ponadto do Rady Gminy Wręczyca Wielka, Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Ministerstwa Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach oraz do wiadomości do Pana Posła Szymona Giżyńskiego , P. Senatora  Ryszarda Majera  i do Pani Poseł Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Mieszkańcy za główne argumenty motywujące do wniesienia wniosku przywołali: brak zgody mieszkańców wsi Truskolasy na tego typu inwestycje i fakt istnienia masztu radiowo-telewizyjnego w pobliskiej miejscowości Klepaczka. Jednocześnie w piśmie tym wniesiono o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do przedmiotowego wniosku załączono listę podpisów mieszkańców w ilości 335 podpisów.

Kolejny etap postępowania nastąpi dopiero po otrzymaniu od inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
O podejmowanych w tej sprawie działaniach będę na bieżąco informował Radę Gminy oraz informowane będą strony w sposób zwyczajowo przyjęty.  Z materiałami dotyczącymi wszczętego w tej sprawie postępowania  można się zapoznać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w pok. 23.

Dla wyjaśnienia dodam, że:

- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, tereny o których mowa we wniosku, od 2009 r. są oznaczone  symbolem Rp – grunty rolne z zakazem zabudowy, na których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 500 mb od granicy terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe, a od 2014 r.  nie wyższych niż 100 m.

- z uwagi na fakt, że liczba stron w prowadzonym postępowaniu  jest większa niż dwadzieścia, informacje dla nich podaje się  
w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.  Obwieszczenie zostało zamieszczone w  BIP-ie na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń  w Urzędzie Gminy  oraz przesłane do dwóch sołtysów m. Truskolasy.

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk