ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka, dnia 01.04.2016 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013r, poz 907 z późń. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

WYKONANIE ODWIERTU STUDNI GŁĘBINOWEJ

WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:	GMINA WRĘCZYCA WIELKA

REGON:			151398385

NIP: 				5742047028

Miejscowość			Wręczyca Wielka

Adres:				ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

Strona internetowa:		www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.netl

Godziny urzędowania:	pon: 7:15-15.15; wt 8.00-16.00,śr-pt 7:15-15:15

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

znak postępowania: GK.271.07.2016.B

Opracowała:

Kornelia Chyra

Zawartość Specyfikacji:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3.	Oferty częściowe

Rozdział 4.	Oferty wariantowe

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 13.	Termin związania ofertą

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 22.	Inne informacje

Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 528 z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2002, Nr 109, poz.961                            z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 1997, Nr 129 poz. 844 z późn.zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007, nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

- Ustawa z dna 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia                                 i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011, Nr 282, poz. 1657 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz.U. 2001, Nr 153, poz. 1781                        z późn.zm.).

- PN-68/H-74 229 - rury wiertnicze.

- PN-74/C-4620.01 - pobieranie próbek wody.

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych;

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej”

45000000-7  – Roboty budowlane

45262220-9 – Wiercenie studni

1.1. Określenia podstawowe

- Dokumentacja wiercenia – dokumenty sporządzone w trakcie prowadzenia robót, szczególnie dzienniki wiertnicze - raport wiertniczy, aktualny profil geologiczny otworu, projekt i protokół filtrowania, książka kontroli obiektu, dokumentacja atestowa urządzeń i sprzętu.

- Dozór geologiczny – osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub Wykonawcę do pełnienia dozoru geologicznego w trakcie prowadzenia robót.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

- Kierownik wiertni – osoba posiadająca kwalifikacje średniego dozoru ruchu – wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Projekt prac geologicznych – opracowanie, zatwierdzone przez właściwy organ państwowej administracji geologicznej w drodze decyzji – na podstawie którego prowadzone są roboty geologiczne związane z wykonaniem otworu studziennego.

- Pompowanie oczyszczające - pompowanie zafiltrowanego otworu wiertniczego mające na celu oczyszczenie strefy przyotworowej.

- Próbne pompowanie – pompowanie zafiltrowanego otworu wiertniczego w celu określenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych.

- Dokument bezpieczeństwa – Zbiór dokumentów obejmujących w szczególności instrukcje stanowiskowe, ustalenia i protokoły dotyczące bezpiecznego prowadzenia robót, ewidencje szkoleń i kwalifikacje oraz badania okresowe pracowników wiertni, w tym ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

- Studnia: otwór wiertniczy wykonany przy użyciu sprzętu wiertniczego, obudowany stalowymi rurami wiertniczymi, z zabudowaną w dolnej części kolumną filtrową z rur PCV z obsypką i przybitką żwirową.

- Kolumna filtrowa - kolumna rur PCV składająca się z:

  - części roboczej filtra: odcinek rury perforowanej zabezpieczonej siatką studzienną, o długości i wielkość perforacji oraz rozmiarze siatki dobieranej stosownie do rodzaju warstwy wodonośnej,

  - rury podfiltrowej: dolna część kolumny wykonana z rury nieperforowanej,

  - rury nadfiltrowej: górna część kolumny filtrowej z rury nieperforowanej.

- Wyrób budowlany: rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 528 z późn. zm.).

- Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu wiertniczego (studni) S-3 wraz                                           z obudową, przyłączem elektrycznym i podłączeniem do istniejącego rurociągu na terenie ujęcia wód podziemnych przy ul. Szkolnej w miejscowości Wręczyca Wielka (nr działki 462/10)

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- wykonanie planu ruchu i uzyskanie decyzji zatwierdzającej w Okręgowym Urzędzie Górniczym

- odwiercenie otworu wiertniczego S-3 o projektowanej głębokości nieprzekraczającej 300 m na terenie działki nr 462/10 stanowiącej mienie komunalne Gminy Wręczyca Wielka,

- zabudowa w otworze rury osłonowej ø 185/8 ” do głębokości 140 m z zacementowaniem na odcinku min. 10 m,

- zabudowa w otworze rury osłonowej ø 16 ” do głębokości 220 m z zacementowaniem na odcinku min. 10 m,

- zabudowanie w otworze traconej kolumny filtrowej PCV250 mm, o długości do 90 m,

- wykonanie obsypki i przybitki żwirowej wokół kolumny filtrowej,

- wykonanie pompowania oczyszczającego,

- dezynfekcję otworu,

- wykonanie pompowania pomiarowego w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni,

- dostarczenie montaż kompletnej obudowy studni typu „Lange” wraz z armaturą ø 100 mm (dla nowej studni S-3) oraz ø 50 mm (dla istniejącej studni S-2A)

- podłączenie armatury w obudowie do istniejącego rurociągu,

- podłączenie do sieci energetycznej skrzynki elektrycznej zainstalowanej w obudowie studni z kabla zasilającego istniejącą studnię,

- wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych.

Załączony przedmiar (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowi elementem pomocniczym przy wycenie prac.

Powyższe prace powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (załącznik nr 3 do specyfikacji) oraz projektem obudowy studni (załączniki                nr 4 do specyfikacji).

2.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zasilanie w energię elektryczną następować będzie z instalacji zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien wykonać podłączenie do sieci poprzez własne przyłącze wyposażone w zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Wykonane przyłącze powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i próbnego następować będzie do studzienki kanalizacji deszczowej Kd300 znajdującej się na terenie działki nr 462/10.

2.3. Informacje o terenie budowy

Roboty geologiczne wykonywane będą na terenie działki nr 462/10 stanowiącej mienie komunalne Gminy Wręczyca Wielka. Na działce jest możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody na potrzeby socjalno-bytowe. Pobór mocy elektrycznej w wysokości do 60kW z budynku stacji wodociągowej po wykonaniu przyłącza przez Wykonawcę.

Na terenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego otworu wiertniczego S-3 znajdują się urządzenia podziemne – rurociągi tłoczne oraz kable energetyczne istniejącej studni.

2.4. Organizacja robót, przekazanie miejsca realizacji prac geologicznych

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac na zasadach i w terminie określonym                             w umowie o wykonanie robót.

Wykonywanie robót geologicznych wyszczególnionych w projekcie robót geologicznych podlega rygorom dotyczącym ruchu zakładu górniczego określonym w Ustawie z dnia                        9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze i przepisom wykonawczym.

Robotami w terenie powinien zarządzać kierownik wiertni posiadający stosowne kwalifikacje.

Wszystkie czynności wykonywane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być odnotowywane w dokumentacji wiercenia.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać i uzyskać zatwierdzenie planu ruchu wykonanego w związku z realizacją przedmiotu przetargu.

Co najmniej na 14 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót należy powiadomić o tym fakcie Wójta Gminy Wiercica Wielka, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach

2.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze wykonywanie robót geologicznych może się odbywać tylko pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje - Kierownik wiertni, dozór geologiczny.

Roboty geologiczne związane z wykonywaniem otworu zastępczego winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2002, Nr 109, poz.961).

Wykonawca robót objętych przedmiotem zamówienia powinien posiadać stosowny dokument bezpieczeństwa.

Podstawowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zakładu wykonującego roboty geologiczne zostały przedstawione w projekcie prac geologicznych.

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Teren prac położony jest bezpośrednio przy drodze gminnej (ul. Szkolna). Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Wójtem Gminy warunki zjazdu z drogi na teren prowadzonych prac.

## 2.7. Roboty geologiczne

Wszystkie prace i roboty geologiczne należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (załącznik nr 4 do specyfikacji).

### 2.7.1.Wiercenie z filtrowaniem i zamykaniem horyzontów wodonośnych

Projektowany otwór zastępczy S-3 należy wykonać systemem obrotowym na płuczkę w zakresie głębokości nie przekraczającej 300 m z zastosowaniem niezbędnego sprzętu                              i osprzętu dostosowanego do przewiercanych utworów i średnicy rur wiertniczych.

Przewidywana schematyczna konstrukcja otworu oraz zafiltrowania podana jest w projekcie robót geologicznych (załącznik nr 3 do specyfikacji).

Osoba dozoru geologicznego Zamawiającego posiadająca uprawnienia hydrogeologiczne będzie w porozumieniu z Wykonawcą korygować głębokość wiercenia, konstrukcję otworu, zafiltrowanie otworu oraz zamykanie horyzontów wodonośnych, adekwatnie do uzyskanych wyników wierceń i badań.

Niezależnie od dozoru geologicznego ze strony Zamawiającego, Wykonawca robót geologicznych powinien zapewnić dozór geologiczny podczas realizacji prac objętych zamówieniem.

### 2.7.2. Pobieranie próbek wody i gruntu.

Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do skrzynek.

Próbki należy pobierać:

- z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie,

- z warstw nieprzepuszczalnych o dużej miąższości co 2 m,

- z warstw wodonośnych o dużej miąższości co 1 m.

Próbki należy pobierać do skrzynek wyposażonych w trwałe przegrody uniemożliwiające mieszanie się próbek z różnych głębokości.

Po zakończeniu prac próbki wraz ze skrzynkami zostaną przekazane Zamawiającemu.

Ponadto dozór geologiczny Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą pobierze próby wody do badań laboratoryjnych wskaźników fizyko-chemicznych i badań bakteriologicznych.

### 2.7.3. Pomiary i badania hydrogeologiczne w trakcie wiercenia

Codziennie przed rozpoczęciem wiercenia i po jego zakończeniu należy wykonywać pomiary poziomu zwierciadła wody w otworze. Wyniki pomiarów należy zapisywać w dziennych raportach wiertniczych.

Po nawierceniu warstwy wodonośnej jury dolnej (warstwy połomskie) i zagłębieniu się w tę warstwę na głębokość min. 2 m, konieczne jest przerwanie robót wiertniczych i dokonanie stabilizacji zwierciadła wody.

### 2.7.4. Pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić pompowanie wykonanego otworu w dwóch etapach:

- pompowanie oczyszczające,

- pompowanie pomiarowe.

Pompowanie oczyszczające należy przeprowadzić ze wstępnie określoną wydajnością 120 m3/h w czasie min. 24 godz. W przypadku piaszczenia lub dużej mętności pompowanie prowadzić do uzyskania na wypływie wody bez zawiesiny.

Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy usunąć osad z rury podfiltrowej, do otworu wlać środek dezynfekcyjny i zarządzić przerwę w ruchu trwającą 24 godziny.

Pompowanie pomiarowe ma na celu przeprowadzenie:

- testu studni określającego opór filtra i sprawność studni,

- testu warstwy wodonośnej i systemu wodonośnego.

Pompowanie pomiarowe należy przeprowadzić na 3 stopniach dynamicznych ze wstępnie określoną wydajnością 40/80/120 m3/h przy czasie trwania każdego stopnia 1,5 godz. i wydłużeniu ostatniego stopnia pompowania do min. 24 godz. z możliwością przedłużenia do 72 godzin.

W czasie pompowania pomiarowego otworu S-3 należy prowadzić pomiary lustra wody w otworze pompowanym.

Przewidywany program pompowania pomiarowego został przedstawiony w projekcie robót geologicznych w rozdziale 6.4.1, a szczegółowy program pompowania określi dozór geologiczny adekwatnie do uzyskanych wyników wierceń i pompowania oczyszczającego.

## 2.7.5. Obudowy studni

Zaprojektowane obudowy nadziemne studni typu „Lange” w tzw. wersji kompletnej,                       z armaturą ø 100 mm (dla studni nowej S-3) oraz ø 50 mm (dla istniejącej studni S-2A)                     oraz systemem automatycznego ogrzewania. Przed montażem obudów studni należy wykonać podłoże betonowe wystające nad powierzchnię terenu ok. 10 cm. Dostarczenie i montaż obudów leży po stronie Wykonawcy prac. Wszystkie prace związane z montażem obudów należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją producenta dołączoną do projektu obudowy (załącznik nr 4 do specyfikacji).

## 2.7.6. Przyłącze wodociągowe oraz elektryczne

Do obudowy studni należy wykonać przyłącze do istniejącego rurociągu dochodzącego do istniejącej studni S-2a. zgodnie ze schematem zamieszczonym w projekcie obudowy (załącznik nr 4 do specyfikacji).

Podłączenie do sieci energetycznej nastąpi do skrzynki elektrycznej zainstalowanej w obudowie studni z istniejącego kabla zasilającego studnię S-2A zgodnie ze schematem w projekcie obudowy (załącznik nr 4 do specyfikacji).

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
 i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (rozwiązania równoważne). W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały 
i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowna opinię. Opinia negatywna będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierówno ważności” zaproponowanych „zamienników”

  - Wymagania Zamawiającego:

  - Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu.

  - Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie 
ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

  - Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane.

  - Teren budowy należy zabezpieczyć, oznakować i uniemożliwić korzystanie z placu budowy osobom trzecim.

  - Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.

  - Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania                   w budownictwie.

  - Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przez dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca.

  - Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych. Ma to szczególne znaczenie ze względu na prowadzenie robót na terenie ujęcia wody i w obrębie jego strefy ochronnej – teren ochrony bezpośredniej.

  - W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i Inspektora nadzoru oraz aprobatę Zamawiającego.

  - Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy.

  - Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- uporządkowanie terenu budowy, odtworzenie nawierzchni ulic, odtworzenie znaków geodezyjnych (kamieni granicznych, punktów osnowy)  w przypadku ich naruszenia ,

- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami),

- naprawy ogrodzeń lub innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi,

- wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót w miejsce przez siebie ustalone.

e) właściwego, zgodnego z planem ruchu usytuowania wiertnicy

  - Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim.

  - W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów.

  - Zamawiający ustanowi Nadzór Geologiczny i Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy.

4.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych

4.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane                            w dokumentacji projektowej, jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta, Inspektora nadzoru i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

4.2. Wszystkie użyte do wykonania zamówienia materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Materiały stosowane do budowy studni powinny być tak dobrane, aby ich skład, a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenia trwałości studni. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi § 18 pkt 1 zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego, lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Wykonawca uzyska taką zgodę przed zabudowaniem tych materiałów, wyrobów i preparatów.

4.3. Rury studzienne winny spełniać wymogi normy PN-68/H-74 229 – rury wiertnicze.

4.4. Przed zamontowaniem filtra do otworu winien być spisany protokół odbioru filtra przez dozór geologiczny i przedstawiciela zamawiającego. Materiał filtra powinien posiadać świadectwo dopuszczające do kontaktu z żywnością.

4.5. Rury do zamontowania rurociągu doprowadzającego wodę w trakcie próbnego pompowania studni winny być o średnicy nie mniejszej niż 150 mm.

4.6. Materiał do wykonania obsypki filtra, średnica ziaren osypki i wielkość szczelin filtra oraz rozmiar siatki winny być ustalone przez dozór geologiczny po wykonaniu odwiertu na podstawie stwierdzonego profilu warstwy wodonośnej.

4.7. Składowanie materiałów: rury wiertnicze i materiały przeznaczone do wbudowania winny być składowane zgodnie z planem zagospodarowania placu wierceń.

4.8. Wykonawca winien dysponować lub mieć możliwość wynajęcia urządzenia wiertniczego o zdolności wiercenia do głębokości 300 m i średnicy końcowej otworu min. 143/4 (375 mm) wraz z osprzętem.

4.9.Wykonawca winien dysponować lub mieć możliwość wynajęcia sprzętu    umożliwiającego przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego:

- Agregat pompy głębinowej o wydajności min. 120 m3/h i wysokości podnoszenia min. 80 m.

- Agregat prądotwórczy o mocy zapewniającej realizację zamówienia (w przypadku braku zapewnienia przez Zamawiającego przyłącza o odpowiedniej mocy).

4.10. Wykonawca winien dysponować środkami transportu umożliwiającymi dostarczenie sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28.10.2016 r

# Informacja o podwykonawcach

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

- Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wykaz części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania należy przedstawić także w formie Załącznika nr 8 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, wybrany w przetargu Wykonawca, zobowiązany jest przed przystąpieniem przez podwykonawców do wykonywania powierzonego mu zakresu zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu kopie umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta (Załącznik Nr 1 do SIWZ),

  - wykaz prac do podwykonania (załącznik nr 8 do SIWZ)

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału określonych art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Załącznik nr 9)

  - Dokumenty dot. spełnienia warunków określonych w art. 22 ust 1 wymienione w rozdziale 11 ust 2

składają Wykonawcy łącznie

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Załącznik Nr 10 do SIWZ),

  - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ)

  - Dokumenty dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust.1 wymienione w rozdziale 11 ust 1

składa każdy z Wykonawców w imieniu własnym.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).

            - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 11 ust. 1 pkt 2,3,4 niniejszej specyfikacji – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia;

            - Dokumenty, o których mowa w ust 1 a i c niniejszego rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 b niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

            - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1 niniejszego rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy muszą spełnić warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca wykaże, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym celu wykaże,                               że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jeden otworu wiertniczego o głębokości powyżej 250 m i średnicy końcowej min. 143/4” (375 mm) służącego do ujęcia wód podziemnych.

Sposób oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywany będzie metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty załączone do oferty tj. załącznika nr 6 (Wykaz robót wraz z dokumentem potwierdzającym, że zostały wykonane lub są wykonane należycie na zasadzie spełnia/nie spełnia)

- Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (do kierowania robotami) – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:

    - Kierownikiem budowy - osoba, która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w wymaganym zakresie;

Należącym do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

b) Kierownik wiertni – osoba, która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać kwalifikacje średniego lub wyższego dozoru ruchu i być upoważnionym do kierowania robotami, zgodnie z prawem górniczym i geologicznym.

c) Kierownik dozoru geologicznego - osoba, która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać kwalifikacje hydrogeologiczne, kategori IV lub V.

Sposób oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywany będzie metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty załączone do oferty tj. załącznika nr 6 (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na potencjale technicznym  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

    - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy należy przedłożyć:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, z póżń. zm) na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale 10 niniejszej specyfikacji, tj. w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy należy przedłożyć:

- Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473) - na formularzu stanowiącym załącznik nr 9

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na formularzu stanowiącym załącznik nr 6

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zawarte w załączniku nr 6

    - Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

  - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ

- Dowód wpłaty wadium

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zał. nr 8 do SIWZ

- dokument zobowiązania podmiotu trzeciego potwierdzający dysponowaniem wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach finansowych, z którego wynikać będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, jeżeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru pranego łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego)

- dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.)w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy)

- wykaz materiałów i urządzeń – w przypadku zastosowania przez wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż te zaproponowane przez zamawiającego – wraz z dokumentami uwiarygodniającymi te materiały i urządzenia, iż posiadają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca winien wnieść wadium: w wysokości 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2016 r. do godz. 10:00

- Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 z późń. zm).

- Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej

Nr 64 8249 0001 2001 0000 0912 0015

wpisując w tytule zapłaty: WADIUM na „Odwiert studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie w pokoju 1, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

- pisemnej,

- faksem (nr 34/3170215)

- e-mailem (inwestycje@wreczyca-wielka.pl)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, 
e- maila – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu, faksu, e maila

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania – GK.271.07.2016.B

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, pok. 10, w godzinach urzędowania Zamawiającego

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.

- Dokonując rejestracji należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, faksem, e-mailem),

- znak postępowania – GK.271.07.2016.B

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Kornelia Chyra – podinspektor ds. Inwestycji i Zamówień publicznych Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, tel. 34/3170034 wew. 10, fax 34/3170215

Waldemar Sołtysiak – podinspektor ds. wodociągów Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, tel. 34/3170034 wew. 41, fax 34/3170215

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Urząd Gminy Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka

OFERTA NA

„WYKONANIE ODWIERTU STUDNI GŁĘBINOWEJ

WE WRĘCZYCY WIELKIEJ”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

21.04.2016 r. godz. 10:15

- Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

- Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej,                    ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, pokój nr 1, w terminie do dnia 21.04.2016 roku, godz. 10:00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, sala konferencyjna, dnia 21.04.2016 roku, godz. 10:15

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace i elementy jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać: cła, marże, upusty, podatki naliczone wg aktualnie obowiązujących przepisów, koszty transportu, dojazdu, koszty dostawy do zamawiającego, koszty przeglądu technicznego, koszty ubezpieczenia dostawy, itp.

  - Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena dostawy jest stała w czasie obowiązywania i nie może ulec zmianie.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych                 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu:

- Za kryterium CENA wykonania zamówienia:

C = [C min / C bad] x 95

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min     - najniższa cena ofertowa

C bad     - cena oferty badanej

- Za kryterium TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY na wykonane roboty:

G = [G bad / G min] x 5

gdzie:

G - liczba punktów za termin płatności

G max     - najdłuższy termin płatności

G bad     - termin płatności oferty badanej

Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 14 dni licząc od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego,                         a maksymalny termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

Oceną oferty będzie suma pkt. uzyskana za oba kryteria:

P = C + G

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dostarczenia kosztorysu ofertowego, który będzie służył Zamawiającemu m.in. do:

- rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub wystąpi nieprzewidziana konieczność zaniechania części robót,

- kontroli wynagrodzenia dla podwykonawców.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wręczyca Wielka Nr 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001 z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GKI.271.07.2016.B „Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej”

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Kwota, o której mowa w pkt. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w załączonym  wzorze.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 
w następujących przypadkach:

  - Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,

  - Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki

  - Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

  - Zmiany terminu wykonania:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego lub zmian w technologii wykonania przedmiotu umowy.

- wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji,

- wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,

- ze względu na złe warunki atmosferyczne

- ze względu na niekorzystne warunki gruntowe

  - Zmiany płatności i inne:

    - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

    - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

    - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  - Zmiany osobowe:

    - zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane,

    - zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

  - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

- W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

- Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

# Inne informacje

Zamawiający:

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

- nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

# Załączniki do SIWZ

| Załącznik Nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Przedmiar robót |
| Załącznik Nr 3 | Projekt robót geologicznych |
| Załącznik Nr 4 | Projekt obudowy studni |
| Załącznik Nr 5 | Wzór umowy |
| Załącznik Nr 6 | Wykaz osób |
| Załącznik Nr 7 | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych |
| Załącznik Nr 8 | Wykaz prac podwykonawcy |
| Załącznik Nr 9 | Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału określonych art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych |
| Załącznik Nr 10 | Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych |

# Zał.  nr 1 do SIWZ                                                                                                                WZÓR OFERTY

Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową:

CENA netto: ………………….………………………zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………...)

Podatek Vat …………% w wysokości …………………….. zł.

CENA brutto: ………………………………………….zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………...)

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

  - Oświadczamy, że:

- zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 28.10.2016r;

- termin płatności faktury VAT wynosi ………. dni licząc od momentu poprawnie wystawionej i złożonej F VAT w siedzibie Zamawiającego.

- na niniejszy przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ akceptujemy warunki płatności;

- składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące

- zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

- akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

(w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom)

- W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia umowy  
w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Oferta została złożona na …………………….. stronach

- Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

- Formularz ofertowy;

- Wykaz osób wraz z oświadczeniem;

- Wykaz części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć do podwykonania;

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału określonych art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;

- dokument zobowiązania podmiotu trzeciego potwierdzający dysponowaniem wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach finansowych, z którego wynikać będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, jeżeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru pranego łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego) – jeśli dotyczy;

- dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.)w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy);

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów a także dokumenty dot. tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy – jeśli dotyczy;

- Dowód zapłaty wadium.

Nazwa i adres WYKONAWCY :

...................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu: ………………………………………………………………

numer faksu: ………………………………………………………………….

e- mail …………………………………………………………………………

............................, dn. ………………………r.                 ..........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Zał.  nr  5 do SIWZ                                                                                                                WZÓR UMOWY

#### UMOWA NR ............../2016

zawarta w dniu ..................2016 r. we Wręczycy Wielkiej pomiędzy:

Gminą Wręczyca Wielka z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – p. Henryka Krawczyka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – p. Barbary Jezior

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

.................................................z siedzibą w ................................ przy ul. ..................................

reprezentowanym przez:

p.......................

p.......................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

      - Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej”, która obejmuje roboty budowlane – wykonanie otworu wiertniczego S-3 wraz z zabudową filtra, badaniami, obudową i przyłączem do sieci wodociągowej i energetycznej na terenie ujęcia wód podziemnych przy ul. Szkolnej                      w miejscowości Wręczyca Wielka, dz. nr ewid. 462/10.

      - Zakres prac przy realizacji zamówienia obejmuje:

- wykonanie planu ruchu i uzyskanie decyzji zatwierdzającej w Okręgowym Urzędzie Górniczym

- odwiercenie otworu wiertniczego S-3 o projektowanej głębokości nieprzekraczającej 300 m na terenie działki nr 462/10 stanowiącej mienie komunalne Gminy Wręczyca Wielka,

- zabudowa w otworze rury osłonowej ø 185/8 ” do głębokości 140 m z zacementowaniem na odcinku min. 10 m,

- zabudowa w otworze rury osłonowej ø 16 ” do głębokości 220 m z zacementowaniem na odcinku min. 10 m,

- zabudowanie w otworze traconej kolumny filtrowej PCV250 mm, o długości do 90 m,

- wykonanie obsypki i przybitki żwirowej wokół kolumny filtrowej,

- wykonanie pompowania oczyszczającego,

- dezynfekcję otworu,

- wykonanie pompowania pomiarowego w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni,

- dostarczenie montaż kompletnej obudowy studni typu „Lange” wraz z armaturą ø 100 mm (dla nowej studni S-3) oraz ø 50 mm (dla istniejącej studni S-2A)

- podłączenie armatury w obudowie do istniejącego rurociągu,

- podłączenie do sieci energetycznej skrzynki elektrycznej zainstalowanej w obudowie studni z kabla zasilającego istniejącą studnię,

- wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych.

      - Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

- Dokumentacją projektową;

- Ofertą przetargową Wykonawcy;

- Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;

- Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w Polsce Norm i aprobat technicznych;

- Wymaganiami rzetelnej wiedzy technicznej;

Wyżej wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu w dniu podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót do dnia 28.10.2016 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

  - Zapewnienie nadzoru w osobie:

a) kierownika budowy P……………….., tel………………………………………

b) kierownika dozoru geologicznego P………………….., tel……………………..

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                   (Dz. U. z 2015, poz. 528 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r, poz. 122 z późn.zm.),

  - Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2015, poz. 87 z późn.zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Zapewni prawidłowe składowanie i ochronę urządzeń technologicznych. materiałów oraz sprzętu

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca ustanowi:

a) kierownika budowy P. ………………………… tel. ………………………

b) kierownika wiertni P. ………………………… tel. ………………………

c) kierownik dozoru geologicznego P. ……………… tel. ……………………

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 i 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Kwota netto: .................................................. zł. (słownie: ................................................)

Podatek Vat w wysokości .............. % co stanowi kwotę ............................. zł.

Kwota brutto: ....................................... zł. (słownie: ......................................................),

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym materiały oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego                  ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający przewiduje częściowe rozliczenie faktur.

- Rozliczenie częściowe pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktury Vat i zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i geologicznego.

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ........................................................., w terminie ………… dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz                                             z zatwierdzonym protokołem odbioru robót, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i geologicznego.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych 
za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dokumentacji wiercenia z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest zobowiązany do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ............................ zł

(słownie złotych: ..................................................

w formie: ...................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania umowy) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każde opóźnienie lub brak zapłaty,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy niezgłoszony projekt umowy lub projektu jej zmiany,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdą niezgłoszoną umowę lub jej zmianę,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdą zgłoszoną a niezmienioną umowę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw 
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty ewentualnych kar umownych 
z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego jeżeli:

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w terminie umownym,

- Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia Wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadkach określonych w § 10 ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia przerwania, w terminie określonym 30 dni od dnia odbioru przerwanych robót.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: ………………………………………………………………………………………………

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcą, jest wymagana zgoda Zamawiającego. W tej sytuacji nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą, uwzględniając zakres robót powierzonych Podwykonawcy, termin ich wykonania oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu ich wykonania.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącej wykonania robót, określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia wynikające z ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady i okresu odpowiedzialności, aby nie był on mniejszy i krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w następujących przypadkach:

- niespełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku.

- Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości, o której mowa w § 5 ust 1 umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwie, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:

- kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- kserokopia protokółu odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- cesji/przelewu wierzytelności wynikającej z faktury na Podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zapłaty na rzecz Podwykonawcy wierzytelności przysługującej mu z tej faktury.

- Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy, chyba że Wykonawca przedstawi niebudzące wątpliwości potwierdzenia zapłaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje się cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 16 pkt. 3.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia wraz z fakturą wystawioną Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy lub umowę cesji tej wierzytelności na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać oświadczenia, że Wykonawca i Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) nie mają względem siebie roszczeń dotyczących robót objętych tą fakturą.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepis art.6471

Kodeksu cywilnego oraz art. 143b – 143d ustawy Pzp.

§ 11

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 3 lat od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 
w następujących przypadkach:

  - Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,

  - Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki

  - Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

- Zmiany terminu wykonania:

  - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

  - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego lub zmian w technologii wykonania przedmiotu umowy.

  - wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji,

  - wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,

  - ze względu na złe warunki atmosferyczne

  - ze względu na niekorzystne warunki gruntowe

- Zmiany płatności i inne:

    - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

    - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

    - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- Zmiany osobowe:

    - zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane,

    - zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy

- SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

WYKONAWCA                                               ZAMAWIAJĄCY

# Zał. nr 6  do SIWZ                                                                                           Wykaz osób

Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej” oświadczam, iż niniejsze osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

| Lp | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje zawodowe | Informacja o podstawie dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zakres wykonywanych czynności | Informacja na temat doświadczenia | Informacje na temat wykształcenia | Rodzaj i numer uprawnień | Informacja o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego (pełna nazwa izby, nr ewidencyjny członka OIIB) |  |

Oświadczenie

- Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności osoby wskazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40), niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, winien dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY KIEROWNIKA BUDOWY

Ja, niżej podpisany

……………………………………………………………………………………………………………

zamieszkały : ……………………………………………………………………………………………

posiadający uprawnienia nr  ……………………………..  z dnia ……………………………………. w zakresie ………………………………………………………………………………………………

zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako kierownika budowy/kierownika wierni/kierownika dozoru geologicznego* przez: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

przy realizacji zamówienia na : „Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej” oraz zobowiązuję się, ze w razie uzyskania zamówienia przez w/w firmę będę pracował przy jego realizacji pełniąc rolę kierownika budowy/kierownika wierni/kierownika dozoru geologicznego*..

Jednocześnie oświadczam, że posiadam wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z przepisami ustawy Prawo niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.

# Zał.  nr 7 do SIWZ		                         	Oświadczenie o przynależności lub braku

# przynależności do grupy kapitałowej, w trybie art. 26 ust 2d

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej”

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U.2013r, poz. 907 z późn.  zm.) o tym, że moje przedsiębiorstwo:

    - nie należy do grupy kapitałowej **

    - należy do grupy kapitałowej **

w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

**Niepotrzebne skreślić

# ZAŁ. Nr 8 do SIWZ                                       Wykaz części zamówienia jaką Wykonawca

# zamierza powierzyć do podwykonania

Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-133 Wręczyca Wielka

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie odwiertu studni głębinowej                           we Wręczycy Wielkiej”, oświadczam że część robót zamierzam wykonać z podwykonawcą:

| Lp. | Część zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć do podwykonania | Wartość robót |
| --- | --- | --- |

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis* osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Zał. nr 9 do SIWZ  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 PKT 1 – 4  USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-133 Wręczyca Wielka

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej”, oświadczam że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013r, poz. 907 z późn.  zm.)

firma: …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada  wiedzę i doświadczenie

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacja ekonomiczna i finansowa

…………… , dn. ………………………	                                            ………………...........................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Zał.  nr 10 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-133 Wręczyca Wielka

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Wykonanie odwiertu studni głębinowej                         we Wręczycy Wielkiej”,

firma:

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust.2 pkt1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013r, poz. 907 z późn.  zm.)

....................., dn........................                     ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy