Załącznik Nr 1

do Protokołu Nr XIV/16

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wręczyca Wielka dnia 28.04.2016 r.

Informacja na sesje Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Planowane remonty i modernizacje w 2016 roku

na terenie gminy Wręczyca Wielka

na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Drogi gminne:

Warunki atmosferyczne pozwoliły na wcześniejsze wykonanie remontu cząstkowego dróg  o nawierzchniach bitumicznych. Zgodnie z zawartą umową na remont cząstkowy dróg bitumicznych, wartość robót dla tego zadania wynosi  145 622,16 zł.

Zakres robót obejmuje wbudowanie 240 ton mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco. W pierwszym etapie wbudowano ok 200 ton materiału. Termin realizacji do dnia 29.04.2016 r. Pozostała część materiału będzie wbudowywana sukcesywnie, w przypadku gdy wystąpi zapotrzebowanie, w terminie nie dłuższym niż do 5 września 2016 roku. Wykonawcą robót jest Zakład Robót Drogowo-Budowlanych Rafał Tomala  z Wręczycy Małej.

Łagodny przebieg zimy, umożliwił również przeprowadzenie remontu bieżącego (wyrównanie nierówności, wybojów itp.):

- ul. Polnej w Grodzisku,

- ul. Jabłoniowej we Wręczycy Wielkiej,

- ul. Kościelnej w Klei,

- drogi w Pierzchnie

- drogi w Długim Kącie tzw. „Oski” i w kierunku p. (…),

Gmina na bieżąco będzie monitorowała stan techniczny dróg i jeśli zajdzie taka  potrzeba przeprowadzi remont w ramach bieżącego utrzymania dróg.

W 2016 roku planowana jest przebudowa dróg gminnych 
o długości 2 105 m, ulicy Sportowej, 1 Maja, Szkolnej oraz Rynek 
w Truskolasach. Umowa z wykonawca została podpisana w dniu dzisiejszym, a termin zakończenia prac zaplanowano na 15 września.

Ponadto Gmina złożyła wnioski o środki unijne na kolejne drogi gminne tj. ul. Sportową i Czereśniową we Wręczycy Wielkiej.

Drogi powiatowe i wojewódzkie:

Gmina będzie partycypowała w kosztach budowy drogi powiatowej Kalej-Lgota-Biała zaplanowanej na rok bieżący. W zadaniu tym uwzględniono budowę chodników, w tym poszerzony chodnik do cmentarza,  parking oraz część kanalizacji deszczowej.

Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie na terenie naszej gminy, to trwają prace nad opracowaniem projektów na przebudowę dwóch dróg DW  nr 492 i 494.

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk