Istotne warunki umowy

Umowa nr …./2017

zawarta dnia ……………… we Wręczycy Wielkiej  pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, reprezentowaną przez:

p. Henryka Krawczyka – Wójta Gminy Wręczyca Wielka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Barbary Jezior

NIP : 574-20-47-028

REGON: 151398385

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do …………………………, pod nr …………………, pod nazwą ……………………………, z siedzibą ………………………, NIP: ……………………, REGON: ……………… ,reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod Nr ....................., o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej”  dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- Zamówienie obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót branżowych w następującym zakresie :

- inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa,

- inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa.

- inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa.

- inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w specjalności drogowej wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa.

§ 2

- Do  podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1.1 Na etapie realizacji inwestycji:

1) Pełnienie  obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego,  wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz z przepisów szczególnych;

2) Współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych  i finansowych związanych z realizacją zadania;

3) Weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finanansowego i jego uaktualnień przedstawianych przez wykonawcę robót;

4) Prowadzenie regularnego nadzoru  budowy w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru – zgodnie z zadeklarowaną liczbą nadzorów w tygodniu  na placu budowy  w ilości …..,  w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej;;

5) Przeprowadzanie narad roboczych z udziałem przedstawicieli w wykonawcy robót i zamawiającego oraz innych stron, których obecność nadzór uznana za konieczną na danym etapie inwestycji, sporządzanie protokołów z narad i niezwłoczne ich przekazywanie zainteresowanym stronom. Do obowiązków nadzoru należy przechowywanie oryginałów protokołów w czasie realizacji inwestycji i przekazanie ich zamawiającemu po jej zakończeniu. Zamawiający wprowadza zasadę comiesięcznych narad  roboczych. W razie konieczności narady będą zwoływane częściej;

6) Zatwierdzanie wszelkich materiałów przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania oraz urządzeń wnioskowanych do zastosowania;

7) Kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacji inwestycji, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów i instrukcji obsługi, w celu niedopuszczenia do zastosowania urządzeń i materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie w Polsce bądź niezgodnych z dokumentacją projektową. W przypadku zastosowania przez wykonawcę robót, materiałów i urządzeń równoważnych – ocena ich równoważności w uzgodnieniu nadzorem autorskim;

8) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;

9) Kontrola zabezpieczenia placu budowy;

10) Monitorowanie przebiegu inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym oraz pod względem czasowym (zgodności z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowyym) oraz bezzwłoczne informowanie zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w trakcie realizacji robót. Przedstawienie podejmowanych działań zapobiegawczych i proponowanie działań naprawczych;

11) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót, w tym niezbędnych robót dodatkowych – sporządzanie protokołów konieczności zawierających opis występujących problemów technicznych, koniecznych do wykonania robót i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, weryfikacja kosztorysów przedstawionych przez wykonawcę robót i przedłożenie kompletu dokumentów do akceptacji zamawiającego;

12) W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub odstąpienia przez wykonawcę robót od realizacji zadania – przedstawienie zamawiającemu protokołu prac prawidłowo wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy robót;

13) Przedkładanie, na żądanie zamawiającego, okresowych sprawozdań z realizacji nadzorowanej inwestycji i udzielanie zamawiającemu informacji na potrzeby sprawozdawczości;

14) Dokonywanie bez z zwłoki odbioru robót zanikających i ulegający zakryciu;

15) Nadzorowanie prowadzonych badań, prób i rozruchów. Weryfikacja i zatwierdzanie przedstawianych przez wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych;

16) Sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych zamawiającego z wykonawcą robót, w oparci o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez wykonawcę robót;

17) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót;

18) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów;

19) Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

20) Przeprowadzanie odbiorów częściowych;

21) Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z Wykonawcami robót  lub Dostawcami oraz kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót budowlanych oraz dostawcą sprzętu i wyposażenia;

22) Ciągłe monitorowanie wykonywania robót przez podwykonawców, a w szczególności:

- posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę,

- nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych, a zwłaszcza stwierdzania zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy,

- kontrolowanie rozliczeń pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcami wg zasad określonych w umowach, a w przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, natychmiastowe informowanie o tym Zamawiającemu z wnioskiem o sposobie naprawienia sytuacji;

23) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępu realizacji inwestycji;

24) Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;

25) Podczas nieobecności którejkolwiek z osób realizujących umowę  (pn. z powodu  urlopu lub choroby), zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa na cały okres nieobecności tej osoby;

26) W sytuacjach tego wymagających, w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, zapewnienie wsparcia i pomoc technicznej przez dodatkowych specjalistów;

27) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;

1.2 Na etapie odbioru końcowego:

1) Sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych;

2) Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej zamawiającemu wraz z dokumentacją fotograficzną innymi dokumentami związanymi z nadzorowaną inwestycją;

3) Przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego;

4) Przygotowanie, we  współpracy z wykonawcą robót , kompletu dokumentów koniecznych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz udział w obowiązkowych kontrolach przed jej uzyskaniem;

5) Przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji  inwestycji.

1.3 W okresie gwarancyjnym:

1) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;

2) Nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem wad i usterek;

3) Odbiór wykonanych prac i potwierdzanie na piśmie usunięcia wad czy usterek;

1.4  Na etapie realizacji i odbioru inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym:

1) Przygotowanie i stosowanie jednolitych wzorów dokumentów, oznaczonych zgodnie z wytycznymi  RPO WSL 2014-20120 przekazanymi przez zamawiającego;

2) W przypadku wystąpienia takiej potrzeby – składanie na wniosek zamawiającego wyczerpujących informacji i wyjaśnień w sprawach z zakresu pełnionych obowiązków.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robót w n/w specjalnościach oraz w jego imieniu n/w funkcje pełnić będą:

1)	INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA:

Imię i nazwisko: ..........................................................................................

Uprawnienia w specjalności: ...........................................................................

Nr uprawnień: ..............................................................................................

2)	INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻA ELEKTRYCZNA:

Imię i nazwisko: ..........................................................................................

Uprawnienia w specjalności: ...........................................................................

Nr uprawnień: ..............................................................................................

3)	INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA:

Imię i nazwisko: ..........................................................................................

Uprawnienia w specjalności: ...........................................................................

Nr uprawnień: ..............................................................................................

4)	INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻA DROGOWA:

Imię i nazwisko: ..........................................................................................

Uprawnienia w specjalności: ...........................................................................

Nr uprawnień: ..............................................................................................

którzy posiadają uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia.

- Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, wykonywać będą osoby wskazane w ofercie. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru innej osobie bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

- Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców w zakresie ...............................................

- Funkcję koordynatora pracy Inspektorów Nadzoru sprawować będzie: ………………………..

- Funkcję specjalisty ds. rozliczeń sprawować będzie: ………………………………………………

§ 4

1. Całkowita cena ryczałtowa za pełnienie funkcji  Inwestora Nadzoru  wynosi:

netto w wysokości: ................................................................................................ zł

słownie: ....................................................................................................................

podatek VAT 23% w wysokości: ..............................................................................zł

słownie: ....................................................................................................................

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ......................................................zł

słownie: ....................................................................................................................

2.	Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie, poza przypadkami określonymi w § 16  niniejszej umowy.

§ 5

1.	Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Faktury częściowe określają odpowiednio wartość wykonanej w danym czasie usługi. Wartość tych faktur będzie proporcjonalna do wartości  wykonanych w danym czasie robót budowlanych/ dostaw przez Wykonawców robót.

2.	Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

3.	Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po końcowym odbiorze wykonanej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z Wykonawcą robót budowlanych i wszelkimi instytucjami finansującymi zadanie, w oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę za wykonane usługi.

4.	Faktury za usługi stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

5. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie podwykonawców  o niezaleganiu Wykonawcy z zapłatą należnego im wynagrodzenia.

§ 6

1.	Termin wykonania zamówienia:

a) rozpoczęcie: w dniu następnym po podpisaniu umowy;

b) zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanego zadania oraz po całkowitym rozliczeniu zadania z wykonawcą inwestycji.

| Przewidywany termin zakończenia zadania i jego rozliczenia | - do dnia 31.05.2018 r. |
| --- | --- |

- W przypadku wydłużenia terminu wykonania nadzorowanych robót budowlanych z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności nie pozwalających na wykonanie nadzorowanych robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych  i w Projekcie budowlanym lub innych zamówień powiązanych niezbędnych do prawidłowego wykonania nadzorowanych robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji nadzorowanych robót lub wystąpienia innych okoliczności powodujących wydłużenie terminu określonego w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest nadal sprawować nadzór inwestycyjny do czasu zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru końcowego, i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia.

§ 7

1.	Wykonawca pełniąc swoje czynności działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

W ramach tych czynności nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

3.	Naprawianie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.

§ 8

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie  Wykonawcy dokumentacji  projektowej, dokumentów lub informacji jakie  mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy;

- bieżąca współpraca z Wykonawcą na każdym etapie inwestycji;

- zapłata faktur dla Wykonawców robót/dostaw sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawcę w terminach wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych/dostaw;

- zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru;

§ 9

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami w Dz. U. z 2016r poz. 1020 )

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, o  wartości umowy powyżej  4000 zł brutto.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

- Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości, w wymaganym terminie wraz z  dowodami zapłaty wymaganych należności.

- W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

§ 10

1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczących realizowanej inwestycji.

###### 2.	Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 11

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w następujących okolicznościach:

a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

b)	jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki określone w § 2 w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

c)	w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

d)	w razie wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).

§ 12

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  wysokości 1000 zł - za każdy opuszczony lub nieudokumentowany pobyt na budowie – w stosunku do ilości pobytów zadeklarowanych w ofercie przetargowej;

b) ryczałtowaną karę umowną w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są usługi, w wysokości 1000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, o której mowa w § 9 ust.7 ;

d) niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących funkcje Kierownika Zespołu , Specjalisty ds. rozliczeń przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wysokości 1000 zł, za każdy miesiąc niezatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę;

e) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy lub podwykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o sposobie zatrudnienia Koordynatora Zespołu i  Specjalisty ds. rozliczeń w wysokości 100 zł, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;

f)  w wysokości 0,5% należnego wynagrodzenia brutto za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, za opóźnienia w wykonywania  zadań i obowiązków stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do ich prawidłowego wykonania, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy albo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość ustalonych kar umownych.

4. W przypadku gdyby w wyniku działań bądź zaniechań Wykonawcy, Zamawiający utracił możliwość uzyskania dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia w całości poniesionej z tego tytułu przez Zamawiającego szkody

§ 13

1.  Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2.  Wykonawca  przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony.

3.  Wykonawca  ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy,  a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni kalendarzowych.

4.  W przypadku nieodnowienia przez Wykonawca w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę, na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

5.  W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczeni nie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 niniejszej  umowy, tj. w wysokości ………………….………….….. zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie ……… ……………………

- Pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia należnego  wykonania umowy, w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór, zaś 30% kwoty pozostające na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, przyjmuje się, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na roboty budowlane.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na usługi będące przedmiotem umowy.

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji, a zatem termin odpowiedzialności gwarancyjnej kończy swój bieg łącznie z upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego wykonawcy robót budowlanych, nad którymi Wykonawca pełni nadzór.

- W ramach gwarancji Wykonawca  jest zobowiązany do bezpłatnego świadczenia usług będących przedmiotem umowy, w celu doprowadzenia do usunięcia wszelkich wad w nadzorowanych i odebranych robotach budowlanych, które ujawnią się w okresie gwarancji.

- Strony umowy rozszerzają wspólnie odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się  z dniem upływu terminu gwarancji wykonawcy robót.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- W razie wystąpienia wad lub usterek w robotach budowlanych w okresie gwarancji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie, przekazując kopię zgłoszenia przesłanego wykonawcy robót i wyznaczając termin na rozpoczęcie działań nadzoru.

- W przypadku nie podjęcia przez z Wykonawcę działań, o których mowa w ust. 3 w wyznaczonym terminie, Zamawiający po jego bezskutecznym upływie, zleci pełnienie nadzoru osobie trzeciej, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 16

- Zgodnie z  art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

- zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

- zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:

- wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia,

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień, czy prac powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,

- działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia,

- zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:

- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy wykonawcy,

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z Wykonawcą innych prac wykonywanych na tym samym terenie,

- wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,

- wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

- zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia,

- zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia,

- wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie (pomiary, badania),

- niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. branżowych  Inspektorów Nadzoru; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby);

- zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

- koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

- koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

- wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w dokumentacji projektowej sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

- zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego lub realizowanego zamówienia, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,

- zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

- porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);

- zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego lub realizowanego zamówienia, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

- Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 17

  - Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem Cywilnym, Prawem budowlanym oraz uPzp.

  - Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.

  - W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

  - Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:	 			ZAMAWIAJĄCY: