Załącznik Nr 1

do Protokołu Nr XXIII/17

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 marca  2017 r.

nt. pozimowych remontów dróg oraz planowanych inwestycji na drogach gminnych w 2017 r.

- Pozimowe remonty dróg gminnych:

- 10 marca br. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowo-Budowlanych z Wręczycy Małej na  remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, która przewiduje wbudowanie 300 ton masy w dwóch terminach, w pierwszym 220 ton do 20 kwietnia br. a pozostałą ilość do września br.

- do połowy kwietnia br. prowadzone będą również roboty na pozostałych drogach gminnych, które obejmują remonty nawierzchni na: ul. Szymborskiej,  miejscu manewrowym do zwracania przy ul. Jabłoniowej we Wręczycy Wielkiej, ul. Kolejowej  w Borowem,  oraz  ul. Spacerowej w Grodzisku. Część robót już zakończono.

- gmina przygotowuje się również do gruntownej przebudowy  ok. 120 mb  drogi w Klepaczce na tzw. Żabiej,

- prowadzona jest wycinka drzew, krzewów, prześwietlanie koron drzew  przy drogach gminnych, która potrwa  do 10 kwietnia br.

- do 28 kwietnia br. prowadzone będzie oznakowanie dróg gminnych znakami drogowymi oraz tabliczkami z nazwami ulic
w m. Grodzisko, Wręczyca Mała, Szarlejka,  Kalej, Wręczyca Wielka.

- Inwestycje na drogach gminnych:

- w dniu 2 lutego br.  podpisano umowę z firmą DOMAX 
z Boronowa na przebudowę ul Sportowej we Wręczycy Wielkiej, na kwotę 1.353.000 zł i z terminem realizacji do 31 grudnia 2017 r. Inwestycja swoim zakresem obejmuje roboty budowlane na odcinku od ul. Sienkiewicza do  ul. Gruszowej (tj. do miejsca do którego doprowadzona jest już kanalizacja sanitarna). Zadanie jest dofinansowane środkami z PROW-u 
w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych,

- planowane jest wykonanie odcinka drogi gminnej tzw. łącznika  ul. Sportowej i Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej,

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kolejnych ulic: Kościelnej, Narcyzowej, Liliowej i Kalinowej 
w Kalei.

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk