Informacja z działalności Wójta Gminy

za okres od 26 kwietnia do 13 czerwca 2017 roku

na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 13 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 3

do Protokołu Nr XXV/17

Panie Przewodniczący                                                                     z dnia 13 czerwca 2017 r.

Wysoka Rado

- Rozpocznę od Zarządzenia Nr 32/2017 z 27 kwietnia br. dotyczącego zmian w budżecie, którym zwiększono  dochody 
i wydatki  budżetu gminy na 2017 rok o:

- 260,94  zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia b.r. Nr FBI.3111.2.7.2017,

- 85 417,01  zł z przeznaczeniem na zwrot części        podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania 
w sprawie jego zwrotu - na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z 24 kwietnia b.r. Nr FBI.3111.133.1.2017,

- kolejnym Zarządzeniem  Nr 34/2017 z 9 maja br. zwiększono  dochody i wydatki  budżetu gminy na 2017 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych gminie o 2 413  zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z 26 kwietnia b.r. Nr FBI.3111.114.3.2017,

- Zarządzeniem Nr 41/2017 z dnia 22 maja br. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola we Wręczycy Wielkiej z oddziałem integracyjnym. Oferty należy składać 
w terminie do 14 czerwca br.

Przetargi, umowy:

- w dniu 18 kwietnia br. Zarządzeniem  Nr 30/2017 podano  na okres 21 dni, wykaz wytypowanych do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – 5 działek budowlanych położonych w Grodzisku,

- w dniu 24 kwietnia br. z firmą KORMET z Wielunia  podpisano umowę na demontaż i montaż  1 000 szt. wodomierzy,  na kwotę 129 600 zł z terminem realizacji do 31 października br.

Na marginesie dodam tylko, że w maju br. została przeprowadzona w gminie kontrola legalności wodomierzy przez Okręgowy Urząd Miar w Katowicach i w przyszłym roku czeka nas wymiana ok. 4000 wodomierzy i na ten cel należy zabezpieczyć w budżecie gminy ok. 0,5 mln zł.

- 8 maja br. podpisano umowę na dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej na kwotę 20 tys. zł,

- 9 maja br. podpisano umowę na naprawę urządzeń na placach zabaw na terenie gminy  wraz ze z wymianą piasku 
w piaskownicach -  na kwotę  30 067,34 zł i z terminem realizacji do 30 czerwca br.

- 10 maja br. podpisano umowę z firmą DOMAX z Boronowa 
z terminem realizacji do 31 grudnia br. na przebudowę:

- ul. Sportowej we Wręczycy Wielkiej na kwotę 184 625,99 zł,

- oraz łącznika ul. Sportowej  z ul. Czereśniową wraz 
z utwardzeniem terenu przylegającego do drogi na kwotę 489 448,88 zł,

- 10 maja br.  przeprowadzono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej. Wpłynęło 5 ofert, wybrano najkorzystniejszą firmy INSTALKAN z Pajęczna za kwotę 154 964 zł.

- 17 maja odbył się przetarg nieograniczony na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kalej. Złożono 2 oferty, jedna na 194 832 zł z firmy Dragon 
z Dąbrowy Górniczej, druga z BIBMOT z Mielca na 205 490 zł. W dniu 7 czerwca br. podpisano umowę z firmą DRAGON, z terminem realizacji do 31 lipca br.

- 19 maja br. podpisano umowę z firmą HYDROMIREX 
z  Poraja na budowę wodociągu w Jeziorze – na kwotę 88 560 zł i z terminem realizacji do 29 września br.,

- 22 maja br. z firmą TRANSWOJ z Częstochowy podpisano umowę na termomodernizację agronomówki w Borowem – na kwotę  58 253,18 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia br.

- 13 czerwca br. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Grodzisku o pow. 0,1418 ha, działkę sprzedano za 53 330 zł.

- został już ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Węglowicach – z terminem otwarcia ofert wyznaczonym na dzień 26 czerwca br.

- ukazała się już lista rankingowa  wniosków Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Subregion Północny RIT, gdzie jest nasz wniosek pn. Budowa Kanalizacji Sanitarnej we wsi Zamłynie-Piła Pierwsza-Bór Zapilski-Etap II - Bór Zapilski, z wnioskowanym dofinansowaniem 3 647 000,00 zł. Czekamy na wyznaczenie terminu podpisania umowy,

- natomiast wniosek  z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typ operacji Gospodarka wodno - ściekowa pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w m. Hutka - etap I  znajduje się na 9 miejscu listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy, 
z wnioskowaną kwotą  dofinansowania 1 999 999,00 zł.

Prowadzone roboty budowlane:

- Zakończono roboty  przy:

- uzupełnianiu ubytków na drogach tłuczniowych na ul. Leśnej i Wczasowej w Borowem, oraz drodze gminnej w Długim Kącie.

- odtworzeniu rowu, wyrywaniu pni przy ul. Szkolnej 
w Kalei,

- remoncie ul. Gruszowej we Wręczycy Wielkiej,

- remoncie ul. Nadrzecznej w Grodzisku,

- budowie linii napowietrznej  i oświetlenia przy ul. Sportowej i Kwiatowej we Wręczycy Wielkiej, Kowalskiej 
w Kalei i Sportowej w Szarlejce,

- przebudowie drogi powiatowej relacji Wręczyca Wielka - Długi Kąt realizowanej przez Powiat Kłobucki przy udziale finansowym gminy Wręczyca Wielka. Odbiór drogi odbył się 5 czerwca br.

- Trwają roboty budowlane przy:

- przebudowie ul. Sportowej we Wręczycy Wielkiej,

- budowie przedszkola we Wręczycy Wielkiej,

- rozbudowie przedszkola w Węglowicach,

- przebudowie Przedszkola z oddziałem integracyjnym 
w Pile Pierwszej

- przy rozbudowie remizy OSP w Kulejach,

- usuwaniu osadów dennych na oczyszczalni ścieków we Wręczycy, które potrwa  do 30 czerwca br.

Pozostałe:

- 3 czerwca br. na stadionie we Wręczycy Wielkiej już po raz 43. odbyły się Zawody Sortowo-Pożarnicze  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Startowało 8 drużyn, w tym 4 chłopców i 4 dziewcząt.

- w dniach 9-11 czerwca  br. odbyły się I Dni Gminy Wręczyca Wielka. W szczególny sposób dziękuję grupie ludzi, których  wysiłek doprowadził do organizacji I Dni Gminy Wręczyca Wielka. Animatorem imprezy był Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzili: Anita Toborek, Tomasz Osiński,  Marek Prubant, Marcin Zomerfeld, Paweł Kania, Wiesław Jaszczyk i Andrzej Kała. Wasze zaangażowanie pozwoliło na organizację imprezy z tak dużym rozmachem. Wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację Dni Gminy na zakończenie wręczono podziękowania. Podziękowania takie znajdują się również na naszej stronie internetowej.

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk