Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVI/18

z dnia 27 września 2018 r.

Informacja nt. realizacji gminnych inwestycji

w kadencji 2014 – 2018 oraz źródła ich finansowania

na sesję Rady Gminy w dniu 27 września 2018 r.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Koniec VII kadencji samorządu gminnego obejmującej  lata 2014-2018 jest to dobrą okazją do podsumowań. Takie chwile, zmuszają  do refleksji, spojrzenia wstecz i zaprezentowania dokonań. 
     W kadencji tej prowadzona była prorozwojowa  polityka 
z maksymalnym wykorzystaniem zewnętrznego wsparcia finansowego i ze szczególnym uwzględnieniem  programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Był to okres wytężonej pracy na rzecz rozwoju gminy a głównym celem naszych działań był rozwój infrastruktury. Priorytetowo traktowane były inwestycje dot. bazy oświatowej, drogowej, zaopatrzenia w wodę kanalizacji sanitarnej.

Miniona kadencja przyniosła  wymierne efekty, zrealizowane inwestycje przyczyniły się do zwiększenia majątku gminy 
o 51 169 730 zł (na dzień składania niniejszej informacji). Było to możliwe  dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych 
w kwocie 22 365 180 zł, w tym unijnych.

W swoim wystąpieniu postaram się przedstawić Państwu najważniejsze zadania zrealizowane w ciągu ostatnich czterech lat 
w poszczególnych dziedzinach.

OŚWIATA

Dużą wagę przykłada Gmina do zapewnienia wychowankom jak najpełniejszej oferty edukacyjnej. Znaczne środki finansowe uzupełniają  subwencję oświatową, która nie zapewnia pokrycia minimum kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek. Dzięki sukcesywnemu modernizowaniu bazy oraz prowadzonym od wielu lat inwestycjom i remontom nasze przedszkola i szkoły  są nowoczesne dobrze wyposażone. Oddziały integracyjne w przedszkolach umożliwiają objęcie opieką dzieci 
z dysfunkcjami blisko miejsca zamieszkania.

A oto wykaz inwestycji z ostatnich czterech lat, których większość została zrealizowana dzięki środkom  pozyskanym z programów operacyjnych:

W 2018 r. oddano do użytku 6 dużych inwestycji w oświacie, tym:

- w dniu 1 września przekazano do użytku nowo wybudowane Przedszkole  z oddziałem integracyjnym im. „Małego Księcia” we Wręczycy Wielkiej. Wartość projektu: 9 619 000 zł,  w tym dofinansowanie  z UE 5 281 752,44 zł:  Nowy budynek zachwyca dzieci nie tylko z zewnętrz ale przede wszystkim wewnątrz. Piękne 
i kolorowe sale, z dużymi oknami dającymi światło przez cały dzień, są wyposażone w nowoczesne meble, sprzęt multimedialny  
i pomoce naukowe. Duże wrażenie robi również ogród przedszkolny z kolorowymi alejkami, boiskiem, urządzeniami rekreacyjnymi oraz ogródkiem warzywnym.

- Przedszkole z oddziałem    integracyjnym w Pile Pierwszej, przy  wartość zadania 1 847 292,41 zł w tym dofinansowanie 
z UE 1 487 444,75 zł,  użytkowane jest od kwietnia br. Zmodernizowano budynek, wymieniono instalacje, pokrycie dachowe i elewację, co w istotny sposób poprawiło warunki do pełnej realizacji zadań statutowych placówki. Sale zajęć są bardzo kolorowe i w pełni wyposażone.

- całkowity koszt rozbudowy,  przebudowy  i wyposażenia Przedszkola  w Węglowicach wyniósł 2 772 938,07  zł,   w tym dofinansowanie środkami unijnymi 1 562 461,63 zł. Również to przedszkole, zostało oddane do użytku w kwietniu br. Po rozbudowie przedszkole zyskało dodatkowe pomieszczenia. Bogato wyposażona kuchnia zapewni dobre warunki do przygotowywania posiłków.

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Węglowicach - projekt w końcowym etapie realizacji - 
o wartości 3 mln,  w tym dofinansowanie z UE 1 566 935,84 zł. Przeprowadzone prace znacznie podniosły estetykę budynku oraz zapewnią odpowiednie warunki do nauki, szczególnie w okresie zimowym.

- w Szkole  Podstawowej w Kulejach prowadzona jest termomodernizacja budynku, modernizacja kotłowni i  instalacji co oraz malowanie sal i wymiana oświetlenia.  Planowany koszt realizacji wyniesie 1 310 000 zł, w tym dofinansowanie z RPO 444 603,53zł - termin zakończenia robót to  31 października  2018 roku.

- w sierpniu br.  przebudowano wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei   - koszt inwestycji wyniósł 607 247 zł.

Pozostałe inwestycje w oświacie:

- w latach 2015-2016 przeprowadzono modernizację basenu przy szkole w Węglowicach, której koszt całkowity wyniósł 887 004 zł. Obiekt służy dzieciom i młodzieży z terenu całej gminy.

- w 2016 r. - wymieniono oświetlenia sal gimnastycznych 
w szkołach w Borowem i Wręczycy Wielkiej,

- zakupiono piec konwekcyjno–parowy dla stołówki w szkole 
w Truskolasach,

- położono  nowe nawierzchnie w salach gimnastycznych 
w szkole w Truskolasach   i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Kalei,

- w szkole w Kulejach wybudowano zbiornik bezodpływowy na ścieki.

- pod kolejne inwestycje gmina posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową w tym m.in. na: rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Borowem o dwie sale lekcyjne i klatkę schodową, oraz na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei o pomieszczenia dla przedszkola, oddziału żłobkowego i pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

ZAOPATRZENIE W WODĘ -WODOCIĄGI:

W latach 2015-2018  gmina wybudowała 17,8  km sieci wodociągowej w tym:

- 849 mb - w Bieżeniu - ul. bez nazwy oraz  ul. Piaskowa (realizacja jeszcze do końca br.)

- 7401 mb - w Borowem - w tym przy ul.  Spokojnej i Sportowej oraz 6659 mb wymiana sieci  azbestowej z przyłączami,

- 297 mb w Długim Kącie,

- 759 mb - w Grodzisku  - ul. Wesoła, Nadrzeczna, Strażacka 
i Jana Pawła II,

- 460 mb - w Jeziorze,

- 2620 mb - w Kalei - ul: Dworska, Krótka,  Narcyzowa, Irysowa, Liliowa, Kalinowa, Szkolna, Jasnogórska,

- 1002 mb - w Klepaczce,

- 100 mb - w Nowej Szarlejce,

- 360 mb - w Pierzchnie,

- 1 062 mb - w Truskolasach ul Akacjowa, Bursztynowa,

Jaśminowa, oraz ul. Leśna - do realizacj do końca br.),

- 700 mb - w Węglowicach,

- 2190 mb - we Wręczycy Wielkiej przy ul.  Czereśniowej, Konwaliowej i 3 Maja.

Oprócz w/w inwestycji, środki wydatkowano na:

- zakup zestawu pomp wraz ze sterowaniem dla hydroforni 
w Truskolasach, rezerwowe pompy,

- zakup i montaż zestawu kontenerowego wymuszającego ciśnienie na sieci wodociągowej w Pierzchnie,

- zakup i montaż zestawu kontenerowego wymuszającego ciśnienie na sieci wodociągowej w Klepaczce za 90 000 zł,

- budowę studni wodomierzowej w Grodzisku na ul. Nadrzecznej kosztem 39.910 zł,

- budowę studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi 430 000 zł,

- częściowy remont budynku hydroforni w Pile Pierwszej,

- wymianę w ramach legalizacji 3 821 wodomierzy.

- opracowanie dokumentacji projektowej na:  budowę wodociągu przy ul: Torowej w Kalei,  ul. Tęczowej, Malinowej, Polnej, Ogrodowej, Krótkiej i Częstochowskiej we Wręczycy Wielkiej oraz w Długim Kącie.

KANALIZACJA SANITARNA

W ostatnim okresie wybudowano 1.074 mb kanalizacji sanitarnej  w tym: 933 mb we Wręczycy Wielkiej przy ul. Czereśniowej oraz 141 mb w Grodzisku przy ul. Nadrzecznej. Wybudowano również 306 mb kanalizacji deszczowej.

W 2018 roku rozpoczęto dwie inwestycje pn.: budowa kanalizacji sanitarnej:

- w ramach projektu Zamłynie-Piła Pierwsza-Bór Zapilski-etap II budowę 5 798 mb kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie na zadaniu: Bór Zapilski, Piła Druga wartość inwestycji po przetargu 7 286 719,98 zł przy współfinansowanie ze środków 
EU 3 647 000,00 zł - z terminem realizacji do 20 czerwca 2019 roku.

- drugi projekt dotyczy inwestycji w Hutce – etap I obejmuje budowę 5 465 mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz dwie przepompownie – wartość projektu 5 656 295,96  zł, 
w tym 1.999.999 zł  dofinansowanie środkami unijnymi. We wrześniu  br. podpisano umowę z wykonawcą, z  terminem realizacji do końca września 2019 r.

Pozostałe inwestycje dot. kanalizacji:

- w Truskolasach rozbudowano  i przebudowano instalację odprowadzającą ścieki oczyszczone oraz zainstalowano monitoring na oczyszczalni,

- we Wręczycy Małej wykonano roboty remontowe na oczyszczalni ścieków,

- Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową pod przyszłe inwestycje, w tym na:

- rozbudowę oczyszczalni we Wręczycy Małej  –   inwestycji ta, w/g  projektu  i  kosztorysu inwestorskiego to kwota rzędu 9 636 901,99 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Pierzchno, Kalej, Szarlejka,  uwzględniając istniejącą  kanalizację w Grodzisku,

- oraz dla m. Wydra i  nowopowstałych  ulic w m. Kalej,

- budowę kanalizacji sanitarnej we Wręczycy Wielkiej przy ul.  Sportowej i Kolejowej.

Oświetlenie uliczne

Na oświetlenie uliczne gminy składa się  2 tys. punktów świetlnych, które systematycznie rozbudowano i zmodernizowano. W latach 2015-2018 rozbudową bądź modernizacją objęto ¼ oświetlenia ulicznego tj. dołożono dodatkowe bądź wymieniono na nowe 482 lampy uliczne, z czego:

- Zakład Energetyczny wymienił 262 na odcinku: Puszczew-Cyganka, w Nowinach, Hutce, Kulejach,  Jeziorze, Truskolasach oraz 20  ledowych we Wręczycy Wielkiej przy ul. Spokojnej, Sportowej i ulicach sąsiednich,

- pozostałe sfinansowała Gmina,  w tym m.in. w: Bieżeniu, Hutce,  Kalei, Klepaczce,  Wręczycy Wielkiej, oraz w ramach realizacji wniosków mieszkańców zamontowano dodatkowe lampy w: Golcach, Truskolasach,  Węglowicach, Zamłyniu,  Borowem, Wręczycy Wielkiej, Długim Kącie, na odcinku    Węglowice- Puszczew–Jezioro,  w Jeziorze, Kalei i Szarlejce.

Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową, na ponad 700 tys. zł pod kolejne odcinki oświetlenia ulicznego,  w tym m.in.: Puszczew-Jezioro boisko, Puszczew-Czarna Wieś, Truskolasy ul. Bursztynowa, Jaśminowa i Akacjowa, Pierzchno,  Grodzisko ul. Nadrzeczna, Borowe ul. Spokojna, ul. Dworska w Kalei, odcinek Puszczew-Bieżeń, Klepaczka-Golce oraz Węglowice-Czarna Wieś.

Drogi powiatowe

Przez teren Gminy Wręczyca Wielka przebiega 53,2 km dróg powiatowych. W mijającej kadencji udało  się przebudować 13.211 mb dróg   powiatowych, jest to ¼  ogólnej długości. Inwestorem był Powiat Kłobucki przy udziale finansowym Gminy Wręczyca Wielka,  na następujących odcinkach:

- w 2015 r.  - kwotą 1 677 000 zł Gmina Wręczyca Wielka dofinansowała przebudowę 11 km dróg  powiatowych i 3,5 km chodników relacji: Truskolasy-Zamłynie-Kuleje-Nowiny-Bór Zapilski-Piła Pierwsza,

- w 2016 r.  w  przebudowano drogę powiatową relacji Kalej -Szarlejka- Lgota -Biała Górna. Inwestycja była realizowana przez Powiat Kłobucki przy współpracy z gminami Wręczyca Wielka 
i Kłobuck. Na terenie naszej gminy chodnik i nową nawierzchnię położono na odcinku ok. 1 314 mb,  tj. od ul. Głównej w Kalei poprzez ul. Cmentarną i w Szarlejce ul. Słoneczną, aż do granic gminy. Udział naszej gminy przy realizacji tego zadania wynosił 389 653  zł,

- w 2017 r. Powiat, przy udziale finansowym Gminy Wręczyca Wielka wybudował dwa odcinki dróg: 3.367 mb drogi powiatowej Hutka–Kłobuck,  w tym 203 mb na terenie naszej gminy oraz 694 mb nawierzchni i 603 mb chodnika przy drodze relacji Wręczyca Wielka (ul. Podgaj) - Długi Kąt;

- Starostwo Powiatowe posiada opracowaną dokumentacją projektową na drogi powiatowe relacji Grodzisko-Pierzchno-Libidza oraz Truskolasy-Hutka.

- Natomiast na budowę chodnika przy drodze powiatowej Piła Pierwsza-Zamłynie Starostwo zleciło opracowanie dokumentacji projektowej.

- ZDW w Katowicach posiada opracowaną dokumentację projektową na przebudowę dróg  wojewódzkich nr 492 i 494.

Drogi gminne

W okresie ostatnich czterech lat położono 6798 mb nowych nawierzchni asfaltowych, w tym:

- w Truskolasach przebudowano ul. Sportową, Szkolną, 1 Maja, Rynek - koszt  inwestycji to 2.819.998,62 zł, w tym 
z dofinansowaniem UE 1 366 942 zł, a efektem  było: 2.119 mb nawierzchni, 4 033 m2 parkingów i chodników, oraz 2076 m2 zjazdów oraz  701 mb kanalizacji deszczowej.

- we Wręczycy Wielkiej: nakładem 2 022 832 zł, w tym przy dofinansowaniu środkami unijnymi 1.364.691 zł - przebudowano   1817 mb ul Sportowej,  wybudowano  łącznik ul. Sportowej z Czereśniową wraz z utwardzeniem terenu przylegającego do drogi o łącznej długości 1.047 mb, 1.758 m2 zatok postojowych oraz 3.289 m2chodników,

- w 2018 r. we Wręczycy Wielkiej za 2 281 951 zł, przy dofinansowaniu środkami unijnymi w kwocie  1.120.767 zł, wbudowano 859 mb ul. Czereśniowej, 924 mb chodnika  
z miejscami postojowymi i 881 mb odwodnienia. Przy tej inwestycji wybudowano  łącznik z ul. Jabłoniową,

- w Kalei przebudowano wraz z odwodnieniem i chodnikiem ul. Szkolną i Cmentarną, oraz ul. Irysową, Liliową i Kalinową oraz łącznik z ul. Główną na długości 853 mb,

- w Szarlejce położono nakładkę asfaltową na ul. ks. Wołoszyna i terenach do niej przyległych

W latach 2015-2018 r. utwardzono  drogi gminne: m.in. 
w Brzezinkach, Kulejach, Pile Drugiej, Grodzisku, Szarlejce ul. Cichą, Długim Kącie, Truskolasach oraz w Kalei  ul. Kościelna.

Remonty bieżące przeprowadzono na następujących odcinkach dróg: na drodze Jezioro-Łebki, w Borowem ul. Leśna – Długi Kąt, ul. Nowej w Grodzisku, ul. Jaśminowa w Truskolasach, na drodze gminnej w Puszczewie,  Klepaczce, Jeziorze,  ul. Wrzosowej i Wesołej w Grodzisku; ul. Gruszowej we Wręczycy Wielkiej.

Oprócz prowadzonych remontów cząstkowych  uzupełniano ubytki na drogach tłuczniowych na ul. Leśnej i Wczasowej 
w Borowem, Jeziorze i Jezioro-Łebki, oraz drodze gminnej w Długim Kącie, Klepaczce, Grodzisku na  ul. Nadrzecznej, we Wręczycy Wielkiej ul. Zielona, w Pierzchnie oraz w Truskolasach,

- remont kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Węglowicach,

- w trakcie opracowania jest dokumentacja  na budowę parkingu 
   w Bieżeniu przy ul. Szkolnej,

- zakupiono i ustawiono: 31 gablot (tablic informacyjnych) dla sołtysów, 9 wiat przystankowych dla m. Golce, Grodzisko, Klepaczka, Pierzchno, Piła Pierwsza, Wręczyca Mała i Wręczyca Wielka oraz 40 koszy ulicznych,

- zamontowano „witacze” przy wjazdach do gminy – przy dofinansowaniu środkami z Urzędu Marszałkowskiego,

- gmina posiada opracowana dokumentację projektową na przebudowę ul. Jabłoniowej i Strażackiej we Wręczycy Wielkiej.

GOSPODARKA KOMUNALNA:

- we Wręczycy Małej w 2015 r. – kosztem 162.964 zł przeprowadzono remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, przy dofinansowaniu środkami unijnymi 92 840 zł,

- w 2016 r. w Borze Zapilskim   – pomalowano elewację budynku wiejskiego  oraz utwardzono teren kostką brukową przed budynkiem,

- w Jeziorze wykonano roboty remontowe  na mieniu  komunalnym,

- w 2017 r. w Szarlejce za 119.335 zł zakupiono budynek po byłym pawilonie handlowym, przeprowadzono  remont,  zakupiono wyposażenie  i przeznaczono na potrzeby tej miejscowości,

- w Truskolasach przeprowadzono remont mieszkania komunalnego przy ul. Cmentarnej,  oraz malowanie klatek schodowych w Bloku Awaryjnym we Wręczycy Małej,

- w Węglowicach – wykonano remont pomieszczeń komunalnych,

- w Szarlejce – po uprzednim przeprowadzeniu niezbędnych remontów przeniesiono filię Gminnej Biblioteki Publicznej do nowego pomieszczenia,

- przygotowano wniosek na remont świetlicy wiejskiej w Węglowicach:  koszt 141 698 zł w tym dofinansowanie z LGD 90.162 zł.

- corocznie przeprowadzono przeglądy i remonty wszystkich placów zabaw w gminie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Działalność 18 jednostek OSP w gminie jest warunkiem naszego bezpieczeństwa. Dostrzegając i doceniając służbę strażaków, w miarę posiadanych możliwości gmina wspiera te jednostki w zakresie utrzymania bazy lokalowej, jak i gotowości bojowej.

Działające w gminie  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej posiadają odpowiednią bazę i dobre przygotowanie bojowe 
i techniczne, o czym świadczą osiągnięcia podczas zawodów sportowo-pożarniczych. 	Corocznie gmina zabezpiecza w budżecie  środki na działalność statutową jednostek oraz na remonty i inwestycje. W tej kadencji środki na inwestycje przeznaczono m.in. dla:

- OSP Kuleje na  budowę garaży i zaplecza socjalnego - 773 826 zł,

- OSP Kalej zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy za 194 832 zł,

- OSP Wręczyca Wielka za 787.200 zł zakupiono  wóz bojowy marki MAN     pozyskano 535 823 zł środków  zewnętrznych,

- dla kolejnych trzech jednostek zakupiono, bądź dofinansowano zakup samochodów  pożarniczych, w tym dla:

- OSP Borowe  - 63 tys. zł,

- OSP Klepaczka -42 tys. zł,

- OSP Bieżeń  - 40 tys. zł,

- OSP Szarlejka – 12 000 zł,

Dodatkowe środki przeznaczono na zakupy i remonty, w tym m.in.:

- 10 749 zł  - montaż bramy garażowej w remizie w Truskolasach,

- 8 825 zł  - montaż bramy garażowej w remizie OSP Piła Pierwsza,

- 58 041 zł – wymiana stolarki i  remont pomieszczeń w OSP Golce,

- 8 845 zł  - remont pomieszczeń w OSP Nowiny,

- 11.376 zł – remont pomieszczeń  w OSP Szarlejka,

- 35 000 zł - malowanie dachu w remizie OSP w Długim Kącie,

- 18.676 zł - drobne remonty w budynku OSP w Pierzchnie,

- 10.230 zł - remont pomieszczeń w remizie OSP Borowe,

- 19.065 zł – dofinansowanie remomtu samochodu OSP Hutka.

SPORT i REKREACJA

Kluby sportowe są miejscem, gdzie dzieci i młodzież mają możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego i gdzie mogą bezpiecznie spędzić czas wolny. W gminie działa 8 klubów sportowych tj. KS „Sokół” we Wręczycy Wielkiej, KS „Olimpia” 
w Truskolasach, LKS „Huragan w Jeziorze,  LKS „Płomień” 
w Borowem, LKS „Amator” w Golcach, LKS „Junior” w Szarlejce, oraz UKS „Herkules” w Truskolasach i KS Mix Team we Wręczycy Wielkiej.

Na bazę sportową składają się: 12 boisk sportowych w tym 6 przy klubach sportowych, a 3 kluby dysponują  wielofunkcyjnymi budynkami. Gmina ze swojego budżetu corocznie dofinansowuje w/w kluby. W roku bieżącym, w ramach otwartych konkursów, z budżetu gminy na działalność podstawową dla klubów przeznaczono 305 000 zł.

Oprócz w/w środków gmina finansuje również  inwestycje tj. infrastrukturę na boiskach sportowych. W minionej  kadencji była to kwota 480 106 zł w tym m.in. na:

- 67 000 zł  na zakup trzech pawilonów dla KS

Huragan Jezioro, jako zaplecze socjalne,

- 16 000 zł  remont boiska w Grodzisku,

- 31 270 zł  na montaż 2 wiat stadionowych  i monitoringu  na

boisku  we Wręczycy Wielkiej,

- 18 935 zł  (w tym 15.000 zł nagroda otrzymana przez Sołectwo

Wręczyca Wielka) na zakup i montaż urządzeń  siłowni

zewnętrznej na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej,

- 13 100 zł  zakup piłko chwytów dla boiska we Wręczycy Małej,

- 36 000 zł montaż piłkochwytów i ogrodzenie boiska w Klepaczce,

- 10 990 zł zakup kosiarki dla Klubu Sportowego w Jeziorze,

- 39 999 zł zakup kosiarek dla KS; Sokół we Wręczycy Wielkiej  i Olimpia Truskolasy,

- 7 200 zł  doposażenie  placu zabaw w Pierzchnie,

- 19 999 zł  remont ogrodzenia placu zabaw w Jeziorze,

- 103 640 zł opracowanie koncepcji oraz dokumentacji

projektowo-kosztorysowej pod budowę boisk wraz

z infrastrukturą towarzyszącą w Puszczewie,

- 56.886 zł utwardzenie terenu przy boisku sportowym 
     w Truskolasach.

- 59 087 zł budowę wraz z ogrodzeniem placu zabaw  
    w Szarlejce,

W gminie jest 21 placów zabaw, park rekreacji oraz 2 siłownie zewnętrzne.

Zewnętrzne źródła finansowania

Inwestycje w Gminie w okresie minionej kadencji przybrały satysfakcjonujący rozmiar, gdyż wszystkie kluczowe inwestycje były dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Od  2015 r. pozyskano ponad 22,3 mln zł  środków zewnętrznych, w tym unijnych. Ponadto wiele działań z zakresu kultury i edukacji jest współfinansowanych ze źródeł spoza budżetu gminy. Nie ukrywamy osobistej satysfakcji z tego faktu.

W maju 2018 r. Gmina podpisała  list intencyjny z Blue Gaz 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dot. sporządzenia planu zaopatrzenia w gaz ziemny mieszkańców, odbiorców komunalnych i przemysłowych gminy. Trwają prace w tym zakresie. Realizacja i finansowanie tej inwestycji spoczywałaby  na firmie NOVATEK Polska Sp. z o.o.

Również w maju br.  gmina złożyła wnioski do: Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie montażu urządzeń solarnych 
i fotowoltaiki dla 500 gospodarstw domowych- rozstrzygnięcie  konkursu zaplanowano  na  listopad br. Ponadto do LGD został złożony wniosek na remont świetlicy wiejskiej w Węglowicach  na kwotę 90.162 zł.

Natomiast we wrzeniu br. złożono dwa wnioski o dofinansowanie  projektów przebudowy ul. Jabłoniowej i Strażackiej we Wręczycy Wielkiej.

Wysoka Rado

Zmiany  są zauważalne w każdej miejscowości. Wpływają one  znacząco  na poprawę estetyki wsi, jak i na podnoszenie jakości życia. Bardzo ważna jest poprawa bezpieczeństwa, a wiec chodniki, zatoki, oświetlenie, asfaltowe drogi, ale nie mniej istotne znaczenie ma infrastruktura komunalna, czyli wodociągi, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa czy sieć dróg.

Nie sposób nie zauważyć inwestycji oświatowych i służących rozwojowi kultury i sportu. Jeżeli uwzględnimy jeszcze działania 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego, to mamy w miarę prawdziwy obraz zachodzących zmian na lepsze.

Dokonując podsumowania ostatnich czterech lat możemy powiedzieć, że udało się zrealizować wszystkie zadania  przyjęte 
w budżetach gminy na poszczególne lata. Było to możliwe dzięki uchwaleniu i przyjęciu dokumentów o charakterze strategicznym pozwalającym na podejmowanie i realizację nakreślonych zadań oraz pozyskanym środkom zewnętrznym.  Pozwala to z nadzieją  patrzeć 
w przyszłość, która z pewnością przyniesie kolejne sukcesy.

Na koniec kadencji zostawiamy gminę zasobniejszą o ponad 51,1 mln zł, piękniejszą i z dużymi szansami na dalszy rozwój.

Szanowni Państwo,

Niemożliwe jest przedstawienie w krótkiej informacji wszystkich działań podejmowanych w tej kadencji przez Gminę.

Bardzo serdecznie dziękuję za cztery lata współpracy Panu Przewodniczącemu i Radzie Gminy. Na  pewno  były to lata owocne i dzięki zrozumieniu i dobrej współpracy udało nam się tak wiele zrealizować.

Mam nadzieję, że Mieszkańcy są usatysfakcjonowani efektami naszych działań. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale każdy rok mijającej kadencji pokazał, że są to kolejne cele do osiągnięcia. Potrzeba tylko czasu i odrobiny cierpliwości. Z pewnością  Samorząd kolejnej kadencji, bazując na aktualnych dokonaniach, będzie kontynuował dotychczasowe działania dla dobra Gminy i jej Mieszkańców.

W Ó J T

mgr Henryk Krawczyk